Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima

Projeto Orla

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima

Ministra de Estado

Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos (SQA)

## Marijane Vieira Lisboa

Secretária

#### Oneida Divina da Silva Freire

Diretora de Programa

Ademilson Zamboni

Coordenador do Projeto Orla

##### Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Guido Mantega

Ministro de Estado

##### Secretaria do Patrimônio da União (SPU)

Alexandra Reschke
Secretária

##### Comissão Técnica Estadual (CTE)

SOMA

José Vasques Landin

Secretário Geral

SEMACE

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho Superintendente

Maria Dias Cavalcante

Coordenadora da COPAM

Paulo de Tarso

Coordenador do GERCO

Maria Lucilene Maranhão Garcêz

Pedro Igor Bezerra de Morais

Equipe técnica

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM

Mara D. Biasi Ferrari Pinto

- Superintendente Geral do IBAM

- Supervisão Técnica do Projeto Orla

Ana Lúcia Nadalutti La Rovere

Superintendente da Área de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (DUMA)

Tereza Cristina Barwick Baratta

Diretora da Escola Nacional de Serviços Urbanos (ENSUR)

Coordenação Técnica do Projeto Orla

- Alberto Lopes

- Coordenador

Kátia Carmona

Ricardo Voivodic

Assistentes de coordenação

Cibele Correa

Ricardo Voivodic

Instrutores

Equipe de Apoio

Denise Pacheco

Roseni P. Victoriano de Souza

Deise Mere Marins Magalhães

Fabiana do Couto Tavares Meirele

ÍNDICE

| APRESENTAÇÃO | 03 |
| --- | --- |
| INTRODUÇÃO | 04 |
| CARACTERIZAÇÃO |  |
| 1 - Objetivos | 04 |
| 2 - Identificação do Executor | 04 |
| 3 - Localização da área de intervenção | 05 |
| 4 - Síntese do Diagnóstico/ Classificação | 08 |
| 5 - Cenário de usos desejados para a Orla | 11 |
| PROPOSTAS DE AÇÃO |  |
| 6 - Identificação e caracterização dos conflitos | 19 |
| 7 - Caracterização dos problemas relacionados a cada conflito | 21 |
| 8 - Ações e medidas estratégicas | 24 |
| ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO |  |
| 9 - Estratégias de implantação do plano | 26 |
| 10 - Subsídios e meios existentes | 29 |
| ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO |  |
| 11 - Monitoramento | 31 |
| 12 - Sistemática de acompanhamento, avaliação e revisão do Plano | 33 |
| 13 - Cronograma geral | 34 |