Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima

Projeto Orla

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima

Ministra de Estado

Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos (SQA)

## Marijane Vieira Lisboa

Secretária

#### Oneida Divina da Silva Freire

Diretora de Programa

Ademilson Zamboni

Coordenador do Projeto Orla

##### Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Guido Mantega

Ministro de Estado

##### Secretaria do Patrimônio da União (SPU)

Pedro Celso

Secretário

##### Comissão Técnica Estadual (CTE)

FEEMA

#### João Batista

Guilherme Rodrigues França dos Anjos

Cláudia Araujo de Almeida

Denise Flores Lima

Ronaldo Fernandes de Oliveira

Luiz Firmino Martins Pereira

Flávio Eduardo Portella

Rene Justen

Carlos Alberto Correa Athaíde

GRPU-RJ

Maria Cristina Façanha

Antônio Claudio Vieira

SERLA

Verônica da Matta

IEF

Lúcia Regina Teixeira Mendes

Ricardo Ganen

SEDET

José Augusto Falcão

DPC

# Comandante Udelisses Guedes de Oliveira

Tenente Carlos André de Pinho

IPHAN

Marta Amoroso

INEPAC

###### Maria Cristina Monteiro

CONSÓRCIO VIA LAGOS

Mario Flavio Moreira

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM

Mara D. Biasi Ferrari Pinto

Superintendente Geral do IBAM

Supervisão Técnica do Projeto Orla

Ana Lúcia Nadalutti La Rovere

Superintendente da Área de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (DUMA)

Tereza Cristina Barwick Baratta

Diretora da Escola Nacional de Serviços Urbanos (ENSUR)

Coordenação Técnica do Projeto Orla

Hélia Nacif Xavier

Roberto R. Adler

Coordenadores

Kátia Carmona

Ricardo Voivodic

Assistentes

Mônica Borobia

Luiz Penna Franca

Instrutores

Equipe de Apoio

Sabrina Monteiro

Denise Pacheco

Roseni P. Victoriano de Souza

Deise Mere Marins Magalhães

Fabiana do Couto Tavares Meireles

PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA

PROJETO ORLA

##### PLANO DE INTERVENÇÃO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE

##### ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Prefeito

# Paulo Cezar Dames Passos

Secretários

# Eliane Benjamim Paes –       SECPLAN

Carlos Alberto dos Santos – SEMMADS

Rubens Marques -    SEMOUSPT

Elaboração do Plano de Intervenção da Orla

Equipe técnica:

Prefeitura:

# Eliane Benjamim Paes

Carlos Alberto dos Santos

Mônica Rhault Lapomde Saback

Sociedade Civil:

Carlos Magno Jutuca – AMBSL

Luiz Antonio Corrêa Brandão – ALA

Dayse Said de Barros Pigozzo – Consórcio MRA5

PROJETO ORLA

# PLANO DE INTERVENÇÃO

## MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU

Sumário

Apresentação

I – Caracterização

##### Introdução

1- Objetivo Geral .........................................................................................4

2- Identificação do executor.........................................................................4

3- Localização da área de intervenção.........................................................4

4- Síntese do diagnóstico/ classificação.......................................................5

5- Cenário de usos desejados para a orla..................................................13

II – Propostas de Ação

6- Identificação e caracterização dos conflitos............................................18

7- Caracterização dos problemas relacionados a cada conflito..................21

8- Ações e medidas estratégicas................................................................25

III – Estratégias para Execução

9- Estratégias de implantação do Plano......................................................31

10- Subsídios e meios existentes................................................................32

IV- Estratégia de Acompanhamento e Avaliação

11- Monitoramento.......................................................................................33

12- Sistemática de acompanhamento, avaliação e revisão do Plano.........34

13- Apresentação do Plano e cronograma geral.........................................35

# APRESENTAÇÃO

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla, é uma iniciativa inovadora do Ministério do Meio Ambiente - MMA, em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União - SPU, e busca contribuir, em escala nacional, para aplicação de diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação do solo da Orla Marítima.

O seu desenho institucional se orienta no sentido da descentralização de ações de planejamento e gestão deste espaço, da esfera federal para a do município, e articula  Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – OEMAs, Gerências Regionais do Patrimônio da União – GRPUs, administrações municipais e organizações não governamentais locais, e outras entidades e instituições relacionadas ao patrimônio histórico, artístico e cultural, a questões fundiárias, a atividades econômicas específicas - como portuárias ou  relativas à exploração petrolífera, cuja atuação tenha rebatimento destacado naquele espaço.

São objetivos estratégicos do Projeto Orla o fortalecimento da capacidade de atuação e a articulação de diferentes atores do setor público e privado na gestão integrada da orla; o desenvolvimento de mecanismos institucionais de mobilização social para sua gestão integrada; e o estímulo de atividades socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da orla.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, se integra a este esforço de articulação e cooperação institucional, contribuindo com o MMA para o repasse e aplicação prática da metodologia do Projeto, para a capacitação de gestores locais, e para o acompanhamento dos Planos de Intervenção, elaborados em cada município por um grupo gestor local. No Estado do Rio de Janeiro dezesseis municípios  participam do Projeto Orla: Angra dos Reis, Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Campos dos Goytacases, Carapebus, Iguaba Grande, Macaé, Mangaratiba, Paraty, Quissamã, Rio das Ostras, Saquarema e São Pedro da Aldeia.

O presente documento constitui um dos produtos finais desta etapa do Projeto Orla, e deverá ser objeto de acompanhamento pela Comissão Técnica Estadual – CTE, na implementação de suas propostas.

INTRODUÇÃO

Em consonância à concepção e à metodologia desenvolvida pelo Projeto Orla, a presente proposta visa consolidar a participação do Município de Casimiro de Abreu nesta iniciativa, por meio de ações elencadas na forma de um Plano de Intervenção, a ser supervisionado por um Comitê Gestor, congregando o governo e sociedade civil na busca da legitimidade das ações propostas.

O Projeto Orla vem ao encontro da política de desenvolvimento sustentável abraçada pela atual administração municipal, possibilitando inserir uma nova dimensão para o ordenamento desse espaço costeiro, de importância sócio-cultural para o município. Tal iniciativa serve igualmente como uma plataforma de interesse estratégico para a aplicação de políticas, inclusive com relação às articulações com a SPU, com a conseqüente geração de benefícios a partir de um futuro convênio ou parceria com o município de Casimiro de Abreu.

Cabe, também, à esfera municipal zelar pelo direito de sua população de usufruir de um ambiente costeiro saudável e de promover ações para o ordenamento ambiental /territorial desse patrimônio. Para que essa tarefa seja cumprida, é importante que as ações sejam concebidas de forma sistêmica, clara e acessível à comunidade.

Este Plano de Intervenção constitui um esforço nesse sentido, uma vez que foi concebido para possibilitar ações piloto na gestão da orla de Casimiro, cujo dimensionamento relativamente pequeno, proporciona uma oportunidade ímpar para seu gerenciamento e facilita o subsidio às futuras ações de intervenção em áreas mais abrangentes.

Para que este documento não constitua, apenas um elenco de diretrizes ou uma “carta de intenções”, é importante inseri-lo na legislação e normas urbanísticas complementares já adotadas pelo município, bem como a definição de mecanismo financeiros para sua consecução, através de sua integração com os instrumentos básicos de planejamento e orçamento: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias  (LDO) e a Lei do Orçamento Anual  (LOA).

A área de Intervenção do Projeto Orla limita-se ao 2º distrito de Barra de São João que possui 4,183 m de orla marítima, conhecida por suas belas praias, onde desemboca o Rio São João. O Plano propões ações para a área estuariana do Rio São João (cerca de 10Km) e toda a sua orla .

Oh! Que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais !

Que amor, que sonho, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!”

Casimiro de Abreu 
Lisboa - 1857

I – CARACTERIZAÇÃO

1.1- Objetivo Geral

Este Plano de Intervenção tem por objetivo implementar uma proposta de gestão da orla marítima de Casimiro de Abreu a partir do seu ordenamento territorial.

Proteger, preservar e recuperar o patrimônio natural e construído da orla marítima e área estuarina, visando a gestão sustentável, e garantindo a execução das ações planejadas a partir da participação permanente dos diferentes grupos sociais, de modo a dar sustentabilidade e adequar as ações políticas correspondentes às demandas locais.

Objetivos específicos:

- ordenamento paisagístico-ambiental, do uso e da ocupação da orla;

- ordenamento físico- territorial;

- recuperação e preservação de flora;

- cooperação bilateral para gestão integrada na Zona Estuarina dos 10 Km do Rio São João comum aos de Casimiro de Abreu e Cabo Frio.

1.2- Identificação do Executor

Executor: 	Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Co-Executor: 	Secretaria Municipal de Planejamento e Processamento de Dados

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

Secretaria Municipal de Turismo

Consórcio Intermunicipal MRA 4 e MRA 5

Associação Mico- Leão Dourado

FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente

ALA – Associação Livre dos Agricultores do Rio São João

Associação de Moradores de Barra de São João

Associação de Moradores Peixe Dourado

1.3- Localização da área de intervenção

O município de Casimiro de Abreu está localizado na área da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro, distante 187 km da capital, via BR 101.

A BR-101 cruza o município de sudoeste a noroeste, passando pela sede e pelos distritos de Professor Souza e de Dourados. A rodovia estadual RJ-162 liga a BR-101 a Barra de São João. A RJ-106 atende o litoral, ligando Barra de São João a Rio das Ostras, ao norte, e Cabo Frio, ao sul. A RJ-142 alcança Nova Friburgo, pelo interior, estando apenas parcialmente pavimentada. A Estrada de Ferro Leopoldina, que opera a linha Rio - Vitória, também atravessa o território municipal.

Possui área total de 455,9km2, correspondentes a 9,0% da área da Região das Baixadas Litorâneas. Delimita-se ao norte com os municípios de Macaé, Rio das Ostras e Nova Friburgo, a oeste com os municípios de Silva Jardim e Araruama e ao sul com o Oceano Atlântico.

De acordo com o censo de 2000, Casimiro de Abreu tem uma população de 22.052 habitantes, correspondentes a 3,9% do contingente da Região das Baixadas Litorâneas. A densidade demográfica é de 48,4 habitantes por km2, contra 110,6 habitantes por km2 da região.

O município apresentou uma taxa média geométrica de crescimento, no período de 1991 a 2000, de 3,88% ao ano, contra 4,12% na região e 1,28% no Estado. Sua taxa de urbanização corresponde a 82,7% da população, enquanto, na Região das Baixadas Litorâneas, tal taxa corresponde a 85,9%.

De acordo com a metodologia proposta para delimitação da orla, bem como pelo interesse para ordenamento territorial, neste Plano de Intervenção serão apontados como prioritários 10 km do Rio São João, considerando ainda os limites genéricos estabelecidos nos estuários de 50m da borda superior em ambas as margens.

No que se refere à orla propriamente dita, foram adotados os critérios de delimitação propostos pela metodologia que seria de 50m a partir da praia, em áreas urbanizadas, e na zona marinha, até a profundidade de 10m.

O distrito de Barra de São João possui também significativo patrimônio histórico- arquitetônico, representado por casario antigo, incluindo a casa onde morou o poeta Casimiro de Abreu até seus 10 anos de idade.

Figura 1: Foto satélite da orla de Casimiro de Abreu (Guia Quatro Rodas de Praias, 2000)

1.4- Síntese do diagnóstico/ classificação

Atributos naturais/paisagísticos

O Município de Casimiro de Abreu possui 4,183 m de orla marítima, exposta, semi urbanizada, horizontal, com destaque para a presença de praia de areias grossas, dunas fixas e formação de restinga denominada “praião”, que domina os primeiros 1.761 km a partir da divisa  norte com o município de Rio das Ostras.

Nos restantes 2,422 m de orla do “praião” que se seguem até os costões rochosos, ocorrem as dunas fixas remanescentes de vegetação típica de restinga.  Não obstante, onde as construções são mais adensadas, houve em grande parte alteração na vegetação natural costeira, devido a construção de calçadão, substituição por gramados, quadras de areia, construção de quiosques e plantio de coqueiros, suprimindo a vegetação natural da faixa litorânea e solos aluviais constituídas de abricós e pitangueiras (Eugenia uniflora).

Nos costões rochosos, na área estuarina, localiza-se a ZE –Zona de Interesse Especial. No primeiro costão localiza-se a Igreja São João Batista que data do séc.XVII, e guarda os restos mortais do Poeta Casimiro de Abreu. Tombada pelo INEPAC, pela Unesco e pelo Patrimônio Histórico Nacional, a igreja está sendo totalmente reformada e restaurada pela prefeitura.

Entre os dois costões ocorre uma praia de areia grossa, que serve de balneário, e que se rompe a intervalos de aproximadamente 15 anos, possibilitando o encontro das águas do mar e do Rio São João. Esta área de preservação é composta por arquitetura colonial do século XVIII.

Ao longo do rio São João temos um terminal pesqueiro, o Iate Clube de Barra de São João, a Casa do Poeta Casimiro de Abreu – área também tombada pelo Patrimônio Histórico, além de muros de arrimo, piers de madeira e encostas cobertas por manguezal.

A área de mangue, mata ciliar e Mata Atlântica que pertence ao município de Casimiro de Abreu, no trecho do rio São João, ainda encontra-se bem preservada, no entanto, a margem que pertence ao município de Cabo Frio, são identificadas muitas invasões, com construções irregulares e um ambiente bastante ameaçado pela degradação dados os usos e impactos causados por estas ocupações.

Atividades socioeconômicas

As principais atividades que ocorrem na orla marítima de Casimiro são o comércio, a pesca artesanal, o turismo e a maricultura, representando respectivamente: 96%; 0,5%; 2,5% e 0,1% da arrecadação municipal, sendo que dentre elas, o turismo é a que apresenta maior tendência de crescimento. O processo de adensamento urbano é, no entanto, lento, devido a pouca atratividade que a orla oferece (orla exposta, de mar aberto).

A população fixa de Barra de São João está na ordem de 65%. A sazonalidade da ocupação é bem acentuada. A taxa de analfabetismo é de 11,90%. O município tem 100% de cobertura de energia elétrica, 100% de coleta de lixo, possui rede de abastecimento de água, porém, o sistema de captação e tratamento d’água é basicamente inoperante em Barra de São João, tornando-se altamente dependente de chuvas. Quando não  se utiliza água de poço artesiano,  é comum a compra de água de caminhões pipa que se abastecem na região serrana do município. Casimiro carece igualmente de um sistema de esgotamento sanitário, pois as residências possuem sistemas de fossas, filtros e sumidouros.

Impacto ambiental dos usos da Orla

A falta de um planejamento participativo e adequado da orla, sem levar em consideração sua vocação e potencialidades, tem causado vários transtornos e conflitos relativos ao seu uso racional e desenvolvimento sustentável. A  vegetação de restinga na orla cedeu lugar a gramados, quadras de areia, calçadões, quiosques e um projeto paisagístico com espécies muito diferentes das que são naturais deste espaço litorâneo.

A redução da produção pesqueira já é  percebida há algum tempo, sendo tal declínio atribuído principalmente à pesca de arrasto e aos impactos sobre comunidades marinhas conhecidos e associados a este tipo de pesca.

A falta de esgotamento sanitário tem causado grande perda à qualidade do meio ambiente: poluição do rio São João, contaminação do lençol freático além de gerar demandas de serviços de saúde causadas por doenças de veiculação hídrica.

A ocupação desordenada e irregular ao longo das margens do estuário e do rio São João também vem causando impactos como a degradação de manguezais e conflitos de uso do espelho d’´agua entre atividades de lazer , esporte náutico e maricultura de baixo impacto. No rio São João verifica-se também poluição produzida por agentes químicos, observando-se mortalidade de peixes. A origem e impactos de tais produtos observados ocasionalmente nas águas do rio,(e que lhe dão uma coloração azulada), é objeto de estudo atual realizado pela Universidade Federal Fluminense, através de iniciativa do Consórcio Intermunicipal Lagos São João.

O rio São João apresenta outros problemas ambientais decorrentes da barragem de Juturnaíba, das obras de canalização de drenagem e de irrigação construídos pelo DNOS nas décadas de 70 e 80, da extração de areia e da perda de mata ciliar, inclusive com  assoreamento de sua barra.

Cabe ressaltar ainda as necessidades de cooperação com o município de Cabo Frio para articulação de gestão e ordenamento referentes ao rio São João  já que este é o limite divisório entre os dois municípios.

Classificação da Orla

A Barra de São João pode ser configurada em duas Unidades de Paisagem, definidas de acordo com a metodologia do Projeto Orla  usada para diagnóstico:

- Praia de extensão linear

- Estuário e Rio São João

Figura 2- Unidades de Paisagem

A primeira unidade (faixa litorânea de praia) foi dividida em 2 trechos (Figura 3), diferenciados pelo grau de urbanização e estado de conservação de dunas fixas com vegetação natural de restinga. A unidade 2 (Estuário e  Rio São João) foi igualmente subdividida em 2 trechos: a foz do rio com concentração urbana -trecho 3- e o trecho 4 que compreende 10 km de rio, com cobertura de mangue nas margens, em diferentes  graus de uso e conservação.

Parte desta segunda unidade de paisagem já é protegida por lei n.º 35/10/78-INEPAC- que define padrões de preservação da paisagem/vegetação.

Caracterização dos Trechos

A Figura 3 ilustra a divisão da orla  em quatro trechos que são descritos em termos de suas características paisagísticas.

Figura 3 – Divisão Da Orla Municipal Em Trechos

A Unidade de Paisagem 1, com 4,183m, pode ser dividida em dois trechos distintos:

O Trecho 1 (Praião), classificado como “B”,  é caracterizado pela predominância de praia exposta com dunas fixas, vegetação de restinga conservada, interrompida por um número ainda razoável de trilhas que permitem o livre  acesso da população à praia e ao mar.  Quanto às condições de balnebilidade, suas águas podem ser enquadradas como classe 1, permitindo atividades de contato primário. Este trecho encontra-se em processo de urbanização, com baixo adensamento populacional e com concentração de domicílios  de segunda residência.

Tais domicílios não possuem abastecimento de água pelo serviço público e portanto utilizam água de poço artesiano. Também não possuem rede de esgoto, utilizando sistema de fossa, filtro e sumidouro. A coleta de lixo abrange  e serviço de energia elétrica abrange 100% dos domicílios. As formas de acesso à orla constituem-se de “uma malha viária mínima, com ruas principais em paralelepípedo, e secundárias  com pavimentação permeável (areia).”

O Trecho 2, denominado “Praia dos Trinta Réis”, foi classificado como “C” , sendo uma continuação bastante antropizada da praia do Trecho 1, detendo a mesma caracterização de orla exposta com cobertura vegetal de restinga pontual e dunas fixas. Na maior parte da área original de restinga, a cobertura vegetal foi substituída pelo plantio de grama e grande quantidade de coqueiros.

Presença excessiva de quiosques de vários tamanhos, formatos e materiais. O INEPAC vem desenvolvendo projetos de padronização de quiosques e ordenamento deste espaço, pois trata-se de um trecho adjacente à área tombada pelo Patrimônio Histórico (trecho III).

Este trecho possui urbanização consolidada com alto adensamento populacional , com calçadão e com residências dentro do gabarito previsto na lei de uso e parcelamento do solo do município, por outro lado, a falta de espaços adequados para lazer, leva à utilização desta área, incluindo a faixa de praia, para realização de eventos (concertos, feiras, etc.).

A Segunda unidade de Paisagem, Área Estuarina - Rio São João, também pode ser dividida em 2 trechos:

O Trecho 3, foi classificado como “C”, e é composto de uma  Z.E. – Zona Especial – tombada pelo Patrimônio Histórico através do INEPAC/SEC/RJ, onde está situada a Capela de São João Batista .

Esta área abriga a “antiga Barra de São João”, onde se destacam os conjuntos urbanos indicados no Plano Paisagístico-Ambiental e Histórico-Cultural – Lei n.º 35/10/78, PPA/BSJ. Este Plano abrange a área, que vai da foz, prolongando-se ao longo do Rio São João, alcançando a Praça das Primaveras, Rua Bernardo Gomes e Andrada e Silva até 100 (cem) metros após o n.º 1336 desta última- ou seja, a chamada Beira Rio. Este trecho é também área de tráfego aquaviário e faz divisa com o município de Cabo Frio.

A cobertura vegetal apresenta ainda alguns remanescentes de mangue, sendo toda a área objeto de visitação devido à beleza da paisagem e de seus atributos cênicos e apelo turístico. Este trecho conta ainda com a presença de atividades de maricultura e de comunidades tradicionais que praticam pesca artesanal.

O Trecho 4 - rio São João- é classificado como “A”  e inclui todo o restante da área estuarina, adentrando 10 Km do percurso do rio São João, fazendo divisa com o município de Cabo Frio.

Do lado do município de Casimiro de Abreu existe a presença de construções irregulares assentadas em invasões cujo processo de desapropriação foi iniciado, visando preservação do mangue na sua integridade. Esta área de potencial para desenvolvimento de maricultura e atividades turísticas, foi recentemente transformada em Área de Preservação Ambiental pelo Governo Federal.

Tabela 1: Síntese da delimitação e classificação dos trechos da orla.

| Unidade de Paisagem | Trecho | Classificação |
| --- | --- | --- |
| 1- Praia de extensão linear | I- Praião | B |
|  | - Praia dos Trinta Réis | C |
| 2- Estuário e Rio São João | III- Área estuarina | C |
|  | IV- Rio São João | A |

Trecho I- Praião

Praia exposta com dunas e restinga

Trecho III - Área estuarina

Costão rochoso com

Igreja de São João Batista

Trecho II- Praia dos Trinta Réis

Praia com adensamento urbano e ocupação desordenada.

Prainha

Trecho IV- rio São João

Margens com cobertura de manguezal  e ocupações irregulares

1.5- Cenário de Usos Desejados para a Orla

Nas páginas que se seguem são apresentados os cenários atual, tendencial e desejado para cada um dos quatro trechos caracterizados anteriormente.

Vale ainda salientar que, juntamente com os cenários  traçados, caberia implantar medidas que permitam complementar e contextualizar as ações fisico-territoriais do Projeto Orla como instrumento de gestão integrada da zona costeira, condizentes à realidade e aos requerimentos para soluções duradouras que viabilizem a sustentabilidade ambiental e socio-econômica do município. As diretrizes elencadas a seguir e incidentes na orla são consideradas estratégicas para o município de Casimiro de Abreu:

- ordenamento e promoção de atividade turística adequada às potencialidades naturais da orla marítima e o rio São João, como instrumento de desenvolvimento local;

- preservação na íntegra de toda a zona de manguezal como área de preservação permanente;

- fiscalização permanente com o objetivo de evitar pesca de arrastão;

- Implantação de rede de esgotamento sanitário, prioritariamente no Trecho III, garantindo a não contaminação do rio São João, praias e lençol freático;

- inclusão das ações do Projeto Orla na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orgânica e o Plano Plurianual do município.

Perfis representativos dos cenários da situação atual, tendência e situação desejada para os trechos da Orla Marítima

2 – PROPOSTAS DE AÇÃO

2.1- Identificação e caracterização dos conflitos

Conflito de usos múltiplos

Trecho I- Praião –- Preservação ambiental x atividades de lazer

Apesar de enquadrar-se na classe “B”, observa-se nesse trecho um grau razoável de conservação da orla. A ocupação urbana é predominantemente residencial, caracterizada por casas de veraneio, em loteamentos aprovados, não havendo, até o presente momento, nenhuma construção nos lotes que desrespeite os gabaritos estabelecidos. O ordenamento do uso de solo neste trecho tem sido conduzido de maneira a evitar espaços adensados inadequadamente em relação à infra-estrutura de saneamento prevista para a orla.

O principal problema na porção continental da orla é a pressão pela utilização dos recursos naturais, ou seja, a degradação ambiental progressiva do ecossistema de restinga por atividades de lazer, comprometendo a paisagem e a vegetação das dunas fixas.

Pode citar-se igualmente, os problemas que envolvem a pesca predatória, bem como a de arrasto, utilizando apetrechos fora de especificação, o desrespeito aos períodos de defeso e a ausência de zoneamento. A falta de fiscalização também compromete o desenvolvimento de uma atividade pesqueira sustentável e incentivam uma demanda de medidas alternativas, porém ainda incipientes e que requerem avaliação de riscos, como o estabelecimento de recifes artificiais, visando a proliferação de fauna marinha e a criação de novas áreas de pesca.

Conflitos de ocupação territorial

Trecho II- Praia dos Trinta Réis- Preservação ambiental x ocupação territorial desordenada

Além do uso e degradação da vegetação nativa, neste trecho os problemas observados referem-se principalmente a ocupação territorial desordenada e de forma irregular da faixa litorânea, com a presença de quiosques e outras estruturas como quadras de esportes e de eventos, e contraponto ao acesso facilitado à praia, poluição da praia por resíduos sólidos e poluição sonora, congestionamento de veículos, entre outros.

Trecho III- Área estuarina –Preservação do patrimônio ambiental e histórico-cultural X ocupação urbana desordenada

Este trecho, embora constitua uma Zona Especial e possua instrumento legal especifico (Lei no. 35/10/78), é atingido por conflitos de ordem territorial gerado pela ineficiência na aplicação deste instrumento legal, que não tem se mostrado suficiente para garantir a preservação condizente com o valor ambiental e histórico do patrimônio presente.

Esse mesmo caráter de conflito nos usos dos espaços está representado na presença de quiosques em locais indevidos, bem como de estacionamento em área de restinga. A perda de cobertura vegetal nativa com invasão, corte e ocupação dos manguezais também é observada na foz do rio São João.

Nota-se ainda conflitos de uso do espelho d’água, por exemplo, entre atividades de lazer e esporte náutico, contrapondo-se a maricultura e também ao tráfego de embarcações.

Conflitos de usos múltiplos

Trecho IV- rio São João

Além da presença de conflitos territoriais, evidenciados pelas ocupações irregulares em área de mangue, neste trecho pode-se apontar os problemas gerados por atividades de maricultura e o uso de recursos naturais (extração de guaiamum- Cardisoma guaiamuni, pesca artesanal) em contraponto às atividades agrícolas.

Identificação das atividades geradoras dos conflitos

As atividades/ setores que contribuem para a existência dos conflitos identificados no item acima são:

- o turismo: especialmente responsável por pressões associadas à sazonalidade e a necessidade de um planejamento visando sua sustentabilidade;

- o comércio: notadamente pelas atividades praticadas nos quiosques e aquelas associadas ao turismo que se reproduzem de forma desordenada, como comércio ambulante, eventos, shows, feiras, etc.;

- as atividades vinculadas ao processo de urbanização (imobiliária e construção civil) e a ocupação irregular do solo com degradação de áreas de preservação permanente (manguezais), nas áreas estuarina e do rio São João;

- a atividade agrícola: através de seus impactos na manutenção e utilização dos recursos naturais especialmente na área estuarina ;

- a pesca predatória de arrasto.

Identificação dos atores sociais envolvidos

Os grupos sociais que se destacam nesse universo de conflitos, são:

- moradores permanentes- contribuem para formas de uso inadequado e ocupação irregular e, conseqüentemente, para a degradação dos ecossistemas locais;

- veranistas e turistas- impõem demandas de infra-estrutura e proporcionam aumento na produção de resíduos sólidos e líquidos;

- comerciantes- exercem atividades ambulantes como também operam os quiosques na orla, além de serviços de lazer náutico, como aluguel de equipamento para esportes, e pequenas atividades comerciais diversificadas;

- pescadores responsáveis pela pesca predatória atuam na orla em detrimento da integridade da biodiversidade da faixa marinha, inviabilizando  sua sustentabilidade;

- agricultores- através de suas atividades e práticas agrícolas prejudiciais ao meio ambiente, como o uso excessivo de pesticidas e fertilizantes químicos.

Identificação dos atores institucionais envolvidos

- Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu :

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Planejamento e Processamento de Dados

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

Secretaria Municipal de Turismo

- Consórcio Intermunicipal

- ALA – Associação  Livre dos Agricultores do Rio São João

- Governo do Estado do Rio de Janeiro:

SEMADS

SERLA

FEEMA

IEF

- INEPAC

- SPU/GRPU-RJ

- Marinha

Legislação incidente na área

- Constituição Federal

- Plano  Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC –II)

- Lei Orgânica do Município;

- Lei n.º 35 de 10/10/78 – Normas de Preservação – Paisagístico – Ambiental e Histórico-Cultural;

- Lei n.º 47 de 5/10/79 – Zoneamento Municipal;

- Lei n.º 48 de 5/10/79 – Uso e Ocupação do Solo

2.2- Caracterização dos problemas relacionados a cada conflito

Os quadros que se seguem sintetizam os problemas relacionados aos conflitos caracterizados anteriormente, seus efeitos e linhas estratégicas que buscam solucionar os mesmos.

## TRECHO I - Praião

## Conflito: Preservação ambiental x atividades de lazer

| # Problemas | Efeitos/Impactos associados ao problema | Linhas de ação para equacionar o problema |
| --- | --- | --- |
| - Degradação ambiental progressiva do ecossistema, desrespeitando características paisagísticas e ambientais. | - Degradação da restinga e diminuição de sua área; - Descaracterização da vegetação nativa. | - Elaboração de projeto paisagístico-ambiental contemplando, entre outros: -recuperação da vegetação da área de restinga; -construção de calçadão fora da área de restinga; -construção de caramanchões em duas áreas desse trecho; -arborização com espécies nativas da região. |
| - Pesca Predatória. | - Queda da produção pesqueira; - Degradação do ecossistema marinho. | - Fiscalização integrada por parte dos atores envolvidos na atividade pesqueira; |

## TRECHO II - Praia dos Trinta Réis

## Conflito: Preservação ambiental x ocupação urbana desordenada

| # Problemas | Efeitos/Impactos associados ao problema | Linhas de ação para equacionar o problema |
| --- | --- | --- |
| - Localização irregular e quantidade de quiosques. | - Perda da qualidade de paisagem; - Restrição do acesso público à praia; - Contaminação potencial da areia e do lençol freático. | - Ordenamento do uso e ocupação dos quiosques em terrenos de marinha ; - Cumprimento da lei pertinente à regulamentação e funcionamento dos quiosques; - Fiscalização. |
| - Falta de padronização dos quiosques. | - Poluição visual; - Falta de harmonia arquitetônica no ambiente. | - Remodelamento de projetos urbanístico-arquitetônicos. |
| - Descaracterização e remoção da vegetação nativa | - Introdução de espécies de flora exóticas ao meio ambiente; - Ameaça ao equilíbrio da fauna e flora local; - Uso desordenado do espaço para eventos e estacionamento. | - Recuperação de áreas degradadas e ordenamento do uso do solo. |

## TRECHO III - Área estuarina

## Conflito: Preservação ambiental e histórico-cultural x ocupação urbana desordenada

| # Problemas | Efeitos/Impactos Associados ao Problema | Linhas de Ação para Equacionar o Problema |
| --- | --- | --- |
| - Ocupação indevida da orla solo por quiosques; - Presença de vegetação exótica; - Degradação da área de restinga. | - Alteração da qualidade cênica, ambiental e do patrimônio natural e cultural da Z.E. | - Ordenamento do uso e ocupação do solo em terrenos de marinha ; - Articular cooperação bilateral com municipalidade de Cabo Frio para gestão integrada do trecho; - Elaborar projeto Paisagístico-ambiental de acordo com a Lei n.º 35 de 10/10/78 (Normas Paisagístico-Ambiental e Histórico-Cultural). |
| - Contaminação do lençol freático com esgotos. | - Doenças causadas por veiculação hídrica; - Risco à integridade do habitat estuarino. | - Identificar fontes de financiamento para execução de Projeto de Esgotamento Sanitário. |
| - Ocupação antrópica em área de mangue. | - Degradação de área de preservação permanente. | - Recuperação da área de manguezal. |

## TRECHO IV- rio São João

## Conflito 1: Preservação ambiental da área estuarina X ocupação urbana desordenada

| # Problemas | Efeitos/Impactos Associados ao Problema | Linhas de Ação para Equacionar o Problema |
| --- | --- | --- |
| - Ocupação irregular em área de mangue. | - Ocupação e alteração do ecossistema em área de preservação permanente. | - Contenção da ocupação e recuperação da área de manguezal; Fiscalização da área preservada do mangue. |
| - Atividades de maricultura na área estuarina da ]Beira Rio. | - Degradação da mata ciliar; - Tráfego desordenado de embarcações e deteriorização de estruturas para atracadouro (pier). | - Recuperação de áreas degradadas; - Ordenamento do uso do solo da Beira-rio e disciplinamento de atividades náuticas. |

## TRECHO IV - rio São João

## Conflito 2: Preservação ambiental da área estuarina X atividade agrícola

| # Problemas | Efeitos/Impactos associados ao problema | Linhas de ação para equacionar o problema |
| --- | --- | --- |
| - Poluição do rio por agentes químicos - Atividades de maricultura contraponto às atividades agrícolas na área estuarina da ]Beira Rio. | - Mortalidade de peixes; - Prejuízo para a atividade de maricultura e de subsistência (extração de guaiamum). | - Articulação com os consórcios MRA5 e MRA4, com vistas a estimular pesquisa ambiental e com municipalidade de Cabo Frio para apoiar a elaboração do plano de gestão integrada do rio. |

## 2.3- Ações e medidas estratégicas

Os quadros que se seguem sintetizam as ações e medidas estratégicas construídas para a resolução dos problemas caracterizados em cada trecho, na tentativa de mitigar o crescimento desordenado, evitando o uso insalubre e não sustentável da orla de Casimiro de Abreu.

Para cada ação, encontra-se indicada a duração prevista para sua execução. Entende-se por ação de duração ‘contínua’ aquela que  requer regularidade de execução e, em certos casos, refletem propostas de maior envergadura que contextualizam as ações de natureza estritamente físico-territoriais que requerem maior amplitude temporal e detalhamento futuro.  As ações propostas para cada trecho foram agrupadas de acordo com sua natureza, o que resultou em grupamentos temáticos, ilustrados na primeira coluna de cada quadro.

Ainda que existam algumas similaridades entre as ações propostas para cada trecho, fica claro que pela própria natureza inerente à classificação, as medidas elencadas nos Trechos I e IV buscam contribuir para manutenção do estado atual de conservação dos recursos naturais e dos ecossistemas ali presentes, enquanto nos Trechos II e III, já bastante antropizados e de malha urbana consolidada, tais medidas possuem caráter mais corretivo, visando potencializar seu uso sustentável.

Por exemplo, no Trecho I- Praião, por tratar-se de um trecho rústico, de grande beleza cênica, as propostas de intervenção visam o disciplinamento do espaço, porém mantendo um ambiente simples e bucólico, que promova a sua utilização pela comunidade e visitantes sem comprometer a sua integridade física e ambiental. Este trecho foi selecionado para iniciar a operacionalização do Projeto Orla devido às suas características e às proposições delineadas, que possibilitam prazos mais imediatos de execução e possuam potencial para reverterem-se em exemplos replicáveis.

Um cronograma de cunho mais geral, ilustrando a previsão de execução das principais etapas do Plano de Intervenção é apresentado no item 4.3.

## TRECHO I - Praião

| # ORDENAMENTO PAISAGíSTICO-AMBIENTAL, DO USO E DA OCUPAÇÃO DA ORLA | # AÇÃO | FINALIDADE | DURAÇÃO | RESPONSABILIDADE - Secretarias Municipais de Planejamento, Obras, Meio Ambiente, Agricultura & Pesca, e Turismo; em parceria com entidades co-executoras e da sociedade civil organizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Recuperação da área de restinga, com replantio de espécies nativas . | Preservar a vegetação nativa da orla. | 6 meses |  |
|  | - Construir decks de madeira, disciplinando o acesso à praia. |  | 8 meses |  |
|  | - Arborizar o espaço com espécies nativas da região. | Valorizar a flora nativa. | 8 meses |  |
|  | - Construir carramanchões em duas áreas. |  | 8 meses |  |
|  | - Construir o restante do calçadão (existente no trecho II) com recuo adequado das dunas. | Oferecer conforto e segurança à população e ordenar a circulação de pedestres. | 15 meses |  |
|  | - Pavimentação permeável da via principal litorânea. |  |  |  |
|  | - Implantar iluminação pública na orla. |  |  |  |
|  | - Implantar sinalização turística com apelo ambiental . | Orientar turistas e demais usuários sobre os usos permitidos e valorizar ecossistemas costeiros. | 8 meses |  |
|  | - Aplicar leis vigentes para loteamentos aprovados com gabarito inferior ou igual a dois pavimentos. | Ordenar a ocupação do solo | contínua |  |
|  | - Fiscalizar atividades pesqueiras de modo integrado e regular. | Coibir a pesca predatória e manter integridade dos recursos marinhos | contínua |  |

## TRECHO II - Praia dos Trinta Réis

|  | # AÇÃO | FINALIDADE | DURAÇÃO | RESPONSABILIDADE* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO À SPU | - Regularizar situação fundiária e ordenar a ocupação do solo por quiosques. | Urbanizar e fazer a regularização fundiária em parceria com a SPU, criando novo ambiente paisagístico. | 6 meses | Secretarias Municipais de Planejamento, Obras, Fazenda, Meio Ambiente e Turismo. |
|  | - Remoção de quiosques em excesso otimizando o uso do espaço. |  |  |  |
|  | - Remodelamento de quiosques harmonizando arquitetura com meio ambiente. |  |  |  |
| ORDENAMENTO DO ESPAÇO | - Analisar e selecionar áreas urbanas possíveis de desenvolvimento, uso ou criação de espaços para eventos. | Oferecer conforto e segurança à população. | 9 meses |  |
|  | - Disciplinar o uso da área destinada a estacionamento. |  |  |  |
| RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE FLORA | - Delimitar área de entorno dos quiosques. | Restaurar e preservar a vegetação nativa da orla. | 6 meses | Secretarias Municipais de Planejamento e Obras e Meio Ambiente |
|  | - Restituir área de restinga no final do calçadão próximo à Z.E. |  | 6 meses |  |
|  | - Substituir coqueiros por vegetação nativa. |  | 12 meses | Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de Turismo e Secretaria Municipal de Planejamento |
| FISCALIZAÇÃO | - Desenvolver e executar ações de fiscalização. | Coibir irregularidades nas atividades comerciais e de lazer, visando a manutenção da integridade dos ecossistemas costeiros. | Contínua | Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Guarda Municipal e Capitania dos Portos. |

- Em parceria com  entidades co-executoras e da sociedade civil organizada

## TRECHO III- Área estuarina

|  | # AÇÃO | FINALIDADE | DURAÇÃO | RESPONSABILIDADE - Secretarias de Meio Ambiente, Planejamento e Obras, SPU em parceria com entidades co-executoras e da sociedade civil organizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO À SPU | - Remover e realocar dois quiosques para área adequada. | Urbanizar espaço e promover a regularização fundiária junto à SPU. | 12 meses |  |
|  | - Substituir píer de concreto por um de madeira (compondo conjunto de piers construídos ao longo do Rio São João). |  | 8 meses |  |
| ORDENAMENTO DO ESPAÇO | - Elaborar projeto Paisagístico-Ambiental de acordo com a Lei n.º 35 de 10/10/78 (Normas Paisagístico-Ambiental e Histórico-Cultural) com: adequação do estacionamento, ordenamento de atividades náuticas e de maricultura. | Ordenar, conservar e valorizar o Patrimônio ambiental, histórico-cultural existente , impedindo novas invasões | 10 meses |  |
|  | - Demarcar área de extensão do manguezal. |  | 3 meses |  |
| COOPERAÇÃO BILATERAL | - Planejar e realizar gestão integrada na Zona Estuarina além dos 10 Km do Rio São João comum aos dois Municípios (Casimiro de Abreu e Cabo Frio). | Garantir participação de Casimiro de Abreu no Comitê Gestor do município de Cabo Frio e vice-versa. | Contínua |  |
| SANEAMENTO BÁSICO | - Executar Projeto de Esgotamento Sanitário*. | Garantir saúde e integridade ambiental através da qualidade da água. | 36 meses |  |

* Ação de caráter abrangente,  que embora extrapole o Projeto Orla, apresenta interface com o mesmo.

TRECHO IV- rio São João

|  | # AÇÃO |  | FINALIDADE | DURAÇÃO |  | RESPONSABILI-DADE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conflito 1: : Preservação ambiental da área estuarina X ocupação urbana |  |  |  |  |  |  |
| REGULARIZA-ÇÃO FUNDIA-RIA JUNTO À SPU |  | - Desapropriar restante de invasores da área de mangue. | Restaurar e preservar área de mangue. |  | 18 meses | Procuradoria Jurídica, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Fazenda e SPU. |
| ORDENAMENTO DO ESPAÇO |  | - Executar Projeto-Paisagístico-Ambiental da Beira-Rio, com: - recuperação da mata ciliar; - sinalização ecológica; - recuperação e melhoria dos píers; - ordenamento de atividades náuticas e de construção de barcos. | Preservar o Patrimônio histórico-cultural e ordenar utilização da Beira-Rio por moradores e turistas. |  | 12 meses | Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Planejamento e Obras. |
| Conflito 2: Preservação ambiental da área estuarina X atividade agrícola |  |  |  |  |  |  |
| COOPERAÇÃO BILATERAL e REG. |  | - Planejar e realizar gestão integrada na Zona Estuarina dos 10 Km do Rio São João comum aos dois Municípios (Casimiro de Abreu e Cabo Frio). | Articular com os Consórcios MRA4 e MRA5 sobre pesquisa ambiental e com a municipalidade de Cabo Frio na gestão integrada do trecho visando a melhoria da qualidade da água e de vida local |  | Contínua | Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Planejamento |
| GESTÃO INTEGRADA E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL** |  | - Monitorar a qualidade da água do rio; | Acompanhar a qualidade da produção das Fazendas de maricultura e carcinicultura ao longo do rio; |  | Contínua | Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Planejamento e Agricultura e Pesca; |
|  |  | - Mobilizar agricultores residentes ao longo do rio, apresentando o Projeto Orla e sensibilizá-los para mudança de comportamento quanto às práticas agrícolas inadequadas. | Minimizar e fiscalizar utilização de agrotóxicos nas culturas. |  | Contínua | Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura e Pesca |

*em parceria com  entidades co-executoras e da sociedade civil organizada

** Ação de caráter abrangente,  que embora extrapole o Projeto Orla, apresenta interface com o mesmo.

.

3 – ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO

3.1- Estratégias de implantação do Plano

Formas de legitimação do Plano de Intervenção

Será formado um Comitê Gestor da Orla em reunião provocada pela atual equipe que participa do Projeto, buscando uma constituição paritária, entre o governo e sociedade civil.  O Comitê Gestor será constituído por Câmaras Técnicas para discutir questões específicas, onde o Município de Cabo Frio deverá participar , com o objetivo de interagir com o Município de Casimiro de Abreu na gestão do rio São João.

Levando em conta a existência do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no município, seria benéfico e vantajoso propor que o Comitê Gestor atuasse junto ao Conselho, visando evitar a duplicidade de mecanismos institucionais e fortalecer aqueles em funcionamento. Dada a representatividade, a composição do Comitê seria aquela do Conselho, podendo considerar a inclusão de membros/instituições afetas à questão.

As atribuições do Comitê Gestor seriam:

- sensibilizar a sociedade e poder público para a necessidade de uma mudança de comportamento quanto ao meio ambiente;

- analisar e orientar novas proposições;

- acompanhar e fiscalizar a execução das ações;

- deliberar sobre as ações propostas.

Mecanismo de envolvimento da sociedade

Dentre as formas passíveis de serem implementadas como mecanismos de envolvimento e participação da sociedade, podemos elencar:

- realização de audiências e debates públicos de apresentação e discussão do Projeto Orla e do Plano de Intervenção;

- divulgação através do Comitê Gestor;

- campanhas em toda a comunidade onde seriam realizadas as intervenções. As audiências podem ser realizadas por bairro para envolver o máximo de pessoas, que seria m convidadas por meio de convites imperssos, rádio e carros de som;

- cópia do Plano de Intervenção (versão simplificada), e qualquer eventual material didático a ser desenvolvido, será distribuído nas reuniões;

- estabelecer agenda para realização da intervenção, de forma participativa, após ser contemplada no Orçamento do Município.

Alternativas de articulação política

Para estimular a participação de agentes governamentais é desejável que se estabeleça um grupo ativo de parceiros de tais órgãos públicos e programas, definindo alianças para a responsabilidade coletiva, tomada de decisões, ordenamento, planejamento participativo da orla e do Plano proposto. Neste sentido cabe mencionar que:

- as Secretarias de Meio Ambiente, Turismo e Obras estarão envolvidas em todas as etapas da execução do Plano;

- as articulações com a SPU/GRPU-RJ, para consolidar um futuro convênio ou parceria com o município de Casimiro de Abreu, devem ser estreitadas com prioridade;

- o poder público deve estimular programas compensatórios para famílias que vivem de pesca artesanal e extração de guaiamum na época do defeso;

- a Secretaria de Turismo (além do Iate Clube de Barra de São João de Esportes Náuticos), deve ser envolvida nas propostas referentes ao Rio São João, bem como o município de Cabo Frio.

3.2- Subsídios e meios existentes

- Considerar Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orgânica e Plano Plurianual.

Base Legal prevista para as ações normativas:

- Lei que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n.º 6938/81);

- Lei Nacional do Gerenciamento Costeiro (Lei n.º 7661/88);

- Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGCII);

- Lei Federal sobre o Patrimônio da União (Lei n.º 9639/98);

- Lei Estadual do Meio Ambiente;

- Plano de Gestão Estadual de Gerenciamento Costeiro;

- Lei Orgânica do Município;

- Lei n.º 35 de 10/10/78 – Normas de Preservação – Paisagístico – Ambiental e Histórico-Cultural;

- Lei n.º 47 de 5/10/79 – Zoneamento Municipal;

- Lei n.º 48 de 5/10/79 – Uso e Ocupação do Solo.

Base Institucional local para as ações previstas:

- Secretaria Municipal de Planejamento;

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

- Associação Mico Leão Dourado;

- Associação de Moradores de Barra de São João;

- Associação Livre dos Aqüicultores do Rio São João.

Fóruns de decisão existentes no âmbito do Plano:

- Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

- Conselho Municipal de Turismo;

- Câmara Municipal.

Instrumentos Gerenciais e normativos locais existentes:

- Lei de Zoneamento Municipal;

- Lei de Uso e Ocupação do Solo;

- Código de Obras;

- Lei n.º 35/78 – Normas de Preservação Paisagístico Ambiental e Histórico Cultural.

4- ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

4.1- Monitoramento

Um programa de monitoramento envolve acompanhamento, avaliação e revisão de metas- propostas, como forma de aferir sistematicamente resultados, bem como gerar subsídios para ajustes e aprimoramento continuo. Para operacionalização do monitoramento a seleção e adoção de indicadores deve ser efetuada com base na literatura especializada e parâmetros adequados à realidade local.

###### O monitoramento do Plano de Intervenção será realizado pelo Comitê Gestor através de visitas e da fiscalização local, bem como a elaboração de informes regulares que serão disponibilizados à comunidade de forma transparente e acessível.

###### O Comitê poderá igualmente considerar a necessidade de realizar  consultas técnicas especializadas, caso necessário, e ainda efetuar parcerias ou convênios com entidades estaduais, nacionais ou internacionais que possam contribuir com a  implementação do Plano e com o desenvolvimento sustentável da orla de Casimiro de Abreu.

4.2- Sistemática de Acompanhamento, Avaliação e Revisão do Plano

Acompanhamento

O Comitê Gestor estará responsável pelo acompanhamento geral do Plano de Intervenção , monitoramento e supervisão da execução de ações referentes aos diferentes trechos da orla aqui caracterizados. As ações serão avaliadas através dos informes regulares, produzidos sob a supervisão do Comitê  Gestor e de acordo com o cronograma de implementação.

Tais informes, de modelo e formato a ser definido, possibilitarão uma síntese dos progressos, barreiras e lições aprendidas na execução do Plano, bem como indicarão medidas e recomendações para sua adequação e eventuais ajustes.

Avaliação

As avaliações serão feitas por meio dos relatórios, consultas na ocasião de reuniões com usuários, e visitas aos locais, considerando a evolução das ações e procedimentos desenvolvidos. Será analisado o andamento geral dos trabalhos, considerando os relatórios de acompanhamento, resultados obtidos e obstáculos encontrados.

Revisão do plano

O Plano será revisado anualmente após a análise dos resultados de dois relatórios semestrais de avaliação, como recomenda o Projeto Orla, considerando a necessidade de adequação ou não das ações,  cronogramas, recursos e parcerias propostas.

4.3- Apresentação do Plano e Cronograma Geral

O quadro abaixo apresenta o cronograma geral de trabalho do Plano de Intervenção da Orla de Casimiro de Abreu.  A duração proposta para cada ação identificada encontra-se nos quadros do item 8.

O cronograma entraria em vigor após o endosso oficial da presente minuta de Plano por parte dos proponentes do Projeto, Ministério do Meio Ambiente e CTE.

| MEDIDAS | DURAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de Legitimação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta à sociedade | Jun 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequação necessária do Plano | Jul 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilização e estabelecimento do Comitê Gestor | Ago 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalhamento das Ações por trecho, iniciando-se pelo trecho | Ago 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Articulações bilaterais com Cabo Frio e SPU | Set 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lançamento oficial do Plano de Intervenção - Set 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Implantação AÇÕES | ANO 2003 |  |  |  | ANO 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| TRECHO I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recuperar área da restinga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir decks e carramanchões Arborizar c/ espécies nativas Implantar sinalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir calçadão Pavimentação permeável Implantar iluminação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscalização | Contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRECHO II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regularizar e remodelar quiosques Delimitar e restituir restinga na Z.E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Implantação AÇOES | ANO 2003 |  |  |  | ANO 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRECHO II | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Ordenamento de estacionamento e designação de espaços para eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantio de vegetação nativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscalização | Contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRECHO III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demarcar área de extensão do manguezal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construção de píer de madeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto paisagístico-ambiental e histórico-cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remover e relocar dois quiosques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejar e realizar gestão integrada do trecho com C. Frio | Contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto de esgotamento sanitário* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRECHO IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto paisagístico-ambiental Implantar sinalização Recuperação dos píers Ordenamento das atividades náuticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desapropriar invasões no manguezal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejar e realizar gestão integrada do trecho com C. Frio | Contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorar qualidade de água no rio** | Contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilização e sensibilização de agricultores** | Contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* segue durante o ano de 2006

** Ação de caráter abrangente  que embora, extrapola o Projeto Orla, apresenta interface com o mesmo.