PROJETO :

# PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM BARRA DO ITARIRÍ E SÍTIO DO CONDE

##### Especificação para Obra

Serão padronizadas todas as barracas de praia existentes em todo o litoral do município, onde se fizerem presentes, totalizando 28 unidades.

## Canteiro de Obras

Para a implantação da obra objeto da presente licitação, faz-se necessário a construção dos canteiros de obras antes do início das atividades contendo infra-estrutura básica às condições de apoio ao trabalho.

A área determinada para a construção dos canteiros de obras será limpa mecânica ou manualmente, com emprego de ferramentas adequadas.

Os materiais resultantes dos serviços de limpeza serão empilhados em locais adequados e, colocados em caminhões e dispostos no local que a FISCALIZAÇÃO indicar.

Sempre durante a execução de qualquer obra, a preservação da vida humana é uma das principais metas a serem atingidas. Dentro desse princípio, qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículos e pedestres no leito das vias públicas, será imediata e adequadamente sinalizado.

A sinalização terá pôr objetivo traduzir as limitações ou restrições que as obras representam, e se destinarão a advertir e orientar o deslocamento de veículos ou pedestres, visando preservar a segurança individual e da sociedade.

A sinalização sucederá os serviços de marcação topográfica, podendo inclusive anteceder esses serviços sempre que isso for conveniente.

A sinalização de advertência para as obras de execução rápida (realizáveis em prazo inferior a 3 dias), será feita pôr meio de placas portáteis, cavaletes, cones de borracha, cercas móveis, etc.

Para os trechos onde se prevê que os serviços tenham maior duração, os dispositivos serão escolhidos e implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficácia da sinalização.

Todo serviço de sinalização estará de acordo com as normas Brasileiras .

| #### CONSTRUÇÃO BARRACA DE PRAIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE CONDE- BAHIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 DIAS |  |  | ### 30 DIAS |  | 45 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  |  |
| 1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0-INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0-PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0-ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.0-COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0-REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0- PISOS INTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0-PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.00-INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00-INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |