Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima

PROJETO ORLA

PLANO DE INTERVENÇÃO NA ORLA MARÍTIMA DE SIRINHAÉM

##### Prefeito

José Hildo Hacker

##### Vice-Prefeito

Amaro Oliveira

##### Secretários Municipais Envolvidos

Secretário de Administração

Geovana de Aguiar

Secretário de Infra-estrutura

Elias Araújo

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Ivaldo José da Silva

##### Equipe Técnica

##### Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Hermínio Peixoto (Secretaria de Administração da Prefeitura)

Ismal José da Silva (NSL)

José Carlos de Oliveira (Secretaria de Infraestrutura / CGL)

Sandro José Gusmão Santos (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente)

##### Sociedade Civil

Erivaldo José Aciolo (CGL)

Gustavo Egito de Oliveira (CGL)

Maria José de Paula (CGL)

Severino Pedro da Silva (Assoc. dos Barraqueiros da Praia de Gamela)

Venício de Andrade Silva Filho (NSL)

Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima

Projeto Orla

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima

Ministra de Estado

Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos (SQA)

Marijane Vieira Lisboa

Secretária

Oneida Divina da Silva Freire

Diretora de Programa

Ademilson Zamboni

Coordenador do Projeto Orla

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MP)

Guido Mantega

Ministro de Estado

Secretaria do Patrimônio da União (SPU)

Pedro Celso

Secretário

Governo do Estado de Pernambuco

Secretaria de Ciência, Tecnologia e meio Ambiente (SECTMA)

Cláudio José Marinho Lúcio

Secretário da SECTMA

Alexandrina Sobreira de Moura

Secretária Executiva

Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tito Lívio de Barros e Souza

Presidente da CPRH

Aldir Pitt

Diretor de Recursos Hídricos e Florestais (DHS)

Eliane Regueira Basto

Coordenadora do PNMA II/PE

Andréa Olinto

Coordenadora do GERCO/PE

Djanira Oiticica Gondim

Coordenadora do Projeto Orla

Secretaria de Planejamento

Raul Henry

Secretário de Planejamento

Téogenes Leitão

Subsecretário

Berta Maia

Gerente Geral do PROMATA

Roberto Salomão

Superintendente Técnico

José Milton Lins da Silva

Assessoria de Articulação

Áurea Igrejas

Gerente Administrativo Financeiro

Luiz Antonio Abreu de Lima Rosa

Gerente Executivo do PROMATA

Vera Lúcia Fernandes Lima Mendes

Coordenadora de Gestão e Proteção Ambiental

Arthur Guilherme de Lima Falcão

Supervisor de Gestão Ambiental

Soraya da Cruz Plácido

Serviço de Apoio

Comissão Técnica Estadual (CTE)

GRPU/PE

Antonio de Souza Leite

Agência CONDEPE/FIDEM

Cláudia Paes Barreto

Rejane Dutra

IBAMA - PE

Jorge Pereira (CEPENE)

Consultoria

Djair Barros Falcão

Sammy Nafez Abu-Adiya

Equipe de Apoio Técnico

Conceição Maria Dias de Lima

Maria Nazaré Cavalcanti da Silva

ACRÔNIMOS

| ALEPE | Assembléia Legislativa de Pernambuco |
| --- | --- |
| APA | Área de Proteção Ambiental |
| CGL | Comissão Gestora Local |
| CEPENE | Centro de Pesquisas e Extensão Pesqueira do Nordeste |
| CIPOMA | Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente |
| COMPESA | Companhia Pernambucana de Saneamento |
| CONDEPE/FIDEM | Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco |
| CPRH | Agência Pernambucana de Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
| DE | Decreto Estadual |
| DF | Decreto Federal |
| DM | Decreto Municipal |
| DP | Diagnóstico Participativo |
| FÓRUM DLIS | Fórum de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável |
| GERCO | Gerenciamento Costeiro |
| GRPU | Gerência Regional do Patrimônio da União |
| GTZ | Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH |
| IBAMA | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| LE | Lei Estadual |
| LF | Lei Federal |
| LM | Lei Municipal |
| MMA | Ministério do Meio Ambiente |
| MPF | Ministério Público Federal |
| MPPE | Ministério Público do Estado de Pernambuco |
| ONG | Organização não governamental |
| PIM | Plano de Investimento Municipal |
| PIO | Plano de Intervenção na Orla |
| PO | Projeto Orla |
| PRODETUR | Programa de Desenvolvimento do Turismo |
| PROMATA | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco |
| RC | Resolução CONAMA |
| RD | Região de Desenvolvimento |
| SEBRAE | Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa |
| SECTMA | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente |
| SEPLAN | Secretaria de Planejamento de Pernambuco |
| SPU | Serviço de Patrimônio da União |
| SQA | Secretaria de Qualidade Ambiental |
| UFPE | Universidade federal de Pernambuco |
| ZEEC | Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro |

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Atores envolvidos na execução do PIO	4

Tabela 2 – Classificação, características e diretriz estratégica que deve ser adotada no PIO	9

Tabela 3 – Delimitação, caracterização, potencial e classificação da Unidade 4 da orla de Sirinhaém	9

Tabela 4 – Identificação dos problemas e respectivas atividades geradoras, atores sociais e institucionais envolvidos e legislação incidente para o trecho 4.2 da orla	16

Tabela 5 – Caracterização dos problemas e respectivas linhas de ação, duração e responsabilidade por sua execução	19

Tabela 6 – Mecanismos de envolvimento da sociedade e cronograma de execução	23

Tabela 7 – Atores públicos envolvidos e respectivas atribuições	25

Tabela 8 – Articulação política - Relação entre ações e medidas propostas no PIO e os Planos, Projetos e Investimentos relacionados.	32

Tabela 9 – Relação de indicadores e responsabilidade pelas ações e medidas	35

Tabela 10 – Cronograma das ações e medidas propostas	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Localização geográfica do município de Sirinhaém/PE	5

##### Índice

ACRÔNIMOS	ii

LISTA DE TABELAS	iv

LISTA DE FIGURAS	iv

Apresentação	1

1.	Objetivos	3

1.1	Objetivo Geral	3

1.2	Objetivos Específicos	3

2.	Identificação do executor	3

3.	O contexto da área de intervenção	4

3.1	O contexto histórico e emancipação	4

3.2	Localização geográfica9	5

3.3	O ambiente natural	5

3.4	Evolução urbana e socioeconômica	7

3.5	Situação institucional e instrumentos institucionais normativos e de regulação urbana	7

3.6	Demarcação e delimitação da faixa de orla	8

4.	Síntese do diagnóstico / classificação	8

4.1	Unidade 04	10

5.	Cenário de usos desejados para a orla	11

5.1	Unidade 04	12

5.1.1	Trecho 4.2	12

6.	Identificação e caracterização dos problemas na orla	15

7.	Caracterização de cada problema e linhas de ação para equacionar o problema	18

8.	Estratégias de implantação do plano	21

8.1	Formas de legitimação do Plano de Intervenção	21

8.2	Mecanismos de envolvimento da sociedade	22

8.3	Alternativas de articulação política	25

9.	Subsídios e meios existentes	27

a.	Base legal prevista para as ações normativas	27

b.	Base institucional local	30

c.	Fóruns de decisão	30

d.	Bancos de dados e informações	30

e.	Referências técnico-científicas	31

10.	Monitoramento	35

10.1	Indicadores a serem utilizados	35

10.2	Sistemática de coleta dos dados secundários e sua rotina temporal	36

11.	Sistemática de Acompanhamento, Avaliação e Revisão do Plano	37

11.1	Acompanhamento, avaliação e revisão do Plano	37

12.	Cronograma	37

Bibliografia Consultada	40

Anexo I	41

Apresentação

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e tem como principal objetivo promover o disciplinamento de usos da orla marítima brasileira de forma coordenada com os mais diferentes interesses políticos, sociais, econômicos e ambientais. Com isto busca-se um modelo de gestão, onde as responsabilidades sejam compartilhadas pelas três esferas de poder e pelos diversos atores sociais que convivem neste espaço territorial.

Este Plano de Intervenção para a Orla do município de Sirinhaém é o resultado das ações empreendidas pelo Ministério do Meio Ambiente através da sua Secretaria de Qualidade Ambiental e dos Assentamentos Humanos (MMA/SQA), da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco (PROMATA), da Prefeitura de Sirinhaém e dos diversos atores que atuam para melhoria das condições ambientais e socioeconômicas daquele município.

Como resultado dos esforços empreendidos pelos atores acima mencionados, vários estudos, pesquisas e diagnósticos foram elaborados focando o espaço territorial do município de Sirinhaém, além de outros que, num contexto mais amplo, envolve a região na qual o município se insere, ou seja, a Zona da Mata Sul do Estado. Estes elementos serviram para contextualizar as particularidades locais relativas aos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Assim foi, baseando-se em tais informações e dados existentes, enriquecidos com acréscimos decorrentes das discussões e reflexões resultantes das contribuições dos diversos atores que estiveram presentes nos períodos de oficina (02 a 04/03/2004) em Rio Formoso e pós-oficina no próprio município de Sirinhaém, que se elaborou o Plano de Intervenção na Orla (PIO).

Este Plano de Intervenção encontra-se estruturado em quatro partes distintas: partindo de um diagnóstico que embasa todas as propostas discutidas e elaboradas durante e após as oficinas realizadas no município, apresenta-se uma caracterização (capítulos 1. a 5.) que expõe os objetivos do PIO e descreve os cenários desejados para a orla. A etapa seguinte elenca as propostas de ação (capítulos 6. e 7.) para tais cenários, tratando-se logo após das estratégias para execução (capítulos 8. e 9.) e culminando com as estratégias de acompanhamento e avaliação (capítulos 10. a 12.) de tais propostas. Dessa forma, tem-se um documento propositivo que norteia ações preventivas, mitigadoras e remediadoras que buscam atender os objetivos do Projeto Orla, na escala macro, e aquelas mais específicas estabelecidas durante o processo de elaboração e validação do mesmo.

Por fim, deve ficar claro para os gestores das três instâncias governamentais e demais envolvidos e interessados neste processo, que este documento não é estanque ou final, mas sim o início de um processo dinâmico onde as ações elencadas são constantemente avaliadas e revistas de forma que a realidade sempre seja refletida nas ações propostas.

- Objetivos

# Objetivo Geral

O Plano de Intervenção na Orla Marítima do Município de Sirinhaém tem como objetivo geral apresentar diretrizes para promover o desenvolvimento sustentável desse espaço, através da identificação e discussão dos conflitos existentes e da elaboração e implementação de propostas e ações coordenadas que compatibilizem as políticas ambiental e patrimonial no nível federal, estadual e municipal.

# Objetivos Específicos

- Caracterizar os aspectos geográficos, políticos, legais, históricos, ambientais, sociais e econômicos que repercutem sobre os processos de uso e ocupação da orla do município.

- Demarcar e delimitar a orla municipal em unidades e trechos com vistas ao estabelecimento distinto de suas configurações, padrões de uso e ocupação, problemas existentes e potencial para o desenvolvimento.

- Formular cenários de uso de ocupação atual, de tendência e desejado, classificando-os de acordo com a qualidade de seus atributos e tendência de ocupação a fim de orientar as ações propostas.

- Definir as estratégias para implantação do Plano de Intervenção.

- Estabelecer um processo de monitoramento considerando critérios, parâmetros e indicadores dos resultados da implementação do Plano.

- Estabelecer a criação de um comitê gestor para a orla.

- Estabelecer uma sistemática de acompanhamento, avaliação e revisão do Plano de Intervenção bem como um cronograma geral.

- Identificação do executor

O principal agente executor do Plano de Intervenção na Orla – PIO, a prefeitura municipal de Sirinhaém, contará com uma estrutura participativa composta por diversos grupos locais que, direta ou indiretamente, estejam relacionados ao espaço litorâneo em apreço. Contudo a responsabilidade pela execução deverá ser compartilhada com os diversos agentes públicos municipais e pelos representantes da sociedade civil. O quadro a seguir apresenta uma relação mínima de atores que devem estar envolvidos na execução do Plano.

### Tabela 1 – Atores envolvidos na execução do PIO

| Executor: | - Prefeitura Municipal de Sirinhaém - Secretaria de Administração - Secretaria de Infra-estrutura - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
| --- | --- |
| Parceiros da Sociedade Civil: | - Associação dos Barraqueiros da Praia de Gamela |
| Outros Parceiros | - Comissão Gestora Local – CGL |

- O contexto da área de intervenção

# O contexto histórico e emancipação

A região onde atualmente se encontra o Município do Sirinhaém foi inicialmente habitada pelos índios Tupis, que se concentravam majoritariamente na faixa litorânea. O nome Sirinhaém é uma denominação Tupi para o rio que atravessa a cidade. Os indígenas batizaram-no com este nome mediante a observação de que a área por eles ocupada, muito próxima à Barra do rio – local onde este deságua no Oceano Atlântico – era composta também por um vasto manguezal bastante rico em crustáceos, tais como os siris e caranguejos; desta forma, o rio recebeu  a designação  “ Sirinhaém ”, que significa “ Viveiro de siris ”. 5

Desde os primórdios da colonização portuguesa, Sirinhaém tornou-se importante pólo de produção canavieira e de tráfico de escravos oriundos dos países da costa oeste africana. O tráfico e o comércio escravista alavancaram a produção canavieira que, até os dias atuais é a principal atividade econômica do Município. 5

O povoamento de Sirinhaém iniciou-se em 1621 quando aí foi erguida a Capela de São Roque. Ainda neste ano virou uma freguesia e, em 1627 passou a categoria de vila. Em 1892, a lei nº 52 elevou Sirinhaém à categoria de município, sendo desmembrada de Rio Formoso e da freguesia de Água Preta. 5; 9

# Localização geográfica9

Político-geograficamente, o município está inserido na Microrregião da Mata Meridional Pernambucana e contemplado pela Região de Desenvolvimento (RD) da Mata Sul. Administrativamente é formado pela Sede, a Barra do Sirinhaém e Ibiratinga.

Geograficamente, limita-se ao Norte com os municípios de Ipojuca e Escada, à Oeste com o município de Ribeirão, ao Sul com o município de Rio Formoso e ao Leste com o Oceano Atlântico, possuindo uma área de 355 km2 (IBGE, 2000) e uma orla com 11,35 km de extensão (GERCO/PE, 2003) divididas em quatro praias, que são: Praia do Sirinhaém, Praia do Guaiamum, Praia da Gamela e Praia de Guadalupe. (Figura 1)

#### Figura 1 – Localização geográfica do município de Sirinhaém/PE

|  | LEGENDA  SIRINHAÉM  LIMITE MUNICIPAL  LIMITE ESTADUAL |
| --- | --- |
| Fonte: Malha Municipal – IBGE 2004 |  |

# O ambiente natural

O tipo de unidade geomorfológica que predomina em Sirinhaém é planície desenvolvida sobre rochas sedimentares - na porção Leste dominado a paisagem da planície litorânea - e sobre rochas cristalinas nas porções centro, norte, oeste e sul onde domina a paisagem de mares de morro.5

Dentre os elementos naturais da orla deste município, destacam-se os complexos estuarinos do rio Sirinhaém, ao norte, e rio Formoso, ao sul, a Barra do Sirinhaém, belas praias, além da ilha de Santo Aleixo e o corredor de corais que faz parte da APA Costa dos Corais. Nas praias, a cobertura vegetal varia de acordo com o grau de ocupação, mas é predominantemente coberta por coqueirais e remanescentes de restingas. Já nos estuários predominam os manguezais, considerados em estado de boa conservação. Vale salientar que parte do município (6.150 ha) compõe 16,4% da APA de Guadalupe.4

Do ponto de vista do uso e ocupação do solo, a orla deste município demonstra características distintas ao longo dos seus cerca de 11,35 km de extensão. Destacam-se aqui a área urbana da Barra do Sirinhaém com um grau moderado de ocupação por residências permanentes e de veraneio, pequeno comércio e serviços. Já o loteamento Praia do Sol tem um grau de ocupação menos denso e no loteamento Aver-o-Mar ainda há grandes extensões de áreas desocupadas com núcleos de ocupação e alguns serviços na praia (bares e restaurantes) e uma vila de pescadores na praia da Gamela. Nesta praia não há abastecimento de água e o lixo gerado é coletado pela prefeitura. Não existe um sistema de esgoto e as casas que dispõem de algum sistema utilizam fossas coletivas. Um aspecto de conflito é a quantidade de turistas itinerantes que vêm em excursões de ônibus nos finais de semana, que segundo informações locais, podem chegar a números de 30 a 40 ônibus por dia.  No complexo estuarino do rio Sirinhaém, chama a atenção o conjunto de ilhas, destacando-se a Ilha Grande (Ipojuca), que outrora foi ocupada por cerca de trinta famílias, hoje removidas e reduzidas a um número de três.4

Outros problemas discutidos e detectados durante a visita ao município foram o despejo do vinhoto no rio que causa a mortandade da fauna estuarina e a erosão em trechos das praias, notando-se trechos críticos nas praias do Sirinhaém e Guadalupe, e dentro do estuário na altura de Casados. Além destes, há relatos sobre a poluição dos rios causados pela falta de saneamento básico, desmatamento de matas ciliares que vem causando o assoreamento, aterros, agrotóxicos e a pesca predatória. A carcinicultura, cujo total de área ocupada não ultrapassa 70 ha, incluindo duas fazendas licenciadas e duas em fase de regularização, além do laboratório da Netuno Pescados, foi mencionada como um aspecto de conflito social pois, segundo depoimentos, impede o acesso de pescadores para suas áreas de pesca. 4

Como ações de combate aos problemas detectados não se identificou intervenções sistemáticas, apenas notou-se que os danos decorrentes do lançamento de vinhoto só não são mais graves em virtude da renovação natural das águas, conseqüência  do fluxo e refluxo das marés. Quanto a medidas para combater a erosão, registrou-se que os proprietários de imóveis, na tentativa de proteger o patrimônio, realizam obras de contenção por iniciativa própria e em muitos casos sem a devida orientação técnica, fato que, ao invés de minimizar, amplifica os danos causados pela força das águas. 4

# Evolução urbana e socioeconômica

O município de Sirinhaém, conforme os dados do Censo de 2000, apresentou uma população de 33.046 (trinta e três mil e quarenta e seis) habitantes e uma densidade demográfica em torno de 93,03/hab/km². No período de 1991 - 2000, a população registrou uma taxa de crescimento anual de -0,07%. Por sua vez, a taxa de urbanização cresceu 32% passando de 31,29% em 1991 para 41,29% em 2000. A taxa de urbanização cresceu mais do que a da população. No período mais recente, a população do município participou com 0,42% da população de Pernambuco. 5

Sirinhaém apresenta um perfil demográfico nitidamente rural, com um grau de urbanização de 41,3% inferior aos indicadores encontrados para o Estado de Pernambuco, de 76,51%, e para a própria Microrregião da Mata Meridional Pernambucana, de 76,0%, segundo os dados do Censo Demográfico 2000. 5

Assim como os outros municípios do Litoral Sul do Estado de Pernambuco, Sirinhaém tem na monocultura da cana-de-açúcar o seu pilar econômico. Outras atividades que se destacam são o turismo e o comércio, porém estes podem ser considerados de menor impacto durante a época de inverno quando o fluxo turístico para as praias diminui consideravelmente.

# Situação institucional e instrumentos institucionais normativos e de regulação urbana

No nível municipal, o município de Sirinhaém dispõe de alguns instrumentos de normatização e regulamentação urbana e ambiental. Na falta de uma versão destes no âmbito municipal, são utilizados os do nível estadual e federal. A lista de instrumentos identificados antes e durante a oficina para elaboração do PIO encontra-se na seção 9.a. Base legal prevista para as ações normativas deste PIO.

Dentre os instrumentos de gestão urbana e de planejamento do município, destacam-se:

- Plano de Governo;

- Plano Estratégico;

- Plano Diretor;

- Lei do Perímetro Urbano;

- Lei de Parcelamento do Solo;

- Código de Posturas;

- Código de Obras

- Lei Orgânica Municipal;

- Plano Plurianual de Investimentos;

- Lei de Diretrizes Orçamentárias;

- Lei do Orçamento Anual;

- Legislação sobre Áreas de Interesse Social.

Alem destes, o município dispõe também dos seguintes diagnósticos e planos:

- Diagnóstico Sócio-Ambiental e ZEEC do Litoral Sul da CPRH;

- Diagnóstico Sócio-Ambiental e ZEEC da APA de Guadalupe da CPRH;

- Diagnóstico Participativo do município de Sirinhaém (PROMATA);

- Plano de Investimentos Municipal (PIM) do município de Sirinhaém (PROMATA);

- Plano de Gestão da APA de Guadalupe da CPRH;

- Plano de Ação Integrada do Litoral Sul de Pernambuco – CPRH;

- Estudo Propositivo do Litoral Sul de Pernambuco da FIDEM.

# Demarcação e delimitação da faixa de orla

Durante a oficina para elaboração do PIO, procedeu-se com as diretrizes para demarcação e delimitação da faixa de orla municipal. Tendo como base os parâmetros propostos Ministério do Meio Ambiente - MMA e a Secretaria de Patrimônio da União - SPU, estabeleceram-se 06 Unidades divididas em 15 Trechos conforme o mapa anexo.

- Síntese do diagnóstico / classificação

Esta seção apresenta a síntese dos dados coletados e observações feitas durante o diagnóstico de campo realizado pelos participantes no período da oficina para elaboração do PIO. Em resumo, resgatam-se aqui informações acerca dos atributos naturais e paisagísticos percebidos, as atividades socioeconômicas praticadas, os impactos ambientais decorrentes dos usos da orla e uma classificação que surge “do cruzamento da qualidade de seus atributos com as tendências de ocupação, constituindo o campo de análise para seu enquadramento nas classes genéricas de uso”12; 13. Este conjunto de informações possibilita a definição e adoção de estratégias diferenciadas de intervenção para a orla.

Assim sendo, para unidades e trechos com diferentes classificações foram adotados as seguintes diretrizes explicitadas na Tabela 2.

### Tabela 2 – Classificação, características e diretriz estratégica que deve ser adotada no PIO

| CLASSIFICAÇÃO | CARACTERÍSTICAS | DIRETRIZ ESTRATÉGICA |
| --- | --- | --- |
| “A” | Paisagem rústica, com baixíssima ocupação, paisagens com alto grau de originalidade e baixo potencial de poluição. | Preservação e conservação das características naturais devem ser priorizadas. |
| “B” | Paisagem semi-rústica, de baixo a médio adensamento de construções e população residente, com indício de ocupação recente, paisagens parcialmente antropizadas e médio potencial de poluição, podendo incluir orlas de interesse especial. | Devem ser estimulados usos compatíveis com a conservação da qualidade ambiental e que tragam baixo potencial de impactos. |
| “C” | Paisagem tipicamente urbana, consolidada ou em final de transformação. Apresenta médio a alto adensamento de construções e populações residentes, com paisagens antropizadas, multiplicidade de usos e alto potencial de poluição – sanitária, estética, sonora e/ou visual. | Os usos não podem ser exigentes quanto aos padrões de qualidade. Trata-se de espaços onde a prática do planejamento corretivo deve ser adotado. |

Fonte: Manual do Projeto Orla, 2002

No caso do município de Sirinhaém, somente o trecho 2 da unidade 4 foi considerado no detalhamento de seus problemas e respectivas ações e medidas mitigadoras. Isto se explica pelo fato de, durante o período de pós-oficina, não se ter conseguido reunir todos os atores que participaram da oficina, principalmente por conta da falta de tempo e/ou incompatibilidade de horário dos mesmos. Assim, a Tabela 3 resume somente esta a unidade e trecho estabelecido durante a oficina de elaboração do PIO.

### Tabela 3 – Delimitação, caracterização, potencial e classificação da Unidade 4 da orla de Sirinhaém

| UNIDADE | DELIMITAÇÃO DA UNIDADE | CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE | CLASSE*/** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 03 Trechos | Rio dos Passos até o final do mangue do Rio Formoso | - nr | nr |
| 2 02 Trechos | Do final do mangue do Rio Formoso até a porteira do Sr. Arnaldo | - nr | nr |
| 3 02 Trechos | Da porteira do Sr. Arnaldo até a propriedade do Português | - nr | nr |
| 4 06 Trechos | Do final da propriedade do Português até a metade da Colônia de pescadores | O trecho caracteriza-se por uma praia arenosa e semiprotegida que a tornam propícia ao banho. O acesso é facilitado pela estrada asfaltada existente. O local pode ser considerado como pólo turístico, pois dispõe de uma infra-estrutura de serviço razoável (bares e pousadas). | “B” |
| 5 01 Trecho | Da metade da Colônia de pescadores até o final do Porto dos Casados | - nr | nr |
| 6 01 Trecho | Área de manguezal do Rio Sirinhaém | - nr | nr |

* nr = não realizada

** Ver Anexo I para classificação detalhada dos parâmetros ambientais, sociais e econômicos, por trecho.

# Unidade 04

| UNIDADE: | 04 |  |
| --- | --- | --- |
| TRECHO: | 4.2 |  |
| INÍCIO DO TRECHO: | Extremo sul da propriedade do Português |  |
| FIM DO TRECHO: | Fazenda de coqueiros |  |
| CLASSIFICAÇÃO: | “B” |  |
| Foto: Djair B. Falcão |  | Atributos naturais/paisagísticos - Praia arenosa e semi-protegida. Estas características tornam o trecho propício ao banho |
| Fotos: Djair B. Falcão |  | Atividades socioeconômicas - Infra-estrutura de serviço ( bares e pousadas) - Acesso facilitado por estrada asfaltada |
| Fotos: Sammy N. Abu-Adiya |  | Impacto ambiental dos usos da orla - Praia com processo erosivo - Ocupação irregular (avanço das casas) - Banho e tráfego de animais na orla e na PE – 61 - Sanitários inadequados e mal localizados - Poluição da praia por conta do lixo gerado - Barraca utilizada para depósito de lixo seletivo - Poluição sonora - Banhistas sem acesso a praia (obrigado a passar por dentro das barracas) por falta de organização - Ausência de segurança dos moradores e usuários da área - Turistas itinerantes invadem a praia e casas retirando de tudo - Acesso dos ônibus sem controle ao trecho da beira-mar |

- Cenário de usos desejados para a orla

Com as unidades e trechos já estabelecidos e os seus respectivos diagnósticos detalhados, o grupo responsável pela elaboração deste PIO empenhou-se na caracterização paisagística atribuindo-lhes cenários de tendência, caso nenhuma ação seja tomada para aquela determinada situação, e cenários desejados, ou seja, aquela que se gostaria de ver. Para cada trecho, foi elaborado pelo menos um perfil para cada situação, sendo comum a elaboração de mais perfis para o mesmo trecho. No caso de Sirinhaém, focou-se a Unidade 4, trecho 2 de sua orla.

Dessa forma, esta seção do PIO apresenta os diferentes cenários paisagísticos, acompanhados por um texto descritivo juntamente com a classificação (descrita na seção 4. Síntese do diagnóstico / classificação) dos cenários (atual, tendência e desejado), de forma a focar os conflitos existentes, seus problemas e as ações propostas.

# Unidade 04

## Trecho 4.2

| PERFIL 1 – SITUAÇÃO ATUAL | Classificação “B” |
| --- | --- |
| PERFIL 1 – TENDÊNCIA | Classificação “C” |
| ###### PERFIL 1 – SITUAÇÃO DESEJADA | Classificação “A” |

Trecho 4.2 – Perfil 1

Situação Atual Praia arenosa e mar com profundidade mediana, o que torna o trecho propício ao banho, pesca e lazer náutico. A Paisagem é complementada pelo exuberante coqueiral. Os recifes coralíneos encontram-se em bom estado de preservação. Registra-se a existência de barracas de palha e madeira ocupando a faixa de banho e sem infra-estrutura adequada para um estabelecimento comercial.

Tendência A ocupação desordenada da faixa de praia, causada pela construção de restaurantes e bares de alvenaria e a colocação de mesas fixas nas áreas de acesso, além destas serem instaladas fora dos padrões exigidos para o local, poderá comprometer a qualidade ambiental (visual, sonora e física) do trecho. A tendência será a construção de vias de mão dupla asfaltadas com áreas de estacionamento inadequadas. O grande aumento do número de visitantes e das atividades de lazer náutico esperados terá um impacto negativo no ambiente (poluição), prejudicará a pesca e os recifes coralíneos.

Cenário Desejado Faixa de praia livre de edificações. Trecho caracterizado pelo belo coqueiral e a construção de quiosques padronizados dotados de infra-estrutura de saneamento básico adequado, pela existência de um calçadão para pedestres e de uma ciclovia. Espaço reservado para instalação de tenda móvel para eventos. Toda a área encontra-se tratada com um projeto paisagístico e dotado de infra-estrutura de apoio ao visitante (segurança, salva-vidas, guias turísticos, etc.). O local fica livre da poluição e as atividades de pesca e de lazer náutico são realizadas respeitando a distância mínima da faixa de areia por questões de segurança. Os recifes de corais estão preservados.

| PERFIL 2 – SITUAÇÃO ATUAL | Classificação “B” |
| --- | --- |
| PERFIL 2 – TENDÊNCIA | Classificação “C” |
| ###### PERFIL 2 – SITUAÇÃO DESEJADA | Classificação “A” |

Trecho 4.2 – Perfil 2

Situação Atual Praia arenosa e mar com profundidade mediana, o que torna o trecho propício ao banho, pesca e lazer náutico, situação que confere ao local um grande número de visitantes. A Paisagem é complementada pelo exuberante coqueiral. Os recifes coralíneos encontram-se em bom estado de preservação. Registra-se a existência de barracas de palha e madeira ocupando a faixa de banho e sem infra-estrutura adequada para um estabelecimento comercial. Nota-se o processo erosivo da faixa de praia.

Tendência A ocupação desordenada da faixa de praia, causada pela construção de hotéis, restaurantes e bares de alvenaria tem um impacto visual acentuado. O processo erosivo tornar-se-á mais significativo e o grande aumento do número de visitantes e das atividades de lazer náutico esperados terá um impacto negativo no ambiente (poluição), prejudicará a pesca e os recifes coralíneos.

Cenário Desejado Faixa de praia livre de edificações (hotéis, quiosques, etc.). Trecho caracterizado pelo belo coqueiral e a construção de quiosques padronizados dotados de infra-estrutura de saneamento básico adequado, pela existência de um calçadão para pedestres e de uma ciclovia. Toda a área encontra-se tratada com um projeto paisagístico e dotado de infra-estrutura de apoio ao visitante (segurança, salva-vidas, guias turísticos, etc.). O local fica livre da poluição e as atividades de pesca e de lazer náutico são realizadas respeitando a distância mínima da faixa de areia por questões de segurança. Os recifes de corais estão preservados. O processo erosivo é contido e a faixa de praia é preservada.

- Identificação e caracterização dos problemas na orla

Após a devida demarcação e delimitação da orla do município, procedeu-se então com a identificação e caracterização dos problemas incidentes na área. O principal objetivo desta tarefa foi apontar e entender os problemas gerados pela multiplicidade de usos do espaço orla para se delinear diretrizes, ações e atividades necessárias para resolvê-los. Entendeu-se como problema os aspectos conflituosos decorrentes da ocupação territorial, das atividades praticadas nesse espaço, da apropriação e utilização dos recursos socioeconômicos e ambientais, da ordem social, de usos múltiplos e até mesmo intergovernamentais, que são causadores de impactos sociais e/ou ambientais.

Para cada problema, foram identificadas as atividades geradoras, relacionando-os aos atores sociais e institucionais envolvidos, além da legislação federal, estadual e municipal que trata do problema, dessa forma embasando legalmente o conjunto de ações que poderão ser aplicadas às irregularidades praticadas no uso da orla, assim contribuindo para solução e/ou mitigação do grau de impacto causado. A Tabela 4 resume o resultado das discussões e reflexões acerca dos problemas identificados para o trecho 4.2 da demarcação do município.

Uma das ações não elencadas e prioritárias na tabela abaixo é a revisão e complementação do PIO que deverá ser realizada com vistas a celebração do convênio para gestão do patrimônio da União com o SPU.

### Tabela 4 – Identificação dos problemas e respectivas atividades geradoras, atores sociais e institucionais envolvidos e legislação incidente para o trecho 4.2 da orla

| Problema |  | Gerador do problema | Atores Institucionais Envolvidos | Atores Sociais Envolvidos | Legislação incidente* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocupação irregular | - Barracas e residências invadindo acesso público - Descumprimento da Lei de Uso e Ocupação do Solo - Falta de fiscalização | - Prefeitura Municipal de Sirinhaém - GRPU - CPRH - AD/DIPER - Agência CONDEPE / FIDEM. | - Associação dos barraqueiros - Associação moradores - Veranistas | - LM Nº 1003/2001 - Plano Diretor - LE Nº 11.516/1997 - LF Nº 9.636/1998 |
| 2 | Tráfego de animais na orla e PE – 60 | - Criação inadequada de animais | - Vigilância sanitária municipal - Vigilância sanitária estadual - IBAMA | - População praieira | - Código de Vigilância Sanitária |
| 3 | Poluição sonora | - Falta de conscientização ambiental - Falta de fiscalização | - CPRH - Prefeitura Municipal de Sirinhaém - Polícia Militar | - Turistas - Barraqueiros | - LE Nº 11.516/1997 |
| 4 | Falta de segurança para os moradores | - Policiamento precário | - Polícia Militar | - Moradores - Conselho de Segurança - Associação dos moradores | - LF Nº 10.406/2002 |
| 5 | Transporte urbano inadequado e deficiente | - Programação do transporte urbano inadequado - Infra-estrutura para transporte coletivo rodoviário deficiente | - Prefeitura Municipal de Sirinhaém | - Moradores - Transporte alternativo |  |
| 6 | Erosão | - Ocupação desordenada das áreas de marinha e mangue | - Prefeitura Municipal de Sirinhaém - GRPU - CPRH - AD/DIPER - Agência CONDEPE / FIDEM. | - Moradores - Barraqueiros |  |
| 7 | Infra-estrutura e serviços públicos inadequados para atender aos turistas itinerantes. | - Falta de organização formal dos barraqueiros - Falta de infra-estrutura adequada (sanitários, lixeiras, etc) - Coleta de lixo inadequada (lixo na praia) - Falta de conscientização ambiental | - Prefeitura Municipal de Sirinhaém. | - Associação dos barraqueiros - População praieira - Turistas - Moradores | - Código de Vigilância Sanitária - LE Nº 12.008/2001 - LE Nº 11.516/1997 |

* Ver na seção 9.a. Base legal prevista para as ações normativas para legendas e ementas da legislação

- Caracterização de cada problema e linhas de ação para equacionar o problema

Com os problemas já identificados e suas respectivas causas geradoras listadas, procedeu-se então com o detalhamento dos efeitos / impactos associados a cada um deles, delineando-se ações e medidas para equacionar o problema, estabelecendo para cada um delas o caráter de atuação (duração) e a responsabilidade pela sua execução, seja direta ou indireta. A Tabela 5 explicita os detalhes desta fase de reflexões e discussões, relacionando-os a cada trecho demarcado.

### Tabela 5 – Caracterização dos problemas e respectivas linhas de ação, duração e responsabilidade por sua execução

| TRECHO 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema |  | Efeitos / impactos associados ao problema | Ações e medidas para equacionar o problema |  | Duração da atividade | Responsabilidades |
| 1 | Ocupação irregular | - Erosão - Dificuldade de acesso à praia - Redução do número de turistas - Enfraquecimento do comércio | 1.1 | Criar infra-estrutura adequada para uso e controle do uso e ocupação do solo | Permanente | - Prefeitura |
| 2 | Tráfego de animais na orla e PE – 60 | - Risco de acidentes com veículos - Perigo para transeuntes | 2.1 | Criar legislação específica para apreensão de animais fora das normas da vigilância sanitária estadual | Curto Prazo | - Prefeitura |
|  |  |  | 2.2 | Definir estrutura para o recolhimento dos animais apreendidos | Curto Prazo | - Prefeitura |
|  |  |  | 2.3 | Formar equipe para fiscalização | Curto Prazo | - Prefeitura |
| 3 | Poluição sonora | - Incômodo aos moradores e outros usuários - Afastamento de turistas | 3.1 | Fiscalização conjunta Prefeitura Municipal do Sirinhaém, CPRH, Polícia Militar. | Permanente | - Prefeitura |
| 4 | Falta de segurança para os moradores | - Assaltos - Desordem - Violência | 4.1 | Articulação do Conselho Municipal de Segurança, Associação dos Moradores, Associação dos Barraqueiros, veranistas, donos de Pousadas, Prefeitura Municipal de Sirinhaém e Polícia Militar para ação conjunta | Permanente | - Associação de Moradores |
| 5 | Transporte urbano inadequado e deficiente | - Dificuldade de acesso às praias - Segurança dos transportes coletivos | 5.1 | Articulação entre Associação dos Moradores, Associação dos Barraqueiros, Associação de transportes Alternativos e Prefeitura para ação conjunta | Permanente | - Associação de Moradores |
| 6 | Erosão | - Diminuição da faixa de praia - Comprometimento da estrutura física das edificações (casas, negócios, etc.) | 6.1 | Ação de “Engordamento” da praia, replantio de restinga e desocupação de obras irregulares. | Permanente | - Prefeitura |
| 7 | Infra-estrutura e serviços públicos inadequados para atender aos turistas itinerantes. | - Poluição visual - Poluição física - Risco de doenças - Afastamento do turista | 7.1 | Estruturação da orla (PIM) | Curto Prazo | - Prefeitura |
|  |  |  | 7.2 | Formação de guias turísticos | Curto Prazo | - Prefeitura |
|  |  |  | 7.3 | Definição de local para estacionamento de ônibus | Curto Prazo | - Prefeitura |
|  |  |  | 7.4 | Pavimentação das vias de acesso | Curto Prazo | - Prefeitura |
|  |  |  | 7.5 | Formação de guarda municipal para orla | Permanente | - Prefeitura |
|  |  |  | 7.6 | Coleta seletiva do lixo e definição do horário e itinerário para coleta | Permanente | - Prefeitura |
|  |  |  | 7.7 | Ampliação do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário (PIM) | Curto Prazo | - COMPESA |

- Estratégias de implantação do plano

Esta seção do Plano de Intervenção na Orla (PIO) está voltada para a forma como o mesmo deverá ser implementado. Com os problemas identificados e as respectivas ações e medidas e responsáveis definidas, são apresentados aqui os mecanismos e alternativas que envolverão e comprometerão os diferentes atores públicos e da sociedade civil identificados.

Um dos primeiros passos para tais estratégias é a criação de um Comitê Gestor da Orla que foque o espaço e as ações definidos por este Plano. O Projeto Orla (MMA) sugere que esse Comitê seja composto por integrantes do grupo de gestores local e de outras instituições. No caso do município de Sirinhaém, já há um número de grupos atuantes dentre os quais destaca-se a Comissão Gestora Local (CGL) instituída no âmbito do PROMATA. Este grupo é considerado bem atuante e representativo. Caso o Comitê Gestor da Orla não seja incorporado à CGL, um Comitê para tal fim será criado.

Neste sentido, serão tratados os campos de ação discutidos em seguida.

  - Formas de legitimação do Plano de Intervenção

As ações elencadas no PIO deverão ser legitimadas pela sociedade civil e por diferentes instâncias governamentais. Dessa forma, o Comitê Gestor adotará ações que visem socializar as informações contidas no Plano, como um primeiro passo, seguido de processos consultivos e deliberativos.

- Ações voltadas para a socialização do PIO

  - Elaboração de Resumo do PIO.

  - Envio do resumo aos diferentes atores públicos e sociais listados abaixo, com a posterior realização de palestras, entrevistas em rádios locais e comunitárias e panfletagem.

    - Atores públicos federais: GRPU, IBAMA/CEPENE, MPF e Capitania dos Portos.

    - Atores públicos estaduais: SEPLAN/Agência CONDEPE/FIDEM, SEPLAN/PROMATA, SECTMA/CPRH, MPPE, COMPESA.

    - Atores públicos municipais: todas as Secretarias municipais e Câmara de Vereadores.

    - Atores da sociedade civil: Associação de Pescadores, Colônia de Pescadores, Associação de Barraqueiros, outros.

    - Atores de natureza mista: CGL.

      - Ações de caráter consultivo

Uma sistemática de reuniões será montada com o objetivo de coletar e discutir as contribuições dos diversos atores listados acima. Para tanto, serão estabelecidos prazos e locais específicos.

- Ações de caráter deliberativo

Para legitimação do PIO, será marcada uma data onde a versão final do mesmo será apresentada e validada pelos presentes. Nesse dia estarão presentes autoridades municipais, cuja função será de absorver ações do PIO em seu Plano de Governo e na pauta do legislativo.

  - Mecanismos de envolvimento da sociedade

Para o sucesso das três linhas de ação estratégicas descritas acima, foram definidas as seguintes medidas para os dois momentos deste processo:

- Pré-validação do PIO

Montagem de uma sistemática de divulgação pública sobre a iniciativa do Projeto Orla (PO) e sua relação com o PROMATA; elaboração de material didático que esclareça o processo de elaboração do PIO e suas necessidades de legitimação e validação; articulação com grupos locais e rádios comunitárias para realização de palestras e entrevistas sobre o tema, com o objetivo de legitimar e validar o PIO.

- Pós-validação do PIO

Montagem de sistemática de divulgação das ações do PIO no âmbito do poder municipal, poder legislativo, sociedade civil (associações, ONGs, escolas, outros grupos).

A Tabela 6 resume os mecanismos de envolvimento da sociedade na discussão do PIO,  juntamente com um cronograma para realização das ações.

### Tabela 6 – Mecanismos de envolvimento da sociedade e cronograma de execução

| ##### Atividade | Responsável | Público | Meios | Materiais | Cronograma (Meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-validação do PIO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Criação do Comitê Gestor (incorporação à CGL) | CGL | - | - Reuniões; - Assembléia. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração de Resumo do PIO e outros materiais | Comitê Gestor | - | - Reuniões do grupo; - Discussões. | - PIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divulgação do resumo do PIO (resumo e panfletos) | - Comitê Gestor; - Prefeitura. | - Órgãos públicos federais, estaduais e municipais; - Sociedade civil. | - Envio do resumo; - panfletagem; - Entrevistas em rádio comunitária; - Notas a imprensa local. | - Resumo em A4; - Panfletos; - Banners e cartazes; - Releases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realização de Palestras para divulgar o PIO | - Comitê Gestor; - Prefeitura. | - Órgãos públicos federais, estaduais e municipais; - Sociedade civil. | - Convocação; - Convites; - Imprensa local | - Cartazes; - Rádio; - Imprensa local; - Convites. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realização de Reunião para discussão do PIO | - Comitê Gestor; - Prefeitura. | - Órgãos públicos federais, estaduais e municipais; - Sociedade civil. | - Convocação; - Convites; - Imprensa local | - Cartazes; - Rádio; - Imprensa local; - Convites. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunião para validação do formato final do PIO | - Comitê Gestor; - Prefeitura. | - Órgãos públicos federais, estaduais e municipais; - Sociedade civil. | - Convocação; - Convites; - Imprensa local | - Cartazes; - Rádio; - Imprensa; - Convites. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pós-validação do PIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montagem de sistemática de divulgação das ações do PIO | - Comitê Gestor; - Prefeitura. | - Órgãos públicos federais, estaduais e municipais; - Sociedade civil. | - Reuniões do grupo; - Discussões. | - PIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inserção de módulos de divulgação das ações do PIO em várias instâncias | - Comitê Gestor; - Prefeitura. | - Órgãos públicos federais, estaduais e municipais; - Sociedade civil. | - Elaboração de material didático; - Discussões. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Alternativas de articulação política

O princípio da gestão do Projeto Orla é a participação. Considerando a natureza e diversidade dos atores e suas respectivas relações com o espaço Orla, é importante considerar, além da mobilização da sociedade, que articulações políticas são necessárias para envolver os órgãos governamentais ligados às políticas públicas incidentes neste espaço. Em última instância, é o poder municipal que firma convênios e se responsabiliza por ações de cooperação que o PIO lista.

Neste sentido, a Tabela 7 apresenta os atores públicos que atuam na orla e suas respectivas atribuições para execução do Plano. Já na Tabela 8, são listados os programas e ações governamentais que contribuem para as intervenções propostas, notadamente àquelas no âmbito do PROMATA. Tenta-se ainda nesta síntese descrever as formas de articulação entre os vários planos, projetos e investimentos (públicos e privados) que incidam sobre este espaço, seus executores e recursos disponíveis.

### Tabela 7 – Atores públicos envolvidos e respectivas atribuições

| Agente Governamental | Atribuição e Responsabilidade |
| --- | --- |
| Prefeitura Municipal | - Implementar ações para o fortalecimento institucional - Contratação para execução de projetos; - Zoneamento do uso e ocupação do solo na faixa de orla; - Articulação. |
| Câmara de Vereadores | - Legislativo (criação, revisão e atualização de mecanismos legais); - Acompanhar e fiscalizar ações do poder municipal. |
| ALEPE | - Legislativo (criação, revisão e atualização de mecanismos legais). - Acompanhar e fiscalizar ações do poder estadual. |
| PROMATA | - Implementar ações para o fortalecimento institucional; - Contratação para execução de projetos; - Recursos para implantação de ações previstas. |
| PRODETUR II | - Implementar ações para o fortalecimento institucional; - Contratação para execução de projetos; - Recursos para implantação de ações previstas. |
| COMPESA | - Contratação para execução de projetos; - Recursos para implantação de ações previstas. |
| SECTMA | - Implementar ações para o fortalecimento institucional; - Articulação; - Contratação para execução de projetos. |
| UFPE | - Estudos e Pesquisas. |
| GRPU | - Apoiar ações para regularização de situação fundiária; - Criação, revisão, atualização, implementação e aplicação de mecanismos legais; - Zoneamento do uso e ocupação do solo na faixa de orla. - Transferência de recursos. |
| Capitania dos Portos | - Implementar ações para o fortalecimento institucional; - Subsidiar tecnicamente a criação, revisão e atualização de instrumentos normativos; - Estudos e Pesquisas; - Regulamentar e fiscalizar as atividades náuticas na faixa de orla. |
| CPRH | - Implementar ações para o fortalecimento institucional; - Subsidiar tecnicamente a criação, revisão e atualização de instrumentos normativos; - Estudos e Pesquisas; - Zoneamento do uso e ocupação do solo na faixa de orla; - Educação ambiental; - Fiscalizar a aplicação dos mecanismos legais; - Articulação. |
| IBAMA | - Implementar ações para o fortalecimento institucional; - Subsidiar tecnicamente a criação, revisão e atualização de instrumentos normativos; - Estudos e Pesquisas; - Zoneamento do uso e ocupação do solo na faixa de orla; - Educação ambiental; - Fiscalizar a aplicação dos mecanismos legais; |
| CIPOMA | - Fiscalização e aplicação dos mecanismos legais. |
| MPF | - Apoio à fiscalização para aplicação de mecanismos legais; |
| MPPE | - Apoio à fiscalização para aplicação de mecanismos legais; |
| SEBRAE | - Capacitação de micro e pequenos empresários locais. |

- Subsídios e meios existentes

  - Base legal prevista para as ações normativas

- Nível Municipal (com Instrumentos gerenciais e normativos locais):

| Lei Municipal Nº 959/1999 | Institui o Código de Posturas e dá outras providências no Município do Sirinhaém/PE |
| --- | --- |
| Lei Municipal Nº 975/1999 | Institui a Código de Vigilância Sanitária Município do Sirinhaém. |
| Lei Municipal Nº 1003/2001 | Dispõe sobre o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano e sobre as Zonas e Áreas Especiais localizadas na área rural do Município do Sirinhaém. |
| Lei Municipal Nº 1.004/2001 | Lei do Perímetro Urbano. |
| Lei Municipal Nº 1.005/2001 | Institui o Plano Diretor de Sirinhaém. |
| Lei Municipal Nº | Institui a Lei Orgânica do Município de Sirinhaém. |
| Lei Municipal Nº 1.026/2002 | Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2003 e dá outras providências |
| Lei Municipal Nº 1.059/2003 | Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o exercício de 2004 e dá outras providências. |
| Lei Municipal Nº 1.060/2003 | Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2004. |

- Nível Estadual:

| Lei N.º 9.931/86 | Define como área de proteção ambiental as reservas biológicas constituídas pelas áreas estuarinas do Estado de Pernambuco. |
| --- | --- |
| Lei Nº 9.960/86 | Define como área de interesse especial a orla marítima dos municípios situados fora da RMR. |
| Lei Nº 11.516/97 | Dispõe sobre o licenciamento ambiental, infrações ao meio ambiente e dá outras providências. |
| Decreto Nº 19.622/97 | Declara como Área de Proteção Ambiental a região situada nos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros, e da outras providencias. |
| Decreto Nº 21.135/98 | Aprova o zoneamento ecológico-econômico e cria o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA- de Guadalupe, estabelece mecanismos de gestão ambiental e dá outras providências. |
| Decreto Nº 21.972/99 | Aprova o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEEC do litoral sul de Pernambuco, e dá outras providências. |
| Lei No 11.899/00 | Redefine os critérios de distribuição da parte do ICMS que cabe aos municípios de que trata o artigo 2º da Lei 10489/1990 considerando os aspectos sócio-ambientais, e dá outras providências |
| Lei Nº 12.008/2001 | Estabelece as normas para política estadual de resíduos sólidos e dá outras providências |

- Nível Federal:

| Lei Nº 4.771/65 | Institui o novo código florestal. (Modificada pela Lei Nº 7.803 de 1999). |  |
| --- | --- | --- |
| Lei Nº 6.513/77 | Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico; sobre o Inventário com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural. |  |
| Lei Nº 6.902/81 | Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências |  |
| Lei Nº 99.274/81 | Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 7.347/85 | Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 7.661/88 | Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e dá outras providências. |  |
| Decreto de 23/10/1997 | Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, nos Estados de Alagoas e Pernambuco, e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 9.636/98 | Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 9.785/99 | Altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (desapropriação por utilidade pública) e as Leis nºs 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano). |  |
| Lei Nº 9.795/99 | Dispõe sobre a educação ambiental, institui a política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 9.605/98 | Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 9.985/00 | Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 10.165/00 | Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 3.725/01 | Regulamenta a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, e dá outras providências. |  |
| Lei Nº 10.406/02 | Código Civil Brasileiro |  |
| NORMAM-13 | Normas da Capitania dos Portos |  |
| Portaria Federal Nº 33, de 13 de março de 2002 | Lista proibições de atividades, extração e captura dos recursos naturais existentes na APA Costa dos Corais. |  |
| Portaria Federal Nº 35, de 13 de março de 2002 | Estabelece sistema de cadastramento e licenciamento para pescadores, coletores e comerciantes de recursos marinhos e estuarinos que atuam na APA Costa dos Corais. |  |
| Portaria Federal Nº 71, de 6 de maio de 2002 – revogou a Portaria Federal Nº 14-N, de 11 de fevereiro de 1999 | Proíbe, durante 3 anos, todo e qualquer tipo de pesca e exploração, visitação, atividades náuticas e turísticas nas áreas recifais selecionadas na APA Costa dos Corais. |  |
| Resolução CONAMA Nº 020/86 | Dispõe sobre a classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional |  |
| Resolução CONAMA Nº 312/2002 de 10 de outubro de 2002 | Dispõe sobre o licenciamento ambiental dos empreendimentos de carcinicultura. |  |

  - Base institucional local

A base institucional da administração municipal que estará envolvida diretamente com as ações do Projeto Orla serão as seguintes:

- Gabinete do Prefeito

- Secretaria de Administração

- Secretaria de Infra-estrutura

- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

  - Fóruns de decisão

O modelo de gestão municipal baseia-se na ação transparente onde as prestações de contas são expostas no Quadro de Avisos da Prefeitura. Isto é feito semestralmente ou bimestralmente.

Os conselhos municipais que tem relação com o Projeto Orla são o COMDEMA e a Comissão Gestora Local.

Além do PROMATA, existem ainda o PRODETUR II (Projeto de abastecimento de água e esgotamento sanitário) e o Pacto de Pernambuco/Alagoas do SEBRAE.

  - Bancos de dados e informações

- Base Cartográfica, Mapas e Plantas:

  - Aerofotogrametria do litoral do município de Sirinhaém na escala de 1:6.000 – GRPU, 2002.

  - Ortofotocartas do litoral do município de Sirinhaém nas escalas 1:2.000 e 1:10.000 - FIDEM, 1975.

  - Cartas da SUDENE na escala 1:25.000 de 1974.

  - Cartas do Diagnóstico e Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – Litoral Sul de Pernambuco, ZEEC-GERCO, 1999.

  - Cartas do Diagnóstico Sócio-Ambiental da APA de Guadalupe - CPRH, 1999.

- Projetos Básicos e Executivos:

- Projeto de abastecimento de água e esgotamento sanitário financiado pelo PRODETUR II em Barra de Sirinhaém. O projeto já está em andamento.

- Planos e Programas:

- PRODETUR I e II.

- PNMT

  - Referências técnico-científicas

Ver seção “Referências Bibliográficas”.

### Tabela 8 – Articulação política - Relação entre ações e medidas propostas no PIO e os Planos, Projetos e Investimentos relacionados.

| Ações e Medidas |  |  | Órgãos Envolvidos | Atribuições | Ações Governamentais Relacionadas e Formas de Articulação Política |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Plano/Proj./Invest. | Execução | Recursos |
| Problema 1 | 1.1 | Criar infra-estrutura adequada para uso e controle do uso e ocupação do solo | - Prefeitura | - Promover articulação e criar estrutura executiva para controle do uso e ocupação do solo | PIM – Meio Ambiente OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
| Problema 2 | 2.1 | Criar legislação específica para apreensão de animais fora das normas da vigilância sanitária estadual | - Prefeitura | - Revisão do Código de Vigilância Sanitária e apresentação do projeto |  |  |  |
|  |  |  | - Câmara de vereadores | - Aprovação do Projeto |  |  |  |
|  | 2.2 | Definir estrutura para o recolhimento dos animais apreendidos | - Prefeitura | - Estabelecer e montar estrutura para guarda de animais apreendidos | PIM – Meio Ambiente OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
|  | 2.3 | Formar equipe para fiscalização | - Prefeitura | - Contratar, capacitar e formar equipe de fiscalização |  |  |  |
| Problema 3 | 3.1 | Fiscalização conjunta Prefeitura Municipal do Sirinhaém, CPRH, Polícia Militar. | - Prefeitura | - Promover articulação e estrutura para ação conjunta | PIM – Meio Ambiente OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
| Problema 4 | 4.1 | Articulação do Conselho Municipal de Segurança, Associação dos Moradores, Associação dos Barraqueiros, veranistas, donos de Pousadas, Prefeitura Municipal de Sirinhaém e Polícia Militar para ação conjunta | - Associação de moradores | - Promover articulação e gerenciar ações |  |  |  |
| Problema 5 | 5.1 | Articulação entre Associação dos Moradores, Associação dos Barraqueiros, Associação de transportes Alternativos e Prefeitura para ação conjunta | - Associação de Moradores | - Promover articulação e gerenciar ações |  |  |  |
| Problema 6 | 6.1 | Ação de “Engordamento” da Praia, replantio de restinga e desocupação de obras irregulares. | - Prefeitura | - Elaborar projeto executivo e buscar financiamento | PIM – Meio Ambiente OP. Estratégica 03 PIM – Infra-estrutura OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
| Problema 7 | 7.1 | Estruturação da orla | - Prefeitura | - Execução do projeto | PIM – Meio Ambiente OP. Estratégica 03 PIM – Infra-estrutura OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
|  | 7.2 | Formação de guias turísticos | - Prefeitura | - Elaborar projeto e realizar capacitação | PIM – Meio Ambiente OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
|  | 7.3 | Definição de local para estacionamento de ônibus | - Prefeitura | - Promover discussões sobre o tema - Dotar local de estrutura para estacionamento dos ônibus | PIM – Infra-estrutura OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
|  | 7.4 | Pavimentação das vias de acesso | - Prefeitura | - Elaborar projeto, buscar recursos e executar obra | PIM – Infra-estrutura OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
|  | 7.5 | Formação de guarda municipal para orla | - Prefeitura | - Contratar, capacitar e formar guardas municipais | PIM – Meio Ambiente OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |
|  | 7.6 | Coleta seletiva do lixo e definição do horário e itinerário para coleta | - Prefeitura | - Promover discussões e mudanças |  |  |  |
|  | 7.7 | Ampliação do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário | - COMPESA | - Elaborar projeto - Contratar projeto | PIM – Infra-estrutura OP. Estratégica 03 | Prefeitura | PROMATA |

- Monitoramento

Um componente essencial deste Plano é a sua sistemática de monitoramento, que envolve a aferição dos resultados efetivamente produzidos pelas ações propostas.

Nesta seção, serão listados os indicadores situacionais que balizarão o processo de ajustes e aprimoramento contínuo do Plano, assim como a sistemática de coleta de dados secundários.

  - Indicadores a serem utilizados

### Tabela 9 – Relação de indicadores e responsabilidade pelas ações e medidas

| Ações e Medidas |  |  | Indicador | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema 1 | 1.1 | Criar infra-estrutura adequada para uso e controle do uso e ocupação do solo | - Acesso público restabelecido - Controle do processo erosivo - Fortalecimento das atividades comerciais | - Prefeitura |
| Problema 2 | 2.1 | Criar legislação específica para apreensão de animais fora das normas da vigilância sanitária estadual | - Legislação elaborada e sancionada | - Prefeitura |
|  | 2.2 | Definir estrutura para o recolhimento dos animais apreendidos | - Local específico para manter animais apreendidos criado e em funcionamento | - Prefeitura |
|  | 2.3 | Formar equipe para fiscalização | - Equipe contratada e fiscalizando - Número de animais apreendidos - Redução de acidentes com animais | - Prefeitura |
| Problema 3 | 3.1 | Fiscalização conjunta Prefeitura Municipal do Sirinhaém, CPRH, Polícia Militar. | - Níveis de poluição sonora reduzido - Redução do número de reclamações - Aumento do fluxo turístico | - Prefeitura |
| Problema 4 | 4.1 | Articulação do Conselho Municipal de Segurança, Associação dos Moradores, Associação dos Barraqueiros, veranistas, donos de Pousadas, Prefeitura Municipal de Sirinhaém e Polícia Militar para ação conjunta | - Rol de ações conjuntas elaborado - Redução do número de ocorrências policiais (assaltos, agressões, etc.) | - Associação de Moradores |
| Problema 5 | 5.1 | Articulação entre Associação dos Moradores, Associação dos Barraqueiros, Associação de transportes Alternativos e Prefeitura para ação conjunta | - Rol de ações conjuntas elaborado - Sistema adequado e seguro de transporte urbano estabelecido - Acesso às praias realizado com facilidade | - Associação de Moradores |
| Problema 6 | 6.1 | Ação de “Engordamento” da Praia, replantio de restinga e desocupação de obras irregulares. | - Processo erosivo sob controle - Engordamento da faixa de praia realizada | - Prefeitura |
| Problema 7 | 7.1 | Estruturação da orla (PIM) | - Projeto de estrutura da orla elaborado (PIO) - Prioridades elencadas - Recursos garantidos - Redução dos níveis de poluição física e visual | - Prefeitura |
|  | 7.2 | Formação de guias turísticos | - Guias turísticos capacitados e atuando - Avaliação positiva do serviço | - Prefeitura |
|  | 7.3 | Definição de local para estacionamento de ônibus | - Projeto para controle do aceso de ônibus elaborado - Implantação do projeto - Redução dos problemas gerados pelo descontrole deste tipo de tráfego | - Prefeitura |
|  | 7.4 | Pavimentação das vias de acesso | - Vias acesso pavimentadas - Tráfego fluindo sem problemas | - Prefeitura |
|  | 7.5 | Formação de guarda municipal para orla | - Guardas municipais capacitados e atuando - Avaliação positiva do serviço | - Prefeitura |
|  | 7.6 | Coleta seletiva do lixo e definição do horário e itinerário para coleta | - Redução do lixo espalhado - Redução da poluição visual - Sistema de coleta implementado e adequado para coleta seletiva - Avaliação positiva do serviço | - Prefeitura |
|  | 7.7 | Ampliação do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário (PIM) | - Sistema implementado - Aumento do número de domicílios e unidades comerciais atendidos por serviços básicos de água e coleta de esgoto - Redução da poluição do rio e do mar | - COMPESA |

  - Sistemática de coleta dos dados secundários e sua rotina temporal

A coleta de dados secundários para monitorar as ações elencadas neste Plano serão tratadas de acordo com os aspectos abaixo. A periodicidade será definida de acordo com a praticidade da coleta, podendo ser mensal, bimensal ou trimestral.

- Informações sobre as ações relativas a campanhas e capacitações. Análise dos:

- registros, atas, relatórios, etc. da prefeitura e de outros atores envolvidos.

- Informações sobre os convênios e parcerias. Registro e Análise dos:

- convênios, contratos, acordos da prefeitura e de outros atores envolvidos.

- Informações de natureza legal. Registro e análise de relatórios de fiscalização, número de ocorrências, autuações, número de multas aplicadas, ações no MPF e MPPE, etc.

- Informações sobre os impactos ambientais na orla. Registro e análise dos registros e órgãos ambientais, registros do CIPOMA e da Polícia Militar, estudos, diagnósticos, etc. da prefeitura e de outros atores envolvidos.

- Sistemática de Acompanhamento, Avaliação e Revisão do Plano

  - Acompanhamento, avaliação e revisão do Plano

Com o objetivo de monitorar o estágio de desenvolvimento das ações e medidas propostas neste Plano, ter-se-á uma sistemática de acompanhamento, avaliação e revisão do mesmo com vistas a orientar ou re-orientar os gerentes e executores das respectivas ações e medidas.

Durante este processo está prevista a elaboração de relatórios parciais produzidos por equipes designadas para cada conjunto de ações e medidas. O formato dos relatórios deverá conter as seguintes informações:

- título;

- data;

- responsável pela relatoria;

- especificação da ação e relação da ação com o problema

- responsável pela ação;

- cronograma de execução previsto para a ação;

- produtos parciais concluídos;

- lista de produtos não concluídos, mas com ação em curso, estágio de execução, novo prazo de execução e informações acerca dos obstáculos enfrentados;

- lista de produtos e/ou ações abandonadas e motivos de tal decisão.

Estes relatórios devem ser elaborados trimestralmente

Propõe-se que a revisão do Plano seja anual.

- Cronograma

As ações e medidas elencadas neste Plano deverão seguir o cronograma estabelecido na Tabela 10. Sabe-se que entre a proposta para realização das ações dentro do cronograma previsto e a realização efetiva das mesmas haverá um ajuste pois este Plano ainda passará por um processo de validação.

### Tabela 10 – Cronograma das ações e medidas propostas

| Ações e Medidas |  | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Problema 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Criar infra-estrutura adequada para uso e controle do uso e ocupação do solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problema 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Legislação específica para apreensão de animais fora das normas da vigilância sanitária estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Definir estrutura para o recolhimento dos animais apreendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Formar equipe para fiscalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problema 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fiscalização conjunta Prefeitura Municipal do Sirinhaém, CPRH, Polícia Militar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problema 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Articulação do Conselho Municipal de Segurança, Associação dos Moradores, Associação dos Barraqueiros, veranistas, donos de Pousadas, Prefeitura Municipal de Sirinhaém e Polícia Militar para ação conjunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problema 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Articulação entre Associação dos Moradores, Associação dos Barraqueiros, Associação de transportes Alternativos e Prefeitura para ação conjunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problema 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ação de “Engordamento” da Praia, replantio de restinga e desocupação de obras irregulares. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problema 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estruturação da orla (PIM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Formação de guias turísticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Definição de local para estacionamento de ônibus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Pavimentação das vias de acesso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Formação de guarda municipal para orla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Coleta seletiva do lixo e definição do horário e itinerário para coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Ampliação do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bibliografia Consultada

- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE: Diagnóstico Sócio-Ambiental & ZEEC – Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do Litoral Sul de Pernambuco. Recife. CPRH. 1999. 91 p.

- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE: Diagnóstico Sócio-Ambiental APA de Guadalupe. Recife. CPRH. 1998. 111 p.

- COMPANHIA PERNAMBUCANA DO MEIO AMBIENTE. Licenciamento e Fiscalização no Estado de Pernambuco. Recife, 2000. 77p. ISBN: 85-86592-07-2.

- COMPANHIA PERNAMBUCANA DO MEIO AMBIENTE. Relatório Técnico da Fase de Preparação para as oficinas de Elaboração do PIO. Recife, 2004. 31p.

- Consórcio Diagonal / GTZ. Diagnóstico participativo: município de Sirinhaém – Recife, PROMATA, 2003. 108f.: il.; 29cm.

- CPRH. Perfil Socioeconômico e Ambiental – Cabo de Santo Agostinho e São José da Coroa Grande. PROJETO ORLA. 2003. 97p.

- IBGE, 2000. Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública (www.ibge.gov.br)

- IBGE: Censo Demográfico 2000. Brasília, 2001.

- Instituto de Planejamento de Pernambuco (CONDEPE). Mesorregião da Mata Pernambucana: Microrregiões da Mata Setentrional, da Mata Meridional e Vitória de Santo Antão. Monografia Mesorregional / Instituto de Planejamento de Pernambuco. – Recife: CONDEPE, 2001. 120p.

- MIN. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO/SERVIÇO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO/GRPU-PE: Fotoíndice do Litoral Sul de Pernambuco – Escalas 1:32.000. Setembro de 2002.

- MMA/Governo de Pernambuco. Gestão Integrada dos Ambientes Costeiros e Marinhos de Pernambuco. Recife, 2000. 74p.

- PROJETO ORLA: fundamentos para gestão integrada da orla – Brasília: MMA/SQA; Brasília:MP/SPU, 2002. 78p.

- PROJETO ORLA: manual de gestão. Brasília: MMA/SQA; Brasília: MP/SPU, 2002. 96p.

- SECTMA/CPRH/GERCO-PE: Projeto Orla – Perfil Socioeconômico e Ambiental do Cabo de Santo Agostinho e São José da Coroa Grande – RELATÓRIO DE COLETA DE INFORMAÇÕES. Recife. Janeiro de 2003. 111p.

- SEPLANDES/FIDEM: LITORAL DE PERNAMBUCO – Um Estudo Propositivo. Recife. Novembro de 1999. 76p.

- Sítio Eletrônico do Projeto Recifes Costeiros: www.recifescosteiros.com.br

Anexo I

Classificação dos parâmetros ambientais, sociais e econômicos, por trecho.

|  | TRECHO 4.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | T | D |
| Parâmetros Ambientais |  |  |  |
| - Cobertura vegetal (%) | C | C | B |
| - Valores cênicos | A | C | A |
| - Integridade dos ecossistemas | B | C | B |
| - Fragilidade dos ecossistemas | - | - | - |
| - Presença de unidades de conservação | B | C | B |
| - Condição de balneabilidade | B | B | B |
| - Degradação ambiental | A | B | A |
| - Presença de efluentes (línguas negras) | A | A | A |
| - Presença de resíduos sólidos (lixo) na orla | A | B | A |
| - Presença de construções irregulares | C | C | A |
| - Potencial para aproveitamento mineral | - | - | - |
| - Aptidão agrícola | - | - | - |
| - Potencial para extração vegetal | - | - | - |
| - Potencial pesqueiro | B | C | A |
| Parâmetros Sociais |  |  |  |
| - Presença de comunidades tradicionais | C | C | C |
| - Concentração de domicílios de veraneio | C | B | B |
| - Infra-estrutura de lazer/turismo | A | B | C |
| - Cobertura urbana ou urbanização | A | B | A |
| - Domicílios servidos por água (%) | - | A | A |
| - Domicílios com serviço de esgoto (%) | - | A | A |
| - Domicílios servidos por coleta de lixo (%) | A | A | A |
| - Domicílios servidos por energia elétrica (%) | A | A | A |
| Parâmetros Econômicos |  |  |  |
| - Formas de acesso | B | B | B |
| - Pressão imobiliária | A | B | A |
| - Uso agrícola | - | - | - |
| - Uso para extração vegetal | - | - | - |
| - Uso dos recursos pesqueiros | A | A | A |
| - Uso para tráfego aquaviário ou portuário | B | B | B |
| - Uso industrial | - | - | - |
| - Atividades turísticas | B | C | B |

Mapa de Delimitação

da Orla