7. Classificação da Orla

Segundo as diretrizes elaboradas pelo Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria do Patrimônio da União, para orientar, as ações de gestão a serem implantadas e considerando-se as condições atuais existentes na faixa definida como foco de análise e intervenção, pode-se classificar a orla de Tibau do Sul na classe genérica “B” ou seja:

Orla que apresenta os ecossistemas primitivos parcialmente ou significativamente modificados, com prejuízo nas condições de regeneração natural, provocado pela exploração, supressão ou substituição de alguns dos seus componentes, a partir da ocorrência de assentamentos humanos com maior integração entre si ou pela descaracterização de seus substratos terrestres e marinhos, necessitando de intervenções de recuperação parcial.  Apresenta alteração na drenagem ou da hidrodinâmica, bem como a ocorrência, em áreas terrestres, de assentamentos rurais ou em processo de urbanização, intercalados com vegetação primitiva;

Agrega situações que apresentam baixo a médio adensamento de construções e da população residente, com índice de ocupação recente, paisagens parcialmente antropizadas e médio potencial de poluição, podendo incluir orlas de interesse especial.  São trechos de orla com usos compatíveis com a manutenção da qualidade ambiental e/ou baixo potencial de impacto;

Nesta classe, ao planejamento preventivo (voltado para a manutenção das condições de originalidade natural ainda existentes) vêm se somar ações de planejamento corretivo, notadamente medidas de cunho urbanístico, orientadoras da ocupação futura ou em curso.

O detalhamento dos conflitos, problemas e ações relativas à gestão de  cada trecho estão apresentados nos quadros em anexo.

8. Identificação dos Conflitos Alvo das Ações Prioritárias

Como sistemática para definição das ações necessárias à solução dos problemas na orla de Tibau do Sul, o grupo de trabalho GGOTS definiu como estratégia, à priorização de seis questões consideradas críticas, seja para a maioria dos trechos, ou, dada sua magnitude, para trechos específicos. Os demais conflitos/problemas poderão vir a ser considerados durante o processo de legitimação do Plano de Gestão da Orla junto à comunidade.

8.1. Conflito 01: Ocupação urbana em área de fragilidade ambiental.

Problema associado: Erosão de falésia.

Área objeto da ação: Toda a orla.

Ações/duração:

- Projeto para mapeamento das áreas de preservação, fragilidade ambiental e pontos críticos existentes: 06 meses.

- Revisão da proposta de Lei da Política Municipal de Meio Ambiente: 03 meses.

- Inserir o Plano de Gestão da Orla no detalhamento e regulamentação do Plano Diretor: 05 meses.

- Reestruturação da Secretaria de Turismo e Mio Ambiente: 02 meses.

- Reestruturação e treinamento do Grupo de Fiscalização e Controle Ambiental: 03 meses.

- Desenvolvimento de projeto para e execução de obras de drenagem pluvial nos pontos críticos detectados: 01 a 02 anos.

Resultados esperados:

Controle do uso e ocupação das áreas frágeis. As intervenções a serem implementadas nesses locais, se darão a partir das diretrizes contidas no Plano de Gestão da Orla, no Plano Diretor e na Lei de Política Municipal de Meio Ambiente, pautados nas condições locais de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

As intervenções físicas que se fizerem necessárias, deverão ser submetida a processo de licenciamento ambiental anterior a implantação dos projetos (Licença Prévia, Licença de Instalação e quando for o caso Licença de Operação) a serem expedidas pelo órgão ambiental competente.

Meios disponíveis e necessários (financeiros, legais, pessoal, institucional)

- Equipe técnica capacitada para desempenhar as atividades relacionadas ao referido conflito, com definição das atribuições da equipe e meios institucionais e materiais para o desempenho das ações.

- Formalização de convênios com  Universidades e CEFET para o mapeamento das áreas de maior fragilidade ambiental e dos pontos críticos existentes, inadequados a qualquer tipo de construção.

- Negociação de recursos  financeiros para a implantação dos projetos junto ao Governo do Estado e Órgãos Federais.

- Implementação de convênio com a Secretaria do Patrimônio da União através da GRPU.

- Implementação de convênio com o IDEMA para ação conjunta de fiscalização e controle ambiental.

- Aquisição de equipamentos adequados o monitoramento e fiscalização.

- Consolidação dos fóruns de participação da sociedade local com o objetivo de ampliação das ações de educação ambiental e divulgação das normas ambientais e de controle do uso e ocupação do solo.

Parceiros potenciais para execução das ações.

Governo do Estado: IDEMA, CAERN.

Governo Federal: MMA, SPU/GRPU, IBAMA, CEFET, UFRN.

Outros: SEBRAE, Banco do Nordeste e UnP.

8.2. Conflito 02: Ocupação e apropriação de áreas de praia em conflito com as condições ambientais.

Problemas associados:

- Redução da faixa de praia pelo avanço do mar, conseqüentemente, do espaço público para lazer e outros usos.

- Barracas e casas sem condições sanitárias adequadas, com potencial de contaminação do lençol freático e do solo.

- Poluição visual decorrente da falta de padronização e ordenamento das barracas.

Área objeto da ação: Praia de Pipa, Praia de Tibau, Praia dos Amores e Praia de Sibaúma.

Ações/duração:

- Elaboração de projeto para aumento da faixa de praia de Pipa: 01 ano.

- Levantamento da viabilidade da desapropriação de imóveis na faixa interna da praia de Pipa, com vistas à melhoria da circulação e da relocação das barracas: 03 meses.

- Elaboração de projeto de urbanização da Praia de Pipa, considerando os aspectos de saneamento básico existente para o local: 04 meses.

- Elaboração de projeto de urbanização da praia de Tibau e de Sibaúma, com proposição de solução para a questão de esgotamento sanitário. 06 meses.

- Avaliação da possibilidade de desenvolvimento e implantação de projeto de urbanização na Praia dos Amores. 03 meses.

A resolução do problema na Praia de Pipa é a mais complexa. A faixa de praia atualmente ocupada está muito reduzida pelo avanço do mar, devendo ser desenvolvido estudo específico para identificar a viabilidade técnica e econômica do aumento da faixa de areia.

Como resultado das discussões que levaram a presente versão do Plano, há o indicativo de que o projeto de urbanização de Pipa  deve contemplar a construção de um calçadão, a implantação de saneamento que viabilize a  instalação de barracas para comercialização de comidas e bebidas, na quantidade atual ou a ser definida e de pontos para exposição e venda de artesanato.

A proposta de intervenção urbana nas praias de Pipa e de Tibau do Sul, deve avaliar a possibilidade das barracas permanecerem no local onde estão implantadas atualmente ou o mais próximo possível desse local.

Os projetos de alargamento da faixa de praia em Pipa bem como os projetos urbanísticos deverão ser submetidos à análise da Gerência do Patrimônio da União, para a legalização da ocupação da faixa de terra sob domínio da União, devendo ser mantida a conformidade com as normas estadual e municipal que incidam sobre a área.

Resultados esperados

Recuperação da área de praia, reestruturação e organização da ocupação comercial nessa área, além de um processo de higienização e controle dessa atividade. Área de lazer com tratamento paisagístico adequadamente implantado.

Meios disponíveis e necessários (financeiros, legais, pessoal, institucional)

- Contratação de serviços e/ou formalização de convênios e parcerias com UFRN, UnP e CEFET para realização dos estudos de ampliação da faixa da Praia de Pipa. 02 meses.

- Contratação de serviços e/ou formalização de parceria com UFRN e UnP para elaboração  do projeto de urbanização, através do Pólo Costa das Dunas. 04 meses.

- Alocação de recursos financeiros no orçamento municipal para desapropriação, se necessário. 04 meses.

- Identificação e negociação com agentes financiadores para a obtenção de recursos para a execução dos projetos e das obras de intervenção. 06 meses.

Parceiros potenciais para execução das ações.

Governo do Estado: SETUR/PRODETUR II, IDEMA, CAERN.

Governo Federal: MMA, Ministério da Integração - MI, Ministério dos Esportes e do Turismo, EMBRATUR, Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, SPU/GRPU, IBAMA, CEFET, UFRN.

Outros: Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, SEBRAE, Banco do Nordeste e UnP.

8.3.  Conflito 03: Acesso público / escadas irregulares.

Problemas Associados:

- Erosão de falésias já detectada nas escadas existentes.

- Inexistência de acessos públicos às praias.

- Não regulamentação do acesso público às praias.

Área objeto da ação: Falésias dos Trechos 01, 02 e 03.

Ações/duração:

- Projeto para a identificação dos locais possíveis de ser implantadas  escadas de acesso às praias, sem que haja maior comprometimento ambiental, em especial da estabilidade das falésias e permitindo maior segurança, com  definição dos locais para a implantação de acessos públicos às praias: 06 meses.

- Retirada das escadas construídas em locais inadequados. 06 meses.

- Estudo técnico para proposição de ações corretivas para o processo erosivo detectado: 06 meses.

- Projeto técnico para a implantação dos acessos públicos às praias, incluindo métodos construtivos, especificação de materiais e custos para a desapropriação das áreas necessárias: 03 meses.

- Identificação de fontes de recursos para a execução dos projetos que viabilizem os acessos públicos às praias: 01 ano.

- Projeto de sinalização para a delimitação e proteção das praias com ocorrência de  desova de tartaruga marinha, indicando áreas de circulação de pedestres ao longo das falésias, nas áreas que estejam sob domínio da União. 06 meses.

O problema de acesso às praias, caracterizado pela ocupação de natureza privada ao longo da orla, sem a manutenção de caminhos públicos que permitam o acesso indiscriminado, foi apontado com maior ênfase nos trechos 2 e 3, abrangendo desde a Escada do Mirante do Hotel Bangalô até a Ponta do Moleque (Chapadão de Pipa). As propriedades localizadas entre a Via Rota do Sol e a praia, se sucedem sem que haja acesso público entre elas.

Resultados esperados:

Controle e monitoramento do processo erosivo das falésias. Assegurar à população o livre acesso às praias, bem de uso comum do povo.  Proteção das praias utilizadas pelas tartarugas marinhas para ninhos de reprodução.

Meios disponíveis e necessários (financeiros, legais, pessoal, institucional):

- Contratação de serviços e/ou formalização de convênios com Universidades e CEFET, para elaboração dos estudos necessários;

- Formação e capacitação de equipe local para o desempenho das atividades de monitoramento e fiscalização das ações.

- Identificação e negociação com agentes financiadores para a obtenção de recursos para a execução dos projetos e das obras de intervenção.

Parceiros potenciais para execução das ações:

Governo do Estado: SETUR/PRODETUR II, IDEMA, CAERN.

Governo Federal: MMA, Ministério da Integração - MI, Ministério dos Esportes e do Turismo, EMBRATUR, SPU/GRPU, IBAMA, CEFET, UFRN.

Outros: Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, SEBRAE, Banco do Nordeste e UnP.

8.4. Conflito 04:  Carcinicultura nos entornos da Lagoa Guaraíra e Rio Catu em conflito com os usos múltiplos dos recursos naturais

Problemas Associados:

- Deterioração do ambiente natural ecologicamente relevante.

- Lançamento de resíduos derivados da carcinicultura na Lagoa.

- Ocupação da área estuarina em desobediência às normas legais existentes, principalmente no que se refere ao processo de licenciamento ambiental.

Ações/duração:

- Capacitação da equipe de fiscalização municipal: 08 meses.

- Vinculação da liberação de alvarás de funcionamento dos empreendimentos à comprovação da existência de técnicos habilitados e da licença ambiental do órgão ambiental competente: permanente

- Identificação e definição de áreas de servidão pública para acesso e apoio aos pescadores. 03 meses.

- Melhoria, ampliação ou reconstrução do porto  de pesca: 1 ano

- Formalizar parceria com o Ministério Público, visando agilizar os procedimentos e aplicação dos instrumentos de punições legais cabíveis: 02 meses.

A área atual do porto indica a inadequação ou inexistência de locais para implantação de infraestrutura básica onde existam espaços para manutenção de barcos, depósito de equipamentos de pesca, e ancoramento dos barcos e canoas.

Torna-se, portanto necessário um estudo que determine com maior exatidão as demandas atuais e especifique as instalações necessárias, podendo apontar inclusive se a área atual é a mais adequada indicando, caso contrário, um local onde futuramente possa vir a ser implantado um novo porto.

Resultados esperados:

Controle sobre a atividade de carcinicultura e expansão dos viveiros e o lançamento dos efluentes, de forma a evitar um maior nível de poluição da lagoa. Garantia dos espaços adequados para a atividade pesqueira. Fiscalização e monitoramento da atividade.

Meios disponíveis e necessários (financeiros, legais, pessoal, institucional):

- Convênios com IDEMA, IBAMA, CEFET, UFRN e Ministério Público;

- Identificação de áreas possíveis para implantação de núcleo de pesca e dos acessos necessários.

- Equipe técnica municipal capacitada para atuar nas ações relacionadas ao conflito.

Parceiros potenciais para execução das ações:

Governo do Estado: IDEMA, Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento.

Governo Federal: MMA, Fundo Nacional do Meio Ambiente, Delegacia Regional do Ministério da Agricultura, SPU/GRPU, IBAMA, CEFET, UFRN.

Outros: SEBRAE, Banco do Nordeste e UnP.

Meios disponíveis e necessários (financeiros, legais, pessoal, institucional):

- Desenvolvimento de ações conjuntas entre IBAMA, IDEMA, Ministério Público e Prefeitura.

- Aquisição de equipamentos apropriados para o monitoramento e fiscalização.

- Cadastramento dos pescadores atuantes na área.

- Definição e implantação através de instrumento legal de áreas de acesso e de apoio à atividade da pesca.

- Elaboração de acordo de parceria com a definição das ações de competência de cada um dos órgãos parceiros.

8.5. Conflito 05: Uso múltiplo dos corpos d’água evidenciando conflitos entre as atividades aquáticas.

Problemas:

- Acidentes envolvendo banhistas e desportistas náuticos.

- Falta de disciplinamento da atividade de passeios turísticos em áreas com ocorrência de golfinhos.

- Falta de segurança no embarque e desembarque de turistas.

- Ausência de estrutura adequada para atracação de embarcações.

Essa questão está atrelada a falta de estrutura e desorganização apontadas pela comunidade. Foi destacada a inexistência de um local para guarda de objetos e equipamentos dos balseiros, bem como a não regulamentação de um ponto fixo para embarque e desembarque de veículos e pessoas transportados. A competição do espaço aquático por balseiros, banhistas e praticantes de esportes náuticos aumenta os riscos de acidentes.

Na hipótese de que se defina pela construção de Píer ou Trapiche, é importante recomendar a complementaridade dessa mesma infraestrutura nos pontos opostos da Lagoa de Guaraíra (município de Senados Georgino Avelino) e do Rio Catu (município de Canguaretama).

Ações/duração:

- Identificação de locais mais apropriados para o embarque e desembarque de forma a disciplinar o espaço aquático eliminando ou diminuindo os conflitos de uso e risco de acidentes a partir do disciplinamento do trafego das balsas.

- Desenvolver projeto de implantação de estrutura identificada como a mais adequada para o atracamento das balsas, barcos de passeios turísticos e barcos de pesca.

- Zoneamento para a delimitação de áreas para as diversas atividades aquáticas.  O zoneamento deverá ser instituído por norma municipal: 04 meses.

- Elaboração e implantação de projeto de sinalização: 04 meses.

- Implantação sistemática e contínua de monitoramento e fiscalização das normas propostas para utilização do espelho d’água. : 06 meses.

Resultados esperados:

Oferecer a população local e aos turistas a segurança necessária para o embarque e travessia nas balsas e no banho de mar, além de propiciar aos esportistas náuticos, condições adequadas para a prática do esporte, sem acarretar riscos aos banhistas.

Ter disciplinado e protegido as áreas de maior ocorrência de golfinhos.

Meios disponíveis e necessários (financeiros, legais, pessoal, institucional):

- Convênio com as Universidades e Capitania dos Portos para definir o zoneamento do espaço aquaviário.

- Contratação de serviços para elaboração de projeto de sinalização e comunicação visual.

- Identificação de agencias de financiamento para alocação de recursos financeiros para a execução projetos para atracação das embarcações.

- Definição de área para colocação de equipamentos de apoio aos barcos (salva-vidas, velas, cordas etc).

Parceiros potenciais para execução das ações:

Governo do Estado: Secretaria Estadual de Turismo, IDEMA, Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento.

Governo Federal: MMA, SPU/GRPU, IBAMA, CEFET, UFRN, Capitania dos Portos.

Outros: SEBRAE, Banco do Nordeste e UnP.

8.6.  Conflito 06:  Vias e  Estacionamento.

Problemas:

- Falta de disciplinamento do tráfego de veículos, inviabilizando a circulação de pedestres e dos próprios veículos dificultando o acesso à Praia de Pipa.

- Inexistência de áreas públicas para estacionamento.

- Sistema viário com capacidade saturada para o atendimento da demanda atual.

Ações/duração:

- Projeto de alternativas de tráfego de veículos e de sinalização orientadora, que indique o disciplinamento dos horários de carga, descarga e circulação de ônibus e lotações.  Este projeto será complementar ao Projeto de Urbanização da Praia de Pipa: 06 meses;

- Identificação de áreas adequadas para estacionamentos públicos: 04 meses.

- Proposta de recuperação de passeios públicos ocupados indevidamente por atividades comerciais, complementar ao Projeto de Urbanização da Praia de Pipa: 01 ano;

- Criação e implantação de um sistema circular de transporte coletivo turístico/temático: 06 meses;

Resultados esperados:

Sistema viário organizado, oferecendo a segurança necessária a motoristas e pedestres, de forma a eliminar os pontos críticos de congestionamento de trânsito nas vias urbanas de Pipa.

Manutenção do disciplinamento da carga e descarga circulação e veículos, além da implantação de áreas públicas adequadas para estacionamento, principalmente nos finais de semana e nos período de alta estação.

Meios disponíveis e necessários (financeiros, legais, pessoal, institucional):

- Celebração de convênio com Universidades, Secretária Estadual de Turismo, EMBRATUR, DER, e/ou Secretaria Estadual de Obras e Viação, para a elaboração dos projetos específicos e para viabilização dos recursos financeiros necessários para implantação das intervenções propostas.

- Convênio com o DETRAN para controle e disciplinamento do sistema viário.

Parceiros potenciais para execução das ações.

Governo do Estado: Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Estadual de Obras e Viação, DER, IDEMA.

Governo Federal: SPU/GRPU, CEFET, UFRN, EMBRATUR.

Outros: SEBRAE, Banco do Nordeste e UnP.

9. Recursos técnicos e financeiros:

A Prefeitura de Tibau do Sul dispõe de recursos financeiros para alguns projetos (intervenção urbanística na praia, binário, estrada Tibau-Pipa e  implantação de sistema de esgotamento sanitário) que atenderão a localidade de Pipa com influência sobre a orla.  É necessário que o GGOTS identifique os convênios firmados com as várias instituições e complemente este item. Além dos recursos financeiros existentes a ser alocado para os projetos, será necessário:

- Formalização convênio com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, no sentido de orientar a prefeitura para sua estruturação administrativa, definição e qualificação do quadro técnico e planejamento das ações e atividades a serem efetuadas.

- Contratação de equipe técnica mínima, capaz de operacionalizar o plano de gestão da Orla Marítima.

- Convênios com instituições públicas  e privadas no sentido de viabilizar financeiramente a execução das ações propostas.

10. Base legal necessária para implementação do Plano:

Lei Federal nº 7.661 de 16 de maio de 1988 – Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências.

Lei nº 9.636 de 15 de maio de 1998 - Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2o do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.

Lei Estadual 9.650 de 20 de agosto de 1996 – Dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências.

# Decreto Estadual n° 14.369, de 22 de março de 1999 - Cria a Área de Proteção Ambiental (APA) Bonfim/Guaraíra nos Municípios de Nísia Floresta, São José do Mipibú, Senador Georgino Avelino, Goianinha, Arês, Tibau do Sul, e dá outras providências.

Lei Estadual nº 7.872 de 20 de julho de 2000 – Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte e dá outras providências.

Lei Orgânica do Município de 1990.

Decreto Municipal nº 002 de 02 de janeiro de 1997 – Dispõe sobre a regulamentação das barracas situadas na orla de Pipa e dá outras providências.

Lei Municipal nº _______________ de ___ de _________ de 2001 - institui o Plano Diretor (A ser revisado)

Decreto Municipal 004 de 2 de janeiro de 2001 – Dispõe acerca da regularização dos imóveis em construção no Município de Tibau do Sul e dá outras providências.

Decreto Municipal nº 014, de 16 de dezembro de 2001 – Regulamenta o artigo 204 da lei Orgânica Municipal, criando e fixando os limites da Zona especial de Preservação e de Interesse Turístico do Município de Tibau do Sul e dá outras providências.

Lei Municipal nº 255 de 21 de dezembro de 2001 – Dispõe sobre as edificações de imóvel residencial, comercial e industrial no Município de Tibau do Sul e dá outras providências.

Lei Municipal nº 256, de 21 de dezembro de 2001 – Regulamenta o inciso XII do artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Tibau do Sul, dispondo sobre áreas de preservação de florestas, dunas e dá outras providências.

Além do arcabouço legal existente, o município dispõe de minuta de Lei de Política Municipal de Meio Ambiente, elaborada a partir dos estudos que levaram à proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico que subsidiou, por sua vez, o Plano Diretor Municipal.  O projeto do ZEE municipal foi desenvolvido em parceria com o IDEMA e contou com a participação da população local.

O Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima de Tibau do Sul e dos instrumentos necessários à sua implantação deverão ser aprovados pela Câmara Municipal.

11. Instrumentos de gestão:

Os instrumentos adequados, conforme já mencionados, deverão estar aprovados para garantir a execução do plano.  O município deverá disponibilizar as condições técnicas e financeiras para montagem de equipes para a execução do plano e para implantação do monitoramento e fiscalização das intervenções a serem feitas na orla marítima, bem como dos projetos previsto no Plano.

12. Previsão de execução:

A previsão é de 01 ano a partir da aprovação do Plano. Com essa perspectiva, deve-se destacar a importância da participação dos representantes do Poder Legislativo em outros fóruns, especialmente no da Agenda 21. Este fórum poderá contribuir para a inclusão de novas propostas e diretrizes para o cenário ambiental de Tibau do Sul.

13. Considerações finais

As ações propostas neste Plano de Gestão para a orla de Tibau do Sul, apontam para a urgência do disciplinamento do uso e ocupação do solo, e para uma melhor estruturação desse espaço litorâneo.

Vale salientar que o detalhamento e a regulamentação do Plano Diretor Municipal, que estenderá essa preocupação a todo o município, além de apontar para o direcionamento do seu desenvolvimento econômico, deve incorporar as recomendações contidas no Plano de Gestão Integrada da Orla de Tibau do Sul.

Desta forma o presente Plano passará a efetivamente ser um instrumento técnico, político e institucional, o que assegurará a implementação das recomendações e diretrizes contidas neste trabalho.

É importante reforçar que o envolvimento da sociedade local na elaboração do Plano deve ser mantido quando das discussões necessárias à tomada de decisão para implantação das ações previstas.

14. Referências Bibliográficas

AMARAL, Ricardo Farias. A Dinâmica Ambiental e o Problema de Erosão na Zona Costeira do Município de Tibau do Sul. Natal: UFRN/IDEMA, 2001.

GOVERNO FEDERAL. Roteiro Metodológico Para Classificação da Orla. Brasília:  MMA / MPO, 2001.

_____________. Fundamentos para Gestão Integrada: Projeto Orla. Brasília:  MMA / MPO, 2002.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE. Zoneamento Ambiental do Município de Tibau do Sul. Natal: IDEC, 1990 (Mimeog.)

_____________. Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico do Litoral Oriental do Estado do Rio grande do Norte. Vol. I e II. Natal: IDEC, 1994.

_____________. Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental Potiguar. Natal: IDEC, 1994.

_____________. Diagnóstico do Litoral Oriental do Estado do Rio Grande do Norte. Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro. Natal: SEPLAN/IDEC, 1994. (Mimeo.)

_____________. Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental Potiguar. Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro. Natal: SEPLAN/IDEC, 1994 (Mimeo.)

_____________. Pobreza no Rio Grande do Norte. Condicionantes Socioeconômicos. Série IDEC, 21 anos. V.I. Natal: IDEC, 1995.

_____________. Classificação Socioeconômica dos Municípios do Rio Grande do Norte. Natal: IDEMA,  1998;

_____________. Informativo Municipal do Município de Tibau do Sul. Natal: IDEMA, 1999.

_____________. Anuário Estatístico. Rio Grande do Norte. Natal: IDEMA, 2000.