14. Anexos

As ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo Município de Tibau do Sul, para o disciplinamento do uso e ocupação da orla marítima, tiveram como base o trabalho iniciado durante o Treinamento do Projeto Orla realizado em 2001.

O resultado das discussões que levaram ao primeiro diagnóstico ambiental e territorial durante o treinamento, foi aperfeiçoado pelo grupo de trabalho responsável pela elaboração da primeira versão do plano.  Esta primeira versão teve sua validação através de discussões amplas junto a sociedade local, com a participação dos segmentos da população afeita a cada um dos trechos de planejamento.

O registro dos conflitos identificados e das ações de gestão pertinentes a cada um dos trechos, está apresentado nos quadros a seguir.  A cada nova etapa de implantação do Plano e identificação de ações a serem desenvolvidas, em complemento à primeira etapa, os dados dos quadros em anexo será o ponto de partida para definição de novas propostas de planejamento e gestão da orla marítima.

Do Limite do Município (Distrito de Umari às margens da Lagoa de Guaraíra) até o local de atracação das balsas (Ponta do Cachorro – Praia de Tibau)

Conflitos de uso e/ou ocupação existentes

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Expansão da Carcinicultura X desmatamento de áreas de mangue | Carcinocultores, Pescador Tradicional (Pessoas Físicas e Jurídicas). | de Umari até Pernambuquinho | Desobediência às leis. Ineficiência e insuficiência de recursos humanos e materiais para: divulgação das leis, monitoramento e fiscalização. - Atividade Econômica não regulamentada. -Falta de uma Política Ambiental Municipal e instrumentos legais controladores da atividade. | IBAMA, IDEMA, GRPU Secretaria de Turismo Meio Ambiente, Secretaria de Educação e Ministério Público. |
| 2. Ocupação territorial das margens da lagoa X remoção da mata ciliar. (CA) (CP), (CAR): | Carcinocultores condomínio residencial, hotelaria, residências. | Na Lagoa de Guaraíra, do distrito de Umari até a entrada do canal no Oceano Atlântico. | Desobediência às Leis Ambientais e leis de uso e ocupação do solo. Inexistência de instrumentos legais de uso da Lagoa de Guaraíra e de suas margens e Zoneamento dos Manguezais. | IBAMA, IDEMA, GRPU Prefeitura: Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Ministério Público, Câmara Municipal. |

(Continuação)

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ocupação Urbana (em Expansão) X recursos naturais. | Empresário do setor turístico-hoteleiro, lazer, moradores, veranistas, turistas eventuais, setor imobiliário. | Na Lagoa de Guaraíra, do distrito de Umari até a entrada do canal no Oceano Atlântico. | Ausência de detalhamento de um Plano Diretor (zoneamento, uso e ocupação do solo) Ausência e/ou ineficiência de estrutura para fiscalização. Desobediência às leis | IBAMA, IDEMA, GRPU, Ministério Público, Prefeitura: Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Câmara Municipal. |
| 4. Proprietários de terrenos X impedimento de acesso dos pescadores | Pescadores e proprietários de terreno | Porto (Lagoa de Guaraíra) | Ocupação inadequada em áreas tradicionais de servidão (passagem em curso de águas navegáveis) | GRPU, Prefeitura/Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. |
| 5. A operação de passageiros, na atividade de transporte turístico aquaviário X segurança dos usuários. | Proprietários de embarcações e balsas e outros equipamentos náuticos | No canal da lagoa de Guaraíra/ Praia de Tibau do Sul. | Inexistência de Lei Municipal de Zoneamento Marítimo, Desconhecimento das leis vigentes e falta de Sinalização. | Capitania dos Portos, Prefeitura, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Câmara Municipal. |

(Continuação)

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Exploração turística de embarcações (esportes náuticos) X segurança dos banhistas. | Empresários do setor turístico-hoteleiro, de lazer, moradores veranistas, turistas eventuais. | canal da lagoa e praia de Tibau do sul. | Inexistência de lei municipal para regulamentar o uso da área e Inexistência/desconhecimento/falta de divulgação das leis federal e estadual. | Prefeitura/ Secretaria de Turismo e Meio Ambiente Capitania dos Portos. |
| 7. Construção e arrendamento de uma palafita (restaurante/bar) sobre a lâmina d’água da Lagoa Guaraíra X áreas de falésia e de proteção ambiental (APA) | Atividade turística -hoteleira | Entrada da Barra (Lagoa de Guaraíra) | Desobediência às leis de uso e ocupação em área da União | Prefeitura/Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Capitania dos Portos, GRPU. |

CONFLITO 01

Expansão da Carcinicultura  X desmatamento de áreas de mangue.

# Ocupação territorial X desmatamento das áreas de mangue

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1.a: Desobediência às normas legais existentes | Carcinicultura | Ocupação ilegal de áreas protegidas por legislação específica | Implantar um sistema de fiscalização e monitoramento com a participação da IBAMA, IDEMA, Prefeitura; Campanhas educativas sobre a legislação vigente. |
| 1.b: Deteriorização de ambiente natural de relevância ecológica | Carcinicultura | Redução de ocorrência de espécies pesqueiras; Comprometimento da cadeia ecológica do sistema | Criar dispositivo legal no mecanismo de licenciamento, exigindo a capacitação do proprietário e funcionários; Implantar um sistema formal de comunicação imediata/simultânea das infrações ao Ministério Público e órgãos ambientais. |
| 1.c: Redução de áreas de acessos disponíveis para a pesca artesanal. | Carcinicultura, pesca artesanal. | Diminuição da capacidade de pesca artesanal; Comprometimento da renda e sobrevivência dos pescadores. | Desenvolver e/ou implantar estudos e projetos para o desenvolvimento da pesca artesanal e novas alternativas de pescado. |

(Continuação Conflito 01)

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.d: Lançamento de resíduos sólidos e efluentes nas águas da lagoa.. | Após as “despescas” as águas servidas são lançadas na lagoa com restos de ração e resíduos fecais e ocorre a limpeza química nos tanques sendo descartadas nas águas da lagoa embalagens de plásticos dos produtos utilizados. | Comprometimento do nível de depuração do próprio sistema; Possibilidade de aumentar a mortandade de peixes e outras espécies; Poluição visual. | Implementar um projeto de fiscalização e monitoramento das águas e controle dos efluentes; Promover cursos de técnicas de manejo e utilização de produtos ecologicamente corretos. |

AÇÕES CONFLITO 01:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.1 Prefeitura criar e capacitar núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente, aprovar Regimento Interno e definir Normas claras de atuação. | Controlar a atividade e a expansão de viveiros sem autorização dos órgãos ambientais. | Contínua | Prefeitura, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | - Convênios com IDEMA, IBAMA, CEFET. - Parcerias com as emissoras de Rádios; -Parceria com a TELEMAR (DISK 0800 -SOS NATUREZA); - Aquisição de equipamentos apropriados e eficazes para o monitoramento e fiscalização |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.2. Promover 1o Encontro Municipal dos Carcinocultores. Prefeitura estabelecer canais e procedimentos sistematizados de comunicação aos órgãos ambientais e ao Ministério Público | Regularização e licenciamento. Divulgação das Leis Ambientais. Convenção do uso das águas e aberturas das comportas, função da dinâmica das marés. Impedir novas ações de degradação; Agilizar e efetivar os processos de controle, prevenção e aplicação dos impedimentos e punições legais. | Eventual Contínua | Prefeitura (Grupo Gestor do Projeto Orla GGOTS). Prefeitura, IIDEMA, IBAMA, Ministério Público. | -Fazer convênios com IBAMA, IDEMA, Ministério Público, ENPARN. Ações conjuntas IBAMA e ou IDEMA/ Ministério Público / Prefeitura; Protocolo de comunicação definido em conjunto pelos órgãos, estabelecendo a metodologia de comunica’~ao e ação. |
| 1.b.1. Criar Lei Municipal específica de Licenciamento da Carcinicultura. | Evitar a degradação ambiental | Contínua | Prefeitura, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | -Exigir no licenciamento e/ou renovação o resultado da qualidade da água devolvida a lagoa; -Criar um calendário de acompanhamento e controle periódico dos esvaziamentos dos viveiros após a “despesca” para facilitar o monitoramento. -Exigir por ocasião da renovação da licença de operação a comprovação de cursos e treinamentos. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.b.2: Tornar obrigatório a qualificação profissional dos carcinicultores. | Obter conhecimento pleno sobre a atividade que desenvolvem e impedir o agravamento dos problemas existentes | Periódico | Prefeitura, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, IDEMA, IBAMA e Associação dos carcinicultores. | - Convênio com a EMPARN, CEFET, Universidades, Associação dos Carcinicultores e instituições afins para cursos e treinamentos de capacitação técnica e responsabilidade sócio-ambiental. |
| 1.c.1: Órgãos ambientais estabelecerem convênios com universidades para estudo e pesquisa | -Identificar meios e técnica de aproveitamento e melhoria das espécies existentes. | Pontual, concentrado no estágio inicial. | Prefeitura, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente Grupo Gestor do Projeto Orla – GGOTS; IBAMA; IDEMA. Ministério Público; Universidades/ EMPARN. | Prefeitura estabelecer convênios com órgãos ambientais, no sentido de agilizar os procedimentos necessários para a sua implementação. |
| 1.c.2 Órgãos ambientais orientarem prefeitura para convênios que viabilizem a implantação de culturas alternativas | Oferecer alternativas de renda aos pescadores tradicionais | Pontual, concentrado no estágio inicial. | EMPARN, IBAMA, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Convênios da Prefeitura com o IBAMA, para estudos e pesquisas de culturas alternativas. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.c.3: Estabelecer áreas de apoio dos pescadores e pontos de acesso garantidos | Garantir os espaços adequados para a manutenção da atividade | Eventual | Prefeitura | -Cadastramento dos pescadores tradicionais -Seleção de áreas para implantação de núcleo de pesca e dos acessos necessários. -Procedimentos legais para garantir os acessos |
| 1.d.1: Monitorar e fazer análise química dos lançamentos dos efluentes | Identificar os tipos e níveis de agressão ao meio ambiente causados pelos elementos químicos usados na água e no produto e de embalagens tóxicas. | Periódica | IDEMA; IBAMA; Universidades; CEFET; CAERN. | -Convênio entre órgãos para efetuar o monitoramento. |
| 1.d.2: Exigir nos próximos licenciamentos tratamento dos rejeitos. | Diminuir a intensidade do lançamento dos efluentes e evitar atingir pontos de saturação. | Contínua | IDEMA/IBAMA/ | -Carcinicultores atenderem às exigências no licenciamento -Órgãos ambientais definirem normas e padronizar o Licenciamento. -Estabelecer Selo de Qualidade e Compromisso Ambiental. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.d.3: Carcinicultores comunicarem aos órgãos ambientais os dias de lançamento dos rejeitos nas águas da lagoa. | Facilitar a fiscalização e o monitoramento. | Contínua | IDEMA / IBAMA / Carcinicultores | Carcinicultores atenderem as exigências no licenciamento; Órgãos ambientais definirem normas padrões de licenciamento; Carcinicultura cumprir com os procedimentos estabelecidos. |

CONFLITO 02

Ocupação Territorial das margens da lagoa X remoção da cobertura de vegetação natural (Mata Ciliar).

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.a: Remoção de mata ciliar das vertentes da Lagoa. | Hotelaria, Carcinicultura, Agricultura, Setor Imobiliário, Serviços Turísticos. | Erosão das encostas e contribuição para o assoreamento da Lagoa. Ameaça de desmoronamento de edificações. | Definir no Plano Diretor a faixa destinada a Mata Ciliar como área ”não edificante” e disciplinar uso e ocupação nas vertentes. Divulgar a comunidade. |

AÇÕES CONFLITO 02:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.a.1. Definir no Plano Diretor a faixa destinada à Mata Ciliar como área não edificante “, legislar sobre a matéria, prevendo as penalidades severas”. | Criar parâmetros de ordenamento do uso e ocupação do solo e punir os infratores. | Eventual | IBAMA, IDEMA, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR, GGOTS e Câmara Municipal. | Contratar consultores para a revisão e detalhamento do Plano Diretor. Encaminhar a Lei Municipal para aprovação. |
| 2.a.2. Proposta do Termo de Ajuste de Conduta. | Reposição da mata ciliar, protegendo as margens. e extinguir e/ou diminuir a remoção de vegetação natural | Eventual | IBAMA, IDEMA, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR, GGOTS e Câmara Municipal. | Elaboração e inclusão do Termo de Ajuste na Lei Municipal |

CONFLITO 03

Ocupação Urbana (em Expansão) X Recursos naturais

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 3.a: Desobediência às normas legais vigentes com a ocupação de áreas de preservação e/ou de uso comum do povo. | Hotelaria; comércio; serviço; imobiliária. | -Descaracterização da paisagem natural; -Impermeabilização do solo; -Privatização de acessos a áreas públicas | -Detalhar e regulamentar o Plano Diretor; -Reestruturar os instrumentos de fiscalização |
| 3.b: Erosão de Costão/falésia lagunar. | Hotelaria; moradores comércio; serviços turísticos; imobiliária. | -Aceleração do desmoronamento das bordas de falésias. -Perda de áreas públicas e privadas. -desmoronamento de edificações. | -Limitar a proporção de ocupação do solo -Implementar projeto de drenagem de águas pluviais; -Controlar a impermeabilização do solo. |
| 3.c: Infra-estrutura de saneamento deficitária / inexistente | Hotelaria; imobiliária (residências e casas de veraneio); serviço e comércio (restaurantes e barracas nas praias). | Possível contaminação do lençol freático; possível comprometimento da balneabilidade da lagoa; Poluição potencial da areia da lagoa. | - Elaborar prognósticos para subsidiar o planejamento da expansão urbana; - Implantar projeto de saneamento básico (coleta e tratamento de resíduos) |

AÇÕES CONFLITO 03:

| Ações e Medidas | ### Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a.1. Detalhamento e aprovação da Legislação Municipal Urbanística, Edilícia e Ambiental que ordena e controla o uso e ocupação do solo, priorizando os trechos da Orla Lagunar do Município de Tibau do Sul, conforme Art. 89 do Plano Diretor. | Ordenar, disciplinar e controlar da expansão urbana. | Contínua com esforço concentrado no processo inicial | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS e Universidades). | Equipe técnica especializada e alocação de recursos financeiros para a elaboração do detalhamento do Plano Diretor. |
| 3.a.2. Fórum de Debates referente a cada item do detalhamento do Plano Diretor. | Envolver a comunidade nas discussões, tornando-a parceira em uma gestão urbana participante. | Periódica | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Disponibilizar local e data de convocação dos participantes |
| 3.a.3. Contratação e/ou capacitação técnica de recursos humanos da Secretaria de Obras e Transporte. | Monitoramento, controle e fiscalização da ocupação e uso do solo. | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Transporte) | - Convênio/ Parceria com CEFET, SEBRAE, IDEMA. |
| 3.a.4. Criação de núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente; aprovar Regimento Interno e definir Normas claras de atuação. | Monitoramento, controle e fiscalização da ocupação e uso do solo. | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | -Elaborar e aprovar a Lei e o Regimento Interno (Funções e Atribuições) - Alocação de recursos para contratação |

(Continuação Ações Conflito 03)

| Ações e Medidas | ### Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a.5. Criar um projeto de educação ambiental VIVER MELHOR. | Divulgar as ações e os resultados POSITIVOS E NEGATIVOS dos Núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente | Contínua com esforço concentrado no processo inicial | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | - Parcerias com as emissoras de Rádios; TELEMAR (DISK 0800 -SOS NATUREZA) informando as infrações verificadas; - Aquisição de veículos apropriados para o monitoramento e fiscalização; |
| ###### 3.a.6. Criar lei municipal de sanções, multas e recuperação dos danos causados ao ecossistema. | Conscientizar e educar | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | Adequação da legislação Federal e Estadual para o âmbito municipal. Aprovação do projeto de lei |
| 3.a.7. Prefeitura elaborar convênio com os cartórios no sentido de manter um acompanhamento constante dos registros de propriedade, de forma que não sejam liberadas as documentações antes do cumprimento das exigências legais do município. | Disciplinar e acompanhar a expansão urbana | Pontual | Prefeitura | Prefeitura criar um comitê para elaborar proposta de condições do convênio |

(Continuação Ações Conflito 03)

| Ações e Medidas | ### Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.b.1. Controlar a impermeabilização do solo limitando a porcentagem de ocupação em áreas próximas às falésias e dunas, no âmbito da área definida pelo Projeto. Orla | Contribuir para o processo de infiltração natural das águas das chuvas | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) COMTUR e GGOTS | Equipe técnica e alocação de recursos financeiros para a elaboração do detalhamento do Plano Diretor. |
| 3.b.2. Projetar e executar Obras de drenagem das águas pluviais. | Eliminar ou minimizar os efeitos erosivos decorrentes das águas das chuvas | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Alocação de Recursos financeiros e Corpo Técnico |
| 3.b.3. Novos estudos ou atualização dos já existentes sobre a dinâmica dos processos erosivos e dos pontos de maior vulnerabilidade. | Evitar a ocupação das áreas frágeis | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Convênio com Universidades; Corpo Técnico e Recursos Financeiros. |

(Continuação Ações Conflito 03)

| Ações e Medidas | ### Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.b.4. Avaliação técnica das escadas já existentes e relatório sobre a necessidade e possibilidade de escadas públicas e/ ou retirada das que apresentem comprometimentos. | Segurança, ordenamento e controle das escadas. | Periódica | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Estudo, Diagnóstico e orientação técnico-ambiental e de segurança. (Homem/ Natureza). |
| 3.c.1. Implantar uma rede de coleta de esgotos e tratamento. | Oferecer ao Município um sistema de coleta e tratamento de esgotos, compatível com as suas necessidades. | Pontual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Apresentação pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes do Projeto ao Comitê de Gestão da Orla e COMTUR. |
| 3.c.2. Projeto de acompanhamento e controle da coleta e tratamento do lixo em toda a orla. | Implantar um sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos, de acordo coma demanda estimada, controlar a coleta e tratamento de lixo de forma a evitar doenças e a poluição visual (decorrente da deposição do lixo de forma inadequada). | Pontual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA. | Apresentação pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes do Projeto ao Comitê de Gestão da Orla e COMTUR. |

(Continuação Ações Conflito 03)

| Ações e Medidas | ### Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.c.3. Controle das águas e das areias da praia. | Evitar a contaminação das águas e das praias | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | -Capacitar tecnicamente o pessoal dos Núcleos de Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente para efetuar coletas/ análise -Alocação de Recursos Financeiros; Prefeitura efetuar convênios com UFRN, CEFET e CAERN. |
| 3.c.4. Exigir nas novas construções a infra-estrutura básica mínima (fossa, sumidouros, etc), e prever a sua conexão com a rede coletora de esgoto sanitário. | Evitar a contaminação e poluição das águas e das praias | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | -Capacitar tecnicamente o pessoal dos Núcleos de Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente; Prefeitura analisar previamente os projetos e acompanhar a sua execução |

CONFLITO 04

Proprietário de terra  X pescadores (perda de área de atracamento e docagem)

| Problemas | Atividade associada ao problema | Efeitos / impactos associação ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.a Falta de espaço para o desenvolvimento da atividade pesqueira (manutenção dos barcos) e acesso dos pescadores à Lagoa de Guaraíra (na maré alta) (CA), (CP). | Moradores, pescadores. | Comprometimento da renda dos pescadores | Elaborar estudos voltados à estruturação de um píer na área e analisar a possibilidade de destinar área para manutenção e equipamento dos barcos |

AÇÕES CONFLITO 04:

| # Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade / duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e /ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.a.1 Levantar a situação ocupacional e dominial da área | Ordenar a ocupação e uso da área | Eventual | Prefeitura/ COMTUR / Capitania dos Portos / GRPU | Formalizar convênio com universidades para elaboração do projeto; Município decretar a área como de “Utilidade Pública” determinar a desocupar e a União determinar a desocupação da área |
| 4.a.2 Analisar com órgãos afins a viabilidade da proposta | Agilizar a análise e aprovação do projeto | Eventual | Prefeitura | Sistematizar encontros com os órgãos envolvidos com a questão |

# CONFLITO 05

A operação de embarque e desembarque de passageiros, na atividade de transporte turístico aquaviário, não oferece segurança aos seus usuários.

| Problemas | Atividade associada ao problema | Efeitos / impactos associação ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.a.Falta de uma estrutura adequada para a operação, como um píer/trapiche para a atracação das embarcações. | Serviço (passeio de barcos) | Perigo de acidentes | Construir área de apoio |
| 5.b. A falta de estrutura de apoio adequada à atividade | Serviço (passeio de barcos) | Ocupação exclusiva da área praial por depósito de apetrechos de barcos (salva vidas, velas, cordas e etc). | Construir área de apoio |

AÇÕES CONFLITO 05:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade / duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e /ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.a.1 Estudo de viabilidade técnica-econômica de um píer e as devidas sinalizações aquaviárias | Atracação das embarcações | Eventual | Capitania dos Portos, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | - Convênio com universidades e Capitania dos Portos, para a elaboração do projeto. - Alocação de recursos financeiros para a execução do píer. |

(Continuação Ações Conflito 05)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade / duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e /ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.b.1. Construção de um depósito. | Guardar os apetrechos de todos os proprietários de embarcações. | Pontual | Capitania dos Portos, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | - Convênio com universidades e Capitania dos Portos, para a elaboração do projeto. - Alocação de recursos financeiros |

CONFLITO 06:

Exploração de equipamentos náuticos X Segurança dos banhistas

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.a. Falta de legislação específica do ordenamento do espaço aquaviário e de seus equipamentos, bem como, a sinalização da área. | Lazer e turismo | Possibilidade de conflito entre banhistas e esportistas; Probabilidade de perda de vidas humanas; Insegurança e receio do banhista quanto ao banho de mar. | Definir áreas para a prática de esportes náuticos |

AÇÕES CONFLITO 06:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.a.1 Estudo de zoneamento das aquavias para a utilização dos diferentes equipamentos, bem como, o respectivo projeto de sinalização da área. | Oferecer a moradores e turistas a segurança necessária no banho de mar; Propiciar aos esportistas náuticos, condições da prática do esporte sem oferecer riscos aos banhistas. | Eventual | Prefeitura e Capitania dos Portos | Convênio com a Capitania dos Portos para a elaboração do projeto. Elaboração de projeto de lei sobre a Ação 6.a.1. |

## CONFLITO 07

Construção de estabelecimento comercial  (restaurante/bar) sobre a lâmina d’água da Lagoa Guaraíra em área de proteção ambiental (APA)

| Problemas | Atividade associada ao problema | Efeitos / impactos associação ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.a. Descaracterização da paisagem; falta de segurança e poluição das águas (decorrentes da emissão de águas servidas da atividade). | Serviços de restaurante e bar | Existe a possibilidade de: proliferação de novas construções/ palafitas/ piers | Buscar embasamento legal junto ao GRPU |

AÇÕES CONFLITO 07:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.a.1 Identificar a regularidade da construção e as respectivas licenças. | Evitar a proliferação de novas construções | Eventual | Capitania dos Portos, GRPU, IDEMA, Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. | Consulta aos órgãos afins sobre a base legal.. |
| 7.a.2 Estudo dos impactos causados no ecossistema. | Avaliação de causa e efeito de Impacto Ambiental | eventual | Capitania dos Portos, GRPU, IDEMA, Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. | - Convênio entre órgãos (Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, IBAMA, Ministério da Defesa/ Secretaria da Marinha/ 3o Distrito Naval/ Capitania dos Portos e a Fundação de Estudos do Mar) para ordenar o uso e ocupação das águas da APA BONFIM-GUARAÍRA (LEI 14650/98). - Verificar junto aos órgãos competentes a existência de estudo específica do ecossistema da Lagoa Guaraíra |

Da Ponta do Cachorro até a escada do mirante do bangalô (início da praia de cacimbinhas).

Conflitos de uso e/ou ocupação existentes

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ocupação Urbana (em Expansão) X detrimento dos recursos naturais | Empresário do setor turístico-hoteleiro, lazer, moradores, veranistas, turistas eventuais, setor imobiliário. | Todo o trecho, desde a Pedra do Cachorro até o Hotel Bangalô. | -Inexistência de detalhamento no Plano Diretor -Ineficácia dos instrumentos de fiscalização -Descumprimento da legislação existente | IBAMA, IDEMA, GRPU, Ministério Público, Prefeitura, Câmara Municipal, Associações dos Hoteleiros. |
| 2. A construção de mais escadas X aumento do fluxo de pessoas comprometendo a preservação ambiental | Empresários do setor turístico-hoteleiro, moradores e setor imobiliário. | Todo o trecho | Desobediência às leis, falta de ação dos órgãos responsáveis. | Prefeitura, Associação dos Hoteleiros, Câmara Municipal, COMTUR, IDEMA, GRPU e Ministério Público. |
| 3. Área de praia (bem de uso comum do povo) X e limite do terreno de propriedade privada | Moradores, Barraqueiros, Balseiros, Hoteleiros, Veranistas, Bugueiros, | Praia de Tibau | -Ocupação da área de bem comum do povo; -Ausência no Plano Diretor de instrumento que discipline o uso e ordenamento da orla | Prefeitura, Câmara Municipal, IDEMA, IBAMA, GRPU, Associações dos Barraqueiros, dos Bugueiros, dos Hoteleiros e Balseiros. |

(Continuação)

| Conflitos atuais (CA) e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Banhista (risco de vida) X falta de sinalização. | Surfistas, Turistas, moradores, proprietários de embarcações e outros equipamentos náuticos. | Porto e entrada da Barra | Inexistência de Lei Municipal de Zoneamento Marítimo, desconhecimento das leis vigentes e falta de Sinalização. | Capitania dos Portos, Prefeitura, Colônia dos Pescadores de Tibau do Sul, Câmara Municipal. |

CONFLITO 01

Ocupação Urbana (em expansão) X Recursos naturais

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1.a: Desobediência às normas legais vigentes com a ocupação de áreas de preservação (dunas vegetadas e faixa de 33m a partir da borda da falésia) e/ou de uso comum do povo. | Hotelaria; comércio; serviço; imobiliária. | -Descaracterização da paisagem natural; -Impermeabilização do solo; -Privatização de acessos a áreas públicas | -Detalhar o Plano Diretor; -Reestruturar os instrumentos de fiscalização |

(Continuação Conflito 01)

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.b: Erosão de falésias e dunas | Hotelaria; comércio; serviço; imobiliária. | -Aceleração do desmoronamento das bordas de falésias e dunas -Perda de áreas públicas e privadas | -Limitar a proporção de ocupação do solo e áreas frágeis ou próximas às falésias e Lagoa de Guaraíra -Implementar projeto de drenagem de águas pluviais; -Controlar a impermeabilização do solo. |
| 1.c: Infra-estrutura de saneamento deficitária / inexistente | Hotelaria; imobiliária (residências e casas de veraneio); serviço e comércio (restaurantes e barracas nas praias). | Possível contaminação do lençol freático; possível comprometimento da balneabilidade das praias; Poluição potencial da areia (praia do Amor). Aumento de línguas de esgoto (água servida) e possível comprometimento da água do mar (pontos críticos no Porto Baixo, Praia de Pipa e Praia do Amor). | - Elaborar prognósticos para subsidiar o planejamento da expansão urbana; - Implantar projeto de saneamento básico (coleta e tratamento de resíduos) |

AÇÕES CONFLITO 01:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.1. Detalhamento e aprovação da Legislação Municipal Urbanística, Edilícia e Ambiental que ordena e controla o uso e ocupação do solo, priorizando os trechos da Orla Marítima do Município de Tibau do Sul, conforme Art. 89 do Plano Diretor. | Ordenar, disciplinar e controlar da expansão urbana. | Contínua com esforço concentrado no processo inicial | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR e GGOTS). | Equipe técnica e alocação de recursos financeiros para a elaboração do detalhamento do Plano Diretor. |
| 1.a.2. Fórum de Debates referente a cada item do detalhamento do Plano Diretor. | Envolver a comunidade nas discussões, tornando-a parceira em uma gestão urbana participante. | Periódica | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Disponibilizar local e data de convocação dos participantes |
| 1.a.3. Contratação e/ou capacitação técnica de recursos humanos da Secretaria de Obras e Transporte. | Monitoramento, controle e fiscalização da ocupação e uso do solo. | Periódica | Prefeitura (Secretaria de Obras e Transporte) | - Convênio/ Parceria com CEFET, SEBRAE, IDEMA. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração |  |  | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.4. Criação de núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente; aprovar Regimento Interno e definir Normas claras de atuação. | Monitoramento, controle e fiscalização da ocupação e uso do solo. | Eventual |  |  | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), GGOTS e Câmara Municipal. | -Elaborar e aprovar a Lei e o Regimento Interno (Funções e Atribuições) - Alocação de recursos para contratação |
| #### 1.a.5. Criar um projeto de educação ambiental VIVER MELHOR (Legislar e/ ou regulamentar na Lei Orgânica). | Divulgar as ações e os resultados POSITIVOS E NEGATIVOS dos Núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente | Contínua com esforço concentrado no processo inicial |  |  | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA, GRPU, COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | - Parcerias com as emissoras de Rádios; TELEMAR (DISK 0800 -SOS NATUREZA). - Aquisição equipamentos eficazes para a atividade monitoramento e fiscalização |
| #### 1.a.6. Criação de Leis Municipais e Penalidades severas sobre a matéria. | Punir os infratores com pagamentos através de multa e recuperação dos danos causados ao ecossistema |  | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. |  | Parceria com IDEMA, GRPU e órgãos afins. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.b.1. Controlar a impermeabilização do solo limitando a porcentagem de ocupação em áreas próximas às falésias e dunas e na área do Projeto Orla. | Contribuir para o processo de infiltração natural das águas das chuvas | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) COMTUR e GGOTS | Equipe técnica e alocação de recursos financeiros para a elaboração do detalhamento do Plano Diretor. |
| 1.b.2. Projetar e executar Obras de drenagem das águas pluviais. | Eliminar ou minimizar os efeitos erosivos decorrentes das águas das chuvas | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Alocação de Recursos financeiros e Corpo Técnico |
| 1.b.3. Novos estudos ou atualização dos já existentes sobre a dinâmica dos processos erosivos e dos pontos de maior vulnerabilidade. | Evitar a ocupação das áreas frágeis | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Convênio com Universidades; Corpo Técnico e Recursos Financeiros. |
| 1.b.4. Avaliação técnica das escadas existentes e relatório sobre a necessidade de novas escadas e retirada daquelas localizadas em locais inadequados. | Segurança, ordenamento e controle das escadas. | Pontual/ Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Estudo, Diagnóstico e orientação técnico-ambiental e de segurança. (Homem/ Natureza). Ex: escada do mirante do Bangalô |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.b.5. Criar instrumento no Plano Diretor que discipline a ocupação das bordas de falésias e das margens da Lagoa de Guaraíra considerando, no mínimo a Lei do Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental. | Controlar os processos impactantes | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo) | Comissão responsável pela elaboração do Plano Diretor encaminhar os instrumentos necessários, orientados por consultoria especializada. |
| 1.c.1. Implantar uma rede de coleta de esgotos e tratamento. | Oferecer ao Município um sistema de coleta e tratamento de esgotos, compatível com as suas necessidades. | Pontual e Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Apresentação pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes do Projeto ao Comitê de Gestão da Orla e COMTUR. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.c.2. Projeto de acompanhamento e controle da coleta e tratamento do lixo em toda a orla. | Implantar um sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos, de acordo coma demanda estimada, controlar a coleta e tratamento de lixo de forma a evitar doenças e a poluição visual (decorrente a deposição do lixo de forma adequada). | Pontual e Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA. | Apresentação pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes do Projeto ao Comitê de Gestão da Orla e COMTUR. |
| 1.c.3. Controle das águas e das areias da praia. | Evitar a contaminação das águas e das praias | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | -Capacitar tecnicamente o pessoal dos Núcleos de Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente para efetuar coletas/ análise, ou efetuar convênios com a UFRN, CEFET, etc. -Alocação de Recursos Financeiros. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.c.4. Exigência legal para novas construções: construção de fossas sépticas, filtro e sumidouro. E prever conexão para as redes coletoras de esgoto sanitário. | Evitar a contaminação e poluição das águas e das praias | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | -Capacitar tecnicamente o pessoal dos Núcleos de Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente |

CONFLITO 2

Construção de mais escadas X aumento de maiores fluxos de pessoas comprometendo a preservação ambiental

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.a Erosão das falésias, já detectado nas escadas existentes na praia de Cacimbinhas. | Construção de escadas | A degradação ambiental | Proibir a construção de novas escadas sem os estudos que a justifiquem |
| 2.b Das quatro (04) escadas construídas irregularmente na área de domínio da União (GRPU), em uma delas foi instalado um portão com cadeado, privatizando e impedindo o uso e acesso dos moradores à praia. (?). | Os segmentos envolvidos: moradores, veranistas, donos de pousada, hotel e restaurante. | Impedimento do livre acesso do cidadão comum às praias (bem de uso comum do povo) | Otimizar o uso das escadas existentes |

(Continuação Conflito 02)

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.c Violação dos ninhos de tartarugas e perturbação dos hábitos da espécie | aumento da circulação de grandes fluxos de pessoas. | Desequilíbrio do sistema ecológico | Implantação do Projeto Tamar |
| 2.d. Risco de acidentes por afogamentos. 2.e. Não regulamentação dos acessos públicos às praias | o aumento da circulação de grandes fluxos de pessoas. Turística, imobiliária, moradores, hotelaria. | Esta área da praia de Cacimbinhas está localizada em mar aberto, portanto perigosa para o banho. Impedimento do livre acesso do cidadão comum ás praias (bem de uso comum do povo) | Negociação de convênios com órgãos estaduais que proporcione as informações técnicas necessárias para a escolha dos pontos mais adequados para a construção e/ou otimização dos acessos Negociação de convênios com órgãos estaduais que proporcione as informações técnicas necessárias para a escolha dos pontos mais adequados para a construção e/ou otimização dos acessos |

AÇÕES CONFLITO 02:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.a.1 A Prefeitura deverá elaborar/ aprovar um Decreto proibindo a construção de novas escadas privadas nas falésias da praia de Cacimbinhas até as Dunas das Cacimbinhas | Minimizar o fluxo de pessoas nesta área de desova de tartaruga | Eventual | GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS, Câmara Municipal). | - A GRPU deverá demarcar o limite de sua área (terreno de domínio da união) - A Prefeitura articulada com o GRPU deverá ordenar, racionalizar e normalizar o uso das escadas atuais para garantir o cumprimento do Decreto proposto. |
| 2.a.2. Negociar com os proprietários das áreas mais apropriadas para a implantação dos acessos públicos as praias. | Disponibilizar as áreas identificadas como as mais viáveis | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Viabilizar acordos e ou processos de desapropriação |
| 2.a.3. Contratar a execução dos projetos de acessos, negociar recursos para a sua implementação e contratar a execução das obras. | Facilitar o acesso às praias em condições adequadas e seguras | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Elaborar convênios de parceria com as universidades para a elaboração dos projetos; Negociar recursos junto ao Governo do Estado e órgãos federais. |

(Continuação Ações Conflito 02)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.b.1 Retirada das cercas e portões que estão nas escadas na área da União. | Fazer cumprir a legislação vigente. Lei 9.636/ 98 de Uso e Ocupação do Solo da União. | Eventual | GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS, Câmara Municipal). | - A GRPU deverá demarcar o limite de sua área (terreno de domínio da união) com seus confrontantes (proprietários de terreno) - A Prefeitura articulada com o GRPU deverá ordenar o uso da área de contemplação. |
| 2.b.2. Vistoria técnica das 04 escadas. | Segurança dos usuários | Eventual | GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS, Câmara Municipal). | Retirada do lixo das escadas |
| 2.c.1 Instalação de uma unidade de monitoramento na praia de Cacimbinhas até Ponta do Madeiro | Preservação de espécies de tartarugas | contínua | IBAMA, GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS). | -Parceria da Prefeitura com a iniciativa privada IBAMA/ PROJETO TAMAR -Projeto da Unidade de Monitoramento a ser especificado pelo Projeto Tamar. - Convênio com o IBAMA para capacitação técnica de monitores locais para o desempenho das atividades pertinentes. |

(Continuação Ações Conflito 02)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.d.1 Sinalização de advertência dessas áreas. | Informar aos usuários as atividades permitidas e evitar acidentes | Pontual | Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | Conscientização dos barraqueiros da sua responsabilidade sobre o seu comércio e a segurança de seus clientes (Tema para o Fórum) |
| 2.d.2. Legislar no âmbito municipal sobre a Regulamentação dos Desportes Náuticos e Zoneamento da Área Marítima. (Tema para Fórum) | Disciplinar e normalizar | Pontual | Capitania dos Portos, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, Câmara Municipal. | Pesquisar junto à Capitania dos Portos, projetos já existentes. |

CONFLITO 3.

Área de praia (bem de uso comum do povo) X apropriação da praia.

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.a. Redução do espaço público de lazer. | Turismo, comércio em geral, residencial e serviços. | Desconforto e evasão das pessoas, inclusive turistas em relação ao trecho. | Analisar e avaliar a ocupação atual e seus impactos |

AÇÕES CONFLITO 03:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a.1 Limitar o número de barracas | Evitar a proliferação de ocupação indevida da área | Eventual | GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS). | Solicitar e analisar processo dos barraqueiros ao GRPU |
| 3.a.2 Retirar as barracas que se encontram sob o regime de aluguel (especulação imobiliária), os mesmos ocupantes explorando mais de 01 barraca, e quem possui outras fontes de renda. | Ordenamento do uso do solo e equacionando os aspectos sócio-econômicos | Eventual/ Contínua | GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS). | - Levantamento das barracas alugadas a terceiros - Legislar sobre a ocupação nesta área Legislar sobre a ocupação nesta área. |
| 3.a.3 Pesquisar projetos já existentes e/ou elaborar várias alternativas de projetos de urbanização e discutir com a comunidade. | Solução definitiva do problema | Eventual | GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS). | - Fóruns através da Agenda 21 (Protocolo de Intenção com o Farol do Desenvolvimento do BNE) - Convênio com universidades para o projeto de urbanização, caso necessário. |

(Continuação Ações Conflito 03)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a.4 Implementar a execução do projeto de urbanização. | Para uso e lazer comum da população | Eventual | GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS). | -Articulação da Prefeitura com o PRODETUR, GRPU, IDEMA. -Convênio com universidades para o projeto de urbanização, caso necessário. |
| 3.b.1 Demarcação da área da União com o limite do terreno dos proprietários | Evitar conflitos sociais futuros | eventual | GRPU, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS). | Levantamento Topográfico pela GRPU e instalação de cercas nos terrenos privados |

CONFLITO 4:

Os banhistas correndo risco de vida decorrente da falta de sinalização.

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.a. Acidentes por afogamento dos banhistas. | Os barraqueiros rejeitam a instalação de placas de sinalização, com receio de afugentar seus clientes. | por falta de sinalização em áreas marítimas | Sinalização das praias e contínuo controle e fiscalização |
| 4.b.Acidentes entre banhistas e desportistas náuticos | usos múltiplos em um mesmo espaço | Risco de vida | Zoneamento da Área Marítima |

AÇÕES CONFLITO 04:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.a.1. Confeccionar e Instalar as placas informativas. | Informar os locais ideais para banho e evitar acidentes | Pontual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | Conscientização dos barraqueiros da sua responsabilidade sobre o seu comércio e a segurança de seus clientes (Tema para o Fórum) |
| 4.b.1. Sinalização das praias e contínuo controle e fiscalização. | Informar aos usuários as atividades permitidas e evitar acidentes | Pontual | Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | Conscientização dos barraqueiros da sua responsabilidade sobre o seu comércio e a segurança de seus clientes (Tema para o Fórum) |
| 4.b.2 Legislar no âmbito municipal sobre a Regulamentação dos Desportes Náuticos e Zoneamento da Área Marítima. (Tema para Fórum) | Disciplinar e normatizar | Pontual | Capitania dos Portos, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, Câmara Municipal. | Pesquisar junto à Capitania dos Portos, projetos já existentes. |

Da Escada do Mirante do Hotel Bangalô a Ponta do Canto ou da Cancela

#### Conflitos de uso e/ou ocupação existentes

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: Ocupação da atividade hoteleira X Degradação ambiental, com risco desabamento das falésias e destruição das dunas. | Empresários do setor turístico-hoteleiro e de lazer, moradores, turistas eventuais. | Bangalô à Praia do Canto (situação conflitante em ascensão) | Ausência de detalhamento do Plano Diretor de forma a definir melhor as diretrizes de uso e ocupação do solo | Prefeitura, Associação dos Hoteleiros, Câmara Municipal, IDEMA, IBAMA e Ministério Público. |
| 2: Ocupação hoteleira (incluindo seus equipamentos) X Privatização do acesso público as praias | Empresários do setor turístico-hoteleiro, proprietários locais e setor imobiliário, moradores, turistas. | Bangalô à Praia do Canto (situação conflitante em ascensão) | Ausência de uma ação da Prefeitura que recupere/ viabilize acesso público as praias | Prefeitura, Associação dos Hoteleiros, Câmara Municipal, COMTUR, IDEMA, GRPU e Ministério Público. |
| 3: Exploração turística de embarcações X Proteção de áreas de alimentação e reprodução da fauna marinha (golfinhos e tartarugas) | Moradores, Proprietários de embarcações de lazer e turismo. | Baía dos golfinhos e Praia do Canto | Ausência de um ordenamento e zoneamento de uso do espaço marinho; Ausência de estudos sobre a ecologia, dinâmica e hábitos dos golfinhos e tartarugas na área; Falta de uma sinalização educativa e informativa | IBAMA, GRPU, Marinha do Brasil, IDEMA, MMA e Prefeitura. |

(Continuação)

| Conflitos atuais (CA) e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4: Exploração turística de embarcações e esportes náuticos X Segurança dos banhistas | Moradores, proprietários de embarcações, lazer e turismo. | Lagoa de Guaraíra, entrada da Barra, Praia de Cacimbinhas e Praia do Giz. | Inexistência de lei municipal que normatize o uso da área | IBAMA, GRPU, Marinha do Brasil, IDEMA, e Prefeitura. |
| 5: Área de pedestre X Circulação e estacionamento de ônibus | Empresários do setor turístico-hoteleiro e de lazer | Bangalô à Praia do Canto (situação conflitante em ascensão) | Ausência de uma ação da Prefeitura de forma a assegurar as áreas destinadas aos pedestres | Prefeitura, Associação dos Hoteleiros, DETRAN. |

CONFLITO 1:

Ocupação da atividade hoteleira X Degradação ambiental

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1.a: Desobediência às normas legais existentes | Atividade hoteleira e turística | Descaracterização da paisagem natural; Ocupação das áreas para pedestres por ônibus de turismo; Possível aceleração do desabamento das falésias; Destruição das dunas (desestabilização desse ecossistema com destruição de áreas de vegetação natural) | Implantar um sistema eficaz de fiscalização; Criar mecanismos legais e instrumentos de punição (inclusive com recuperação dos danos causados ao ecossistema) |
| 1.b: Início ou aceleração dos processos erosivos nas falésias | Atividade hoteleira, residencial, comércio e serviços. | Comprometimento e/ou desabamento das falésias e risco efetivo de acidentes | Estudo pormenorizado dos processos erosivos e identificação dos pontos mais críticos |
| 1.c: Aumento da construção de escadas particulares nas bordas das falésias | Atividade hoteleira, setor imobiliário. | Comprometimento e/ou desabamento das falésias e risco efetivo de acidentes | Cadastramento das escadas já existentes |
| 1.d: Infra-estrutura urbana deficitária (água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de lixo). | Turismo e hoteleira | Possível comprometimento do lençol freático e balneabilidade das praias; Focos de doenças e odores desagradáveis; | Implantar o projeto de saneamento básico; Identificar os agentes poluidores; Sistematizar e otimizara coleta e tratamento dos resíduos sólidos |

AÇÔES CONFLITO 01:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.1: Contratar estudos específicos para identificação das áreas passíveis ou não de ocupação | Planejar e orientar a ocupação e usos adequados das áreas que apresentem fragilidade ambiental | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Contratar técnicos especializados para detalhamento do Plano Diretor |
| 1.a.2: Estabelecer critérios disciplinadores de uso e ocupação, gabarito e padrões de ordenamento. | Evitar novos impactos e expansão dos já existentes | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Contratar técnicos especializados para detalhamento do Plano Diretor |
| 1.b.1: Criação de áreas não edificantes e/ou de preservação a partir dos estudos realizados, instituindo inclusive as penalidades para as transgressões e encaminhar à Câmara Municipal para aprovação. | Adequar o uso e ocupação frente às características e fragilidades ambientais | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Elaborar convênios côa a Universidade e CEFET, no sentido de contar com técnicos especialistas na questão. |
| 1.c.1 Proibição da construção de novas escadas | Eliminar focos de riscos; Minimizar os processos de impactos e riscos já existentes | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA. | Prefeitura instituir sistema de fiscalização e monitoramento do trecho |

(Continuação Ações Conflçito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.d.1: Solicitar a CAERN uma apresentação do projeto de esgotamento sanitário ao Grupo Gestor do Projeto Orla; Verificar, junto a CAERN, o cumprimento do cronograma para a execução do projeto de esgotamento sanitário a ser implantado no município. | Oferecer ao município um sistema de coleta e tratamento de esgotos compatível com as suas necessidades; Implantar um sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos de acordo com a demanda estimada | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA. | Prefeitura intensificar contatos com a CAERN e Governo do Estado, no sentido de dar agilidade à implantação do Projeto de esgotamento sanitário; Prefeitura programar reunião com representantes dos moradores, no sentido de discutir a implantação de um sistema mais eficaz de coleta de lixo; Prefeitura analisar junto a órgãos estaduais alternativas de áreas e tratamento para os de resíduos sólidos |

CONFLITO 2:

# Acessos públicos às praias

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.a: deficiência e/ou ausência de acessos públicos às praias | Hotelaria, turística imobiliária, residencial, | Impedimento do livre acesso do cidadão comum às praias (bem de uso comum do povo) | Negociação de convênios com órgãos estaduais que proporcione as informações técnicas necessárias para a escolha dos pontos mais adequados para a construção e/ou otimização dos acessos |

AÇÔES CONFLITO 02:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.a.1: Negociar com os proprietários das áreas mais apropriadas para a implantação dec acessos públicos as praias | Disponibilizar as áreas identificadas como as mais viáveis | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Viabilizar acordos e ou processos de desapropriação |
| 2.a.2: Contratar a execução dos projetos de acessos, negociar recursos para a sua implementação e contratar a execução das obras. | Facilitar o acesso às praias em condições adequadas e seguras | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Elaborar convênios de parceria com as universidades para a elaboração dos projetos; Negociar recursos junto ao Governo do Estado e órgãos federais |

CONFLITO 3:

# Trânsito de embarcações em áreas de ocorrência de golfinhos

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.a: Provável diminuição do fluxo dos golfinhos e tartarugas, (fauna marinha), na área em função da movimentação das embarcações. | Turismo, lazer (barcos de passeio), arrastão, pesca, embarcações pesqueiras. | Possível perturbação nos hábitos dos golfinhos e tartarugas Diminuição dos golfinhos na área, provocando diminuição do atrativo turístico. | Identificar estudos já existentes ao tema e propor disciplinamento do uso da área |

AÇÕES CONFLITO 03:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a.1Contactar com universidades para identificar estudos já existentes | Verificar se hábitos normais (fauna marinha), estão sendo alterados e quais impactos estão ocorrendo em função dessa pratica. | Pontual e eventual | Ibama, Capitania dos Portos, Universidades, Prefeitura. | Convênios entre órgãos pertinentes; Identificar área (espaço físico) de apoio para os pesquisadores desenvolverem os seus trabalhos |
| 3.a.2: Discutir com órgãos pertinentes a viabilidade de implantar normas de uso para a área | Disciplinar o uso e proteger a espécie | Pontual e eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Elaborar normas se for o caso, e definir incumbência e procedimentos de fiscalização. |

CONFLITO 4:

# Risco de acidentes com banhista

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.a: Risco à integridade física, principalmente dos banhistas. | Turismo, lazer, pesca. | Aumento de conflitos e acidentes; Repercussão negativa dos acidentes e conflitos registrados | Avaliar, junto a Capitania dos Portos a possibilidade de elaborar um Plano de Zoneamento para a área; Prefeitura estabelecer fiscalização para disciplinar o uso da área, principalmente nos finais de semana e veraneio. |

CONFLITO 5:

Área de pedestre  X  Circulação e estacionamento de ônibus

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.a: Ocupação de áreas para pedestre por ônibus de turismo | Turismo e lazer | Possibilidade de acidentes e atropelamentos; | Prefeitura estudar, com apoio de órgãos afins, alternativas de áreas destinadas a estacionamento de ônibus; Prefeitura analisar; junto com a comunidade, equipe do Plano Diretor e DETRAN a viabilidade da implantação de áreas exclusivas para pedestre (calçadão). |

AÇÃO CONFLITO 05:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.a. Destinar áreas específicas para ônibus e pedestres | Garantir a segurança e sanar conflitos | Pontual | Prefeitura, DETRAN. | Ter assessoria de técnicos da área; Formalizar convênio e parceria com o DETRAN |

Da Ponta do Canto ou da Cancela até a Ponta do Moleque (Chapadão de Pipa)

# Conflitos de uso e/ou ocupação existentes

| Conflitos atuais (CA) e potenciais (CP) | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ocupação Urbana (em Expansão) X Degradação Ambiental (com aumento de risco de desabamento das falésias). | Empresário do setor turístico-hoteleiro, lazer, moradores, veranistas, turistas eventuais, setor imobiliário. | Praia do Canto, Praia de Pipa, Morro da Velha Vicência e Praia dos Amores (situação mais crítica em Pipa e crescente nos demais trechos). | Ausência de detalhamento de um Plano Diretor (zoneamento, uso e ocupação do solo) Ausência e/ou ineficiência de instrumentos e pessoal para fiscalização. Desobediência às leis | IBAMA, IDEMA, GRPU, Ministério Público, Prefeitura, Câmara Municipal, Associações dos Hoteleiros. |
| 2. Estrutura viária urbana inadequada X circulação de veículos e pedestres. | Moradores, turistas, comércios, serviços. | Núcleo urbano de Pipa e proximidade da praia | Falta de detalhamento, diretrizes e recomendações do Plano Diretor. | Prefeitura (Secretaria Municipal de Obras) |
| 3. Ocupação do espaço praial X Disponibilidade do espaço público. | Moradores, comércio, turistas, veranistas, ambulantes, pescadores, surfistas. | Praia de Pipa, Praia do Amor. | Ocupação de área do Patrimônio da União; Falta de detalhamento, diretrizes e recomendações do Plano Diretor. | Prefeitura, associação dos Barraqueiros, GRPU, Associação dos Hoteleiros, Associação dos Restaurantes, IDEMA, Secretaria Estadual de Turismo (PRODETUR), Associação dos Vendedores Ambulantes da Praia de Pipa, Associação dos Bares e Restaurantes. |

(Continuação)

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Os banhistas correndo risco de vida decorrente da falta de sinalização X Embarcações de Lazer, turismo e esportes. | Surfistas, Turistas, moradores, proprietários de embarcações e outros equipamentos náuticos. | Praia de Pipa, Praia dos Golfinhos (incluindo praia da Velha Vicência e Praia dos Amores). | Inexistência de Lei Municipal de Zoneamento Marítimo, desconhecimento das leis vigentes e falta de Sinalização. | Capitania dos Portos, Prefeitura, Colônia dos Pescadores de Tibau do Sul, Câmara Municipal. |
| 5. A operação de embarque e desembarque de passageiros, na atividade de transporte turístico aquaviário, não oferece segurança aos seus usuários. | proprietários de embarcações e outros equipamentos náuticos | Praia de Pipa | Inexistência de Lei Municipal de Zoneamento Marítimo, desconhecimento das leis vigentes e falta de Sinalização. | Capitania dos Portos, Prefeitura, Colônia dos Pescadores de Tibau do Sul, Câmara Municipal. |

CONFLITO 1:

Ocupação Urbana em Expansão X Recursos naturais

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1.a: Desobediência às normas legais vigentes com a ocupação de áreas de preservação e/ou de uso comum do povo. | Hotelaria; comércio; serviço; imobiliária. | -Descaracterização da paisagem natural, principalmente falésias e dunas; -Impermeabilização do solo; -Privatização de acessos a áreas públicas | -Detalhar o Plano Diretor; -Reestruturar os instrumentos de fiscalização; Instituir instrumentos de reparação de danos ambientais |
| 1.b: Inicio ou aceleração da erosão de falésias | Hotelaria; comércio; serviço; imobiliária. | -Destruição de dunas com desestabilização do ecossistema; -Aceleração do desmoronamento das bordas de falésias; -Aumento de risco de acidentes; -Perda de áreas públicas e privadas | -Limitar a proporção de ocupação do solo -Implementar projeto de drenagem de águas pluviais; -Controlar a impermeabilização do solo; -estudo pormenorizado dos processos erosivos e identificação dos pontos críticos. |
| 1.c: Infra-estrutura de saneamento deficitária / inexistente | Hotelaria; imobiliária (residências e casas de veraneio); serviço e comércio (restaurantes e barracas nas praias). | Possível contaminação do lençol freático; possível comprometimento da balneabilidade das praias; Poluição potencial da areia (praia da Pipa e Praia do Amor). Aumento de línguas de esgoto (água servida) e possível comprometimento da água do mar (pontos críticos no Porto Baixo, Praia de Pipa e Praia do Amor). | - Elaborar prognósticos para subsidiar o planejamento da expansão urbana; - Implantar projeto de saneamento básico (coleta e tratamento de resíduos) |

AÇÕES CONFLITO 01:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.1. Detalhamento e aprovação da Legislação Municipal Urbanística, Edilícia e Ambiental que ordena e controla o uso e ocupação do solo, priorizando os trechos da Orla Marítima do Município de Tibau do Sul, conforme Art. 89 do Plano Diretor. | Ordenar, disciplinar e controlar da expansão urbana. | Contínua com esforço concentrado no processo inicial | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR e GGOTS). | - Equipe técnica e alocação de recursos financeiros para a elaboração do detalhamento do Plano Diretor. -Convênios e parcerias (IDEMA, Universidades e instituições afins). |
| 1.a.2. Fórum de Debates referente a cada item do detalhamento do Plano Diretor. | Envolver a comunidade nas discussões, tornando-a parceira em uma gestão urbana. | Periódica | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | -Disponibilizar local e data de convocação dos participantes - Parceria com o BNE/ Farol do Desenvolvimento |
| 1.a.3. Contratação e/ou capacitação técnica de recursos humanos para a Secretaria Municipal de Obras e Transporte. | Monitoramento, controle e fiscalização da ocupação e uso do solo. | Periódica | Prefeitura (Secretaria de Obras e Transporte) | - Convênio/ Parceria com CEFET, SEBRAE, IDEMA. |

(Continuação AçÕES Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.4. Criação e legislação específica de Núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente. | Monitoramento, controle e fiscalização da ocupação e uso do solo. | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | -Elaborar e aprovar a Lei e o Regimento Interno (Funções e Atribuições) - Alocação de recursos para contratação |
| #### 1.a.5. Criar um projeto de educação ambiental VIVER MELHOR (Legislar e/ ou regulamentar na Lei Orgânica). | Divulgar as ações e os resultados POSITIVOS E NEGATIVOS dos Núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente | Contínua com esforço concentrado no processo inicial | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA, GRPU, COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | - Parcerias com as emissoras de Rádios; TELEMAR (DISK 0800 -SOS NATUREZA). - Aquisição equipamentos eficazes para a atividade monitoramento e fiscalização |
| #### 1.a.6. Criação de Leis Municipais e Penalidades severas sobre a matéria. | Punir os infratores com pagamentos através de multa e recuperação dos danos causados ao ecossistema | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | Parceria com IDEMA, GRPU e órgãos afins. |

(Continuação AçÕES Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.b.1. Controlar a impermeabilização do solo limitando a porcentagem de ocupação em áreas próximas às falésias, ou melhor, nos 200m pertencentes à orla de Tibau do Sul. | Contribuir para o processo de infiltração natural das águas das chuvas | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) COMTUR e GGOTS | -Inclusão desta matéria no detalhamento do Plano Diretor -Convênios e parcerias com IDEMA, Universidades e instituições afins. |
| 1.b.2. Projetar e executar Obras de drenagem das águas pluviais. | Eliminar ou minimizar os efeitos erosivos decorrentes das águas das chuvas | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | -Alocação de Recursos financeiros -Convênios e parcerias com IDEMA, Universidades e instituições afins. |
| 1.b.3. Estudar e/ ou atualizar os estudos existentes sobre a dinâmica dos processos erosivos e dos pontos de maior vulnerabilidade. | Evitar a ocupação das áreas frágeis | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | -Aquisição dos estudos realizados. -Convênio com IDEMA, Universidades. |
| 1.b.4. Avaliação técnica das escadas existente, relatório sobre a necessidade de escadas público escadas, bem como retirada daquelas implantadas em locais não indicados. | Segurança, ordenamento e controle das escadas. | Eventual/ Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Estudo, Diagnóstico e orientação técnico-ambiental e de segurança. (Homem/ Natureza). |

(Continuação AçÕES Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.c.1. Implantar uma rede de coleta e tratamento de esgotos. | Oferecer ao Município um sistema de coleta e tratamento de esgotos, compatível com as suas necessidades. | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, CAERN). | MD. Projeto Saneamento Básico (Pipa) MN Apresentação do Projeto pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes ao Grupo de Gestão da Orla e ao COMTUR, para conhecimento e posterior monitoração/ fiscalização. |
| 1.c.2. Implantar e sistematizar a coleta e tratamento do lixo em toda a orla. | controlar a coleta e tratamento de lixo para evitar doenças e a poluição visual (deposição do lixo de forma inadequada) | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA. | MD. Projeto de Gestão Ambiental/ Pólo Costa das Dunas. MD. Projeto de Coleta e tratamento de resíduos sólidos. Apresentação dos Projetos executivos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes ao Grupo de Gestão da Orla e COMTUR. |

(Continuação AçÕES Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.c.3. Controlar o nível de potabilidade da água para consumo e a balneabilidade das praias. | Evitar a contaminação das águas e das praias (pontos críticos no Porto Baixo, Praia de Pipa e Praia do Amor). | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, GGOTS). | - Capacitar tecnicamente o pessoal dos Núcleos de Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente para efetuar coletas - Convênio com a CAERN para a análise do material coletado |
| 1.c.4. Incluir no Plano Diretor/ Código de Obras/ Meio Ambiente exigência de construção de fossas sépticas com filtro e sumidouro, ecologicamente corretos. E prevendo a conexão para as futuras redes coletoras de esgoto sanitário. | Evitar a contaminação e poluição das águas e das praias | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, Câmara Municipal.). | -Fiscalização e monitoramento da execução desta obra. -Eleger um modelo padrão disponível para a população. -Divulgação ampla na comunidade |

CONFLITO 2.

Estrutura viária urbana inadequada X circulação de veículos e pedestres

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema |  | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.a pedestres sem calçada para circulação ou permanência | Turismo, comércio em geral, residencial e serviços. | -Possibilidade de acidentes; -Apropriação privada das calçadas; |  | -Estudar possibilidade de vias exclusivas para pedestres em épocas e horário de pico |  |
| 2.b Vias estreitas não comportam o tráfego (situação mais crítica em épocas de pico) | Turismo, comércio em geral, residencial e serviços. |  | - Engarrafamentos constantes nos finais de semana e época de veraneio; -Cargas e descargas em horário impróprio; |  | -Vias alternativas -Criar guardas municipais; -Limitar horário para cargas e descargas |
| 2.c. Inexistência de áreas suficientes para estacionamento no núcleo de Pipa (estacionamento em áreas proibidas e falta de acessos alternativos) | Turismo, comércio em geral, residencial e serviços. |  | -Estacionamento ao longo de vias estreitas, provocando congestionamento; -Riscos de acidentes |  | Identificação de áreas adequadas para estacionamento |

AÇÕES CONFLITO 02:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade |  | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.a.1. Fechar a rua principal do centro de Pipa para os veículos. | Organizar o fluxo e dar maior segurança | Eventual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente |  | -Fórum de Debates |
| 2.a.2. Elaboração e execução de um Projeto para o CALÇADÃO com os seus limites definidos. | Organizar o fluxo e dar maior segurança; Dinamizar contatos pessoais e valorizar fluxo turístico | Eventual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente |  | -Parceria com Universidades -Convênio com Secretaria Estadual de Turismo/ EMBRATUR/ PRODUTOR |
| 2.a.3. Recuperar áreas das calçadas apropriadas indevidamente pelo comércio e moradias, se viável. | Aumentar a área de circulação de pedestres | pontual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente |  | - Considerar esta sugestão no Projeto do Calçadão. |
| 2.b.1. Estudo e implantação de vias alternativas. | Oferecer alternativas de acessos para garantir melhor fluxo, descentralizar o tráfego e descongestionar o sistema viário atual. | Eventual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente |  | Convênios entre Secretaria Municipal de Obras e o DER, a Secretaria Estadual de Turismo (PRODETUR). |
| 2.b.2. Estudo e implantação de um sistema de fluxo de trânsito com acompanhamento e controle. | Eliminar os pontos críticos para solucionar o congestionamento do trânsito | Eventual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente e DETRAN | -Convênio com o DETRAN para elaborar estudos específicos |  |

(Continuação Ações Conflito 02)

| Ações e Medidas | Finalidade específica |  | Atividade/ duração |  | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.b.3. Criação e capacitação da Guarda Municipal. | Disciplinar e Fiscalização |  | Eventual |  | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente, Câmara Municipal. | -Parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito de Natal, para aproveitamento do projeto executado. -Convênio entre a Prefeitura, DETRAN e Secretaria Municipal de Transporte Urbano de Natal para elaboração do estudo. |  |
| 2.b.4. Estudo e implantação de um Sistema de Sinalização do Trânsito. | Facilitar o deslocamento de veículos e evitar congestionamentos |  | Eventual |  | Prefeitura, DETRAN. | Convênio entre a Prefeitura, DETRAN para elaboração do estudo. |  |
| 2.c.1. Limitar os horários de carga e descarga ônibus, alternativos e lotações. |  | Descongestionar as vias urbanas de Pipa. Disciplinar a circulação de veículos de grande porte | Eventual | Prefeitura, DETRAN. |  |  | Regulamentar e normatizar |
| 2.c.2 Multar e/ou guinchar os carros infratores |  | Educar e punir o infrator | Eventual | Prefeitura, DETRAN. |  |  | -Regulamentar e normatizar -Contratação de serviços de guincho. |
| 2.c.3. Projeto de bolsões de estacionamento e embarque e desembarque de passageiros. |  | Descongestionar as vias urbanas de Pipa. Disciplinar a circulação de veículos de grande porte | Pontual | Prefeitura, DETRAN. |  |  | Convênio para elaboração de projetos; Regulamentar e normatizar |

(Continuação Ações Conflito 02)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.c.4. Criação de um sistema CIRCULAR de transporte urbano coletivo (turístico/temático) considerando todos os distritos. | Otimizar o trânsito atual e beneficiar a população do município | Pontual | Prefeitura, DETRAN. | Regulamentar e normatizar |
| 2.c.5. Identificação de áreas adequadas para estacionamento nas vias públicas. | Implementar o sistema de Zona Azul | Pontual | Prefeitura, DETRAN. | Regulamentar e normatizar |

CONFLITO 3:

Apropriação de área praial (Praia de Pipa) de uso comum da população pela atividade comercial, residencial e veraneio.

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.a. Redução do espaço público de lazer. | Turismo, comércio em geral, residencial e serviços. | Desconforto e evasão das pessoas, inclusive turistas em relação ao trecho. | Analisar e avaliar a ocupação atual e seus impactos |
| 3.b. Barracas em condições sanitárias inadequadas (situação pontual na Praia dos Amores) | Turismo, comércio em geral, residencial e serviços. | -Possível comprometimento da balneabilidade das praias; -Acúmulo de lixo | Implementação do projeto saneamento do Município |
| 3.c. Poluição visual decorrente do desordenamento e despadronização da ocupação da área de praia (praia dos Amores e parcial na praia de Pipa) | Turismo, comércio em geral, residencial e serviços. | Comprometimento da paisagem e do atrativo turístico (praia dos Amores e parcial na praia de Pipa) | Ordenamento e padronização das barracas e outras atividades (artesanatos) |

AÇÕES CONFLITO 03::

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a.1 Implementar a execução do projeto de urbanização. | Oferecer infraestrutura turística | Pontual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | -Articulação da Prefeitura com o PRODETUR, GRPU, IDEMA. - Convênio com universidades para o projeto de urbanização, caso necessário. |
| 3.a.1.1. Criação de um Corredor Turístico. | para alocar os vendedores de artesanato; balcão de informação turística; sanitários e guarda-volumes. | Pontual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | Desapropriação de uma residência - Alocar recursos financeiros para a desapropriação |
| 3.a.1.2 Realizar estudo de viabilidade e projetos, voltados para a construção de um calçadão atrás das barracas atuais. | Propiciar um ordenamento adequado da área | Pontual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | -Elaboração e execução do projeto -Alocar recursos financeiros |
| 3.a.1.3. Desapropriação de 04 residências em frente à Igreja. | aumento da faixa praial e reordenamento das barracas | Pontual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | - Elaboração e execução do projeto - Alocar recursos financeiros |

(Continuação Ações Conflito 03)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a.1.4 Realizar estudos que possam analisar a viabilidade de engordamento da praia | aumento da faixa praial | Pontual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | -Implementar convênios de parceria com a UFRN, UNP e CEFET, para a realização dos estudos necessários; - Elaboração e execução do projeto - Alocar recursos financeiros |
| 3.b.1. Interligação ao sistema de saneamento a ser implantado. | Impedir condições inadequadas de salubridade | Pontual | Prefeitura (Secretaria de Obras), COMTUR, Secretaria Estadual de Turismo (PRODETUR) e Universidades. | Convênios para elaboração do projeto e obtenção de recursos financeiros |
| 3.c.1. Projeto arquitetônico que considere. as questões sociais existentes e se integre à paisagem existente | Otimizar o uso do espaço da orla | pontual | Prefeitura (Secretaria de Obras), COMTUR, Secretaria Estadual de Turismo (PRODETUR) e Universidades. | Contratação das obras |

CONFLITO 4:

Os banhistas correndo risco de vida decorrente da falta de sinalização.

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.a. Acidentes por afogamento dos banhistas. | Os barraqueiros rejeitam a instalação de placas de sinalização, com receio de afugentar seus clientes. | por falta de sinalização em áreas marítimas | Sinalização das praias e contínuo controle e fiscalização |
| 4.b.Acidentes entre banhistas e desportistas náuticos | usos múltiplos em um mesmo espaço | Risco de vida | Zoneamento da Área Marítima |

AÇÕES CONFLITO 04:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.a.1. Confeccionar e Instalar as placas informativas. | Informar os locais ideais para banho e evitar acidentes | Pontual | Secretarias de Obras e Transporte e de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | Conscientização dos barraqueiros da sua responsabilidade sobre o seu comércio e a segurança de seus clientes (Tema para o Fórum) |
| 4.b.1. Sinalização das praias e contínuo controle e fiscalização. | Informar aos usuários as atividades permitidas e evitar acidentes | Pontual | Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | Conscientização dos barraqueiros da sua responsabilidade sobre o seu comércio e a segurança de seus clientes (Tema para o Fórum) |

(Continuação Ações Conflito 04)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.b.2 Legislar no âmbito municipal sobre a Regulamentação dos Desportes Náuticos e Zoneamento da Área Marítima. (Tema para Fórum) | Disciplinar e normatizar | Pontual | Capitania dos Portos, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, Câmara Municipal. | Pesquisar junto à Capitania dos Portos, projetos já existentes. |

CONFLITO 5:

A operação de embarque e desembarque de passageiros, na atividade de transporte turístico aquaviário, não oferece segurança aos seus usuários.

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.a. A falta de uma estrutura adequada para a operação, como um píer para a atracação das embarcações. | Serviço (passeio de barcos) | Perigo de acidentes | Construir área de apoio |
| 5.b. A falta de estrutura de apoio adequada à atividade | Serviço (passeio de barcos) | ocupação exclusiva da área praial por depósito de apetrechos de barcos (salva vidas, velas, cordas e etc). | Construir área de apoio |

AÇÕES CONFLITO 05:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.a.1 Estudo de viabilidade técnica-econômica de um píer e as devidas sinalizações aquaviárias | para atracação das embarcações | Pontual | Capitania dos Portos, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR, Câmara Municipal. | - Convênio com universidades e Capitania dos Portos, para a elaboração do projeto. - Alocação de recursos financeiros para a execução do píer |
| 5.b.1. Construção de um depósito. | para guardar os apetrechos de todos os proprietários de embarcações. | pontual | Capitania dos Portos, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR. | - Convênio com universidades e Capitania dos Portos, para a elaboração do projeto. - Alocação de recursos financeiros |

Da Ponta do Moleque (Chapadão de Pipa) até a foz do Rio Catu.

Conflitos de uso e/ou ocupação existentes

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ocupação Urbana (em Expansão) X detrimento dos recursos naturais. | Empresários do setor turístico-hoteleiro, imobiliário, comércio, pescadores, veranistas, moradores. | Chapadão e Sibaúma (situação conflitante em ascensão) | Ausência de detalhamento do Plano Diretor (zoneamento, uso e ocupação do solo) Ausência e/ou ineficiência de instrumentos e pessoal para fiscalização. Desobediência às leis. | IBAMA, IDEMA, GRPU, Ministério Público, Prefeitura / Secretaria de Turismo e Meio Ambiente Câmara Municipal, Associações dos Hoteleiros. |
| 2. Circulação de veículos X Áreas de desova de tartarugas. | Veículos motorizados e tração animal (bugueiros, jipeiros, motoqueiros, cavaleiros e outros). | Da Praia das Minas até Sibaúma | Desobediência às leis ambientais; vandalismo e depredação das placas informativas e dos obstáculos. Inexistência de Lei Municipal de Zoneamento e de fiscalização das áreas de desova de tartaruga. | IBAMA, Prefeitura Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Câmara Municipal, Associações dos Bugueiros e Associação dos Hoteleiros. |

(Continuação)

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Carcinicultura (Rio Catu, divisor de municípios) X restrição de acessos. | Carcinicultores e comerciantes (Município de Canguaretama) Pescadores e comunidade do Quilombo de Sibaúma (Município de Tibau do Sul). | Margens à jusante do Rio Catu, população do Quilombo de Sibaúma. | Desobediência às Leis de recursos hídricos (Rios). Inexistência de instrumentos legais específicos de uso do Rio Catu. | IBAMA, IDEMA, GRPU, Ministério Público, Prefeitura de Tibau do Sul, Prefeitura de Canguaretama, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Câmaras Municipais e Associação Comunitária do Quilombo de Sibaúma. |
| 4. Carcinicultura X Degradação ambiental. | Carcinicultores Pescadores e comunidade do Quilombo de Sibaúma | Margens do Rio Catu, no Quilombo de Sibaúma. | Desobediência às Leis de recursos hídricos (Rios) e Ambientais (Mangues). Inexistência de instrumentos legais específicos de uso do Rio Catu e ausência de lei especifica de Zoneamento dos Manguezais. | IBAMA, IDEMA GRPU, Ministério Público, Prefeitura de Tibau do Sul, Prefeitura de Canguaretama, Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Câmaras Municipais e Associação Comunitária do Quilombo de Sibaúma. |

(Continuação)

| Conflitos atuais e potenciais | Segmentos sociais envolvidos | Área de ocorrência e a tendência de sua dinâmica | Restrições legais e/ou irregularidades | Atores institucionais envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ocupação Territorial X remoção da mata ciliar. | Carcinicultura e comércio (restaurante e bares) | Margens do Rio Catu no Quilombo de Sibaúma | Desobediência às Leis de recursos hídricos (Rios) e Ambientais (Mata Ciliar). Inexistência de instrumentos legais específicos de uso das margens do Rio Catu e Lei Municipal de Zoneamento das Matas Ciliares. | IBAMA, IDEMA, GRPU, Ministério Público, Prefeituras de Tibau do Sul e de Canguaretama, Câmaras Municipais. |
| 6. Exploração de equipamentos náuticos X Segurança dos banhistas | Surfistas, Turistas, moradores, proprietários de embarcações e outros equipamentos náuticos. | Oceano Atlântico, do Chapadão até a foz do rio Catu. | Inexistência de Lei Municipal de Zoneamento Marítimo, desconhecimento das leis vigentes e falta de Sinalização. | Capitania dos Portos, Prefeitura, Colônia dos Pescadores de Tibau do Sul, Câmara Municipal. |
| 7. Travessia fluvial de passageiros e veículos pelo Rio Catu X Segurança. | Balseiros, veranistas, turistas, moradores. | Rio Catu | Falta de fiscalização quanto a Autorização de Funcionamento (segurança) do equipamento e qualificação dos balseiros | Capitania dos Portos, Prefeitura / Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. |

CONFLITO 1

Ocupação Urbana (em Expansão) X Recursos naturais.

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1.a: Desobediência às normas legais vigentes com a ocupação de áreas de preservação e/ou de uso comum do povo. | Hotelaria; comércio; imobiliária. | -Descaracterização da paisagem natural; -Impermeabilização do solo; -Privatização de acessos a áreas públicas | -Detalhar o Plano Diretor; -Reestruturar os instrumentos de fiscalização |
| 1.b: Erosão de falésias e dunas | Hotelaria; imobiliária. | -Aceleração do desmoronamento das bordas de falésias e dunas -Perda de áreas públicas e privadas | -Limitar a proporção de ocupação do solo -Implementar projeto de drenagem de águas pluviais; -Controlar a impermeabilização do solo; -Impedir a ocupação de áreas protegidas por lei. |
| 1.c: Infra-estrutura de saneamento deficitária / inexistente | Hotelaria; imobiliária (casas de veraneio); comércio (barracas nas praias) e serviços. | Possível contaminação do lençol freático; possível comprometimento da balneabilidade das praias; Poluição potencial da areia (praia de Sibaúma). | - Elaborar prognósticos para subsidiar o planejamento da expansão urbana; - Implantar projeto de saneamento básico (coleta e tratamento de resíduos) |

AÇÕES CONFLITO 01:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.1. Detalhamento e aprovação da Legislação Municipal Urbanística, Edilícia e Ambiental que ordena e controla o uso e ocupação do solo, priorizando os trechos da Orla Marítima do Município de Tibau do Sul, conforme Art. 89 do Plano Diretor. | Ordenar, disciplinar e controlar da expansão urbana. | Contínua com esforço concentrado no processo inicial | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente COMTUR e GGOTS). | Equipe técnica e alocação de recursos financeiros para a elaboração do detalhamento do Plano Diretor. |
| 1.a.2. Fórum de Debates referente a cada item do detalhamento do Plano Diretor. | Envolver a comunidade nas discussões, tornando-a parceira em uma gestão urbana participante. | Periódica | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Disponibilizar local e data de convocação dos participantes |
| 1.a.3. Contratação e/ou capacitação técnica de recursos humanos. | Monitoramento, controle e fiscalização da ocupação e uso do solo. | Pontual/ Periódica | Prefeitura (Secretaria de Obras e Transporte e Secretaria de Meio Ambiente), IDEMA. | - Alocação de recursos para contratação; - Convênio com CEFET para cursos de capacitação. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.4. Criação dos núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente; aprovar Regimento Interno e definir Normas claras de atuação. | Monitoramento, controle e fiscalização da ocupação e uso do solo. | Pontual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA, GGOTS e Câmara Municipal. | -Alocação de recursos para contratação; - Convênio com CEFET para cursos de capacitação. |
| 1.a.5. Criar um projeto de educação ambiental VIVER MELHOR (Legislar e/ ou regulamentar a Lei Orgânica). | Divulgar as ações e os resultados POSITIVOS E NEGATIVOS através dos Núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente | Contínua com esforço concentrado no processo inicial | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | - Parcerias com as emissoras de Rádios; TELEMAR (DISK 0800 -SOS NATUREZA) informando as infrações verificadas; - Aquisição de veículos apropriados para o monitoramento e fiscalização; |
| #### 1.a.6. Estipular multas significativamente altas e recuperação dos danos causados ao ecossistema. | Evitar a impunidade pelo valor alto imputado. | Pontual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA, GGOTS e Câmara Municipal. | Estudo / Análise das multas cobradas atualmente reajustá-las e encaminhar para aprovação. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.b.1. Controlar a impermeabilização do solo limitando a porcentagem de ocupação em áreas próximas às falésias e dunas, ou melhor, nos 200m pertencentes à orla de Tibau do Sul. | Contribuir para o processo de infiltração natural das águas das chuvas | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) COMTUR e GGOTS | Equipe técnica e alocação de recursos financeiros para a elaboração do detalhamento do Plano Diretor. |
| 1.b.2 Criar instrumentos no Plano Diretor que discipline a ocupação das bordas das falésias | Controlar os processos impactantes | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Comissão responsável pela revisão do Plano Diretor, encaminhar os instrumentos necessários, orientados pela Consultoria Técnica. |
| 1.b.3. Projetar e executar Obras de drenagem das águas pluviais. | Eliminar ou minimizar os efeitos erosivos decorrentes das águas das chuvas | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) | Alocação de Recursos financeiros e Corpo Técnico |
| 1.b.4. Novos estudos ou atualização dos já existentes sobre a dinâmica dos processos erosivos e dos pontos de maior vulnerabilidade. | Evitar a ocupação das áreas frágeis | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Convênio com Universidades; Corpo Técnico e Recursos Financeiros. |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.b.5. Avaliação técnica das escadas existentes (escada pública do Chapadão) e relatório sobre a necessidade de novas escadas. | Segurança, ordenamento e controle das escadas. | Pontual/ Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Estudo, Diagnóstico e orientação técnico-ambiental e de segurança. (Homem/ Natureza). Exemplo de escada pública: escada do Chapadão |
| 1.c.1. Implantar uma rede de coleta de esgotos e tratamento. | Oferecer ao Município um sistema de coleta e tratamento de esgotos, compatível com as suas necessidades. | Pontual e Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR). | Apresentação pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes do Projeto ao Comitê de Gestão da Orla e COMTUR. |
| 1.c.2. Elaborar um Projeto de fiscalização da coleta e o tratamento do lixo, em toda orla.. | Implantar um sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos, de acordo com a demanda estimada, sistematizar a coleta e tratamento de lixo de forma a evitar doenças e a poluição visual (decorrente da deposição do lixo de forma inadequada). | Pontual e Eventual | Prefeitura (Secretarias de Obras e de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA e GGOTS. | Apresentação do Projeto ao Grupo de Gestão da Orla e COMTUR para aprovação e implantação |

(Continuação Ações Conflito 01)

| Ações e Medidas |  | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.c.3. Controle das águas e das areias da praia. |  | Evitar a contaminação das águas e das praias | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR e GGOTS). | -Capacitar tecnicamente o pessoal dos Núcleos de Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente para efetuar coletas/ análise -Alocação de Recursos Financeiros. |
| 1.c.4. Exigência legal para novas construções: construção de fossas sépticas, filtro e sumidouro. E prever conexão para as redes coletoras de esgoto sanitário. |  | Evitar a contaminação das águas e das praias | Contínua | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, COMTUR e GGOTS). | -Capacitar tecnicamente o pessoal dos Núcleos de Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente. -Alocação de Recursos Financeiros. |
| 1.c.5. Ministrar campanhas educativas sobre a questão do lixo. | Conscientizar a comunidade sobre a importância da sua participação e colaboração nessa questão |  | Pontual e Eventual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), IDEMA. | Prefeitura contactar com órgão estaduais envolvidos com a questão, no sentido de ter o seu apoio e participação nas campanhas educativas. |

CONFLITO 2:

Circulação de veículos X Áreas de reprodução de tartarugas

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.a: Perturbação dos hábitos da espécie nos locais de desova (violação dos ninhos e roubo dos ovos) | Turismo, Passeios de bugre, natação. | Possibilidade de atingir e danificar ovos e filhotes e forçar o deslocamento da espécie para outras áreas menos adequadas à desova | Gestão junto ao IBAMA, no sentido de sistematizar e intensificar a fiscalização; Campanha educativa. |

AÇÕES CONFLITO 02:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.a.1. Criar uma Unidade de Conservação nas áreas de desova na Praia das Minas e Pedra D’água. | Proteger a espécie | Contínua | Prefeitura, empresários e IBAMA/ PROJETO TAMAR. | -Fiscalização sistematizada e barreiras estratégicas para inibir a entrada de veículos na praia das Minas até Sibaúma; -Estudar a viabilidade de implantação da UC junto aos órgãos ambientais afins, e formalizar parcerias para a sua gestão; -Retenção de veículos infratores e multar. |

(Continuação Ações Conflito 02)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.a.2. Criação de uma base do Projeto Tamar na Praia de Sibaúma. | Proteger a espécie com a participação da comunidade local. Pescadores inativos beneficiando-se de programas sócio-econômicos do Projeto Tamar (revitalização da Pesca, alternativas de fonte de renda e conscientização). | Contínua | Prefeitura, empresários e IBAMA/ PROJETO TAMAR. | -Capacitar tecnicamente a Comunidade do Quilombo de Sibaúma - Alocação de recursos financeiros; - Ministrar Educação ambiental nas escolas. |
| 2.a.3. Definir normas claras de atuação, aprovar um Regimento Interno do Posto de Unidade de Conservação nas áreas de desova. | Garantir por lei a sua existência | Pontual | Prefeitura (Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR, GGOTS e Câmara Municipal. | - Parcerias com as emissoras de Rádios; TELEMAR (DISK 0800 -SOS NATUREZA) informando as infrações verificadas; - Aquisição de veículos apropriados para o monitoramento e fiscalização; |

CONFLITO 03

Carcinocultura (Rio Catu) X  restrição de acessos

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.a: Redução de áreas e acessos disponíveis para a pesca artesanal. | Carcinocultores (Canguaretama) | Comprometimento da atividade e sobrevivência dos pescadores | -Regulamentação dos acessos -Cobrar dos Ministérios Públicos dos municípios envolvidos uma solução urgente e eficaz. |
| 3.b. Interrupção do acesso e a poluição das águas do Rio Catu. | Carcinocultores (Canguaretama) | As lavadeiras de roupas da comunidade do Quilombo de Sibaúma estão impedidas de exercer sua atividade no local. | construção de um espaço comunitário contendo uma lavanderia pública |

AÇÕES CONFLITO 03:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a.1. Cobrar dos Ministérios Públicos dos municípios envolvidos (Canguaretama e Tibau do Sul) uma solução urgente e eficaz para a resolução do Processo 358/01 de 11/03/2001 – Comarca de Goianinha. | Salvaguardar o direito de acesso livre ao Rio Catu. | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente) IBAMA IDEMA, GRPU, Ministério Público. | Prefeitura contatar com os órgãos envolvidos, visando estabelecer o procedimento legal cabível para a solução da questão: liberando os acessos, aplicando as multas legalmente estipuladas e assinatura de Termo de Conduta.. |

(Continuação Ações Conflito 03)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.b.1. Projeto para a construção de um espaço comunitário contendo uma lavanderia pública utilizando água encanada. | Evitar a poluição do Rio com as lavagens de roupas e dignificar esta atividade. | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR, GGOTS e Câmara Municipal. | -Parceria da Prefeitura/ Secretarias de Ação Social e Turismo de Meio Ambiente e CAERN; -Criar Lei de Responsabilidade Social por danos Ecológicos ao Meio Ambiente e ao Homem, prevendo multas em benefício direto à comunidade. |

CONFLITO 04:

Carcinocultura X Degradação ambiental

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.a: Aplicação de produtos químicos nas margens do rio e o lançamento de embalagens de produtos químicos no mangue e no rio. | Carcinocultura | Extermínio dos caranguejos e outras espécies e poluição do rio e do mangue | Fiscalização; Capacitação e Licenciamento da Carcinocultura. |
| 4.b. Pela degradação do mangue e a contaminação das águas do Rio Catu | Carcinocultura | os pescadores ribeirinhos da comunidade do Quilombo de Sibaúma estão impedidos de exercer sua atividade. | Criar alternativas para a subsistência da comunidade |

AÇÕES CONFLITO 04:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.a.1. Criar Lei Municipal específica de Licenciamento da Carcinocultura. | Evitar a degradação ambiental, conscientizando e regularizando a atividade. | Eventual/ contínua | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | -Exigir no licenciamento e/ou renovação o resultado da qualidade da água devolvida ao rio; -Criar um calendário de acompanhamento e controle periódico dos esvaziamentos dos viveiros após “Despesca” para facilitar o monitoramento -Capacitação.e comprovação dos proprietários nos treinamentos da EMPARN/ Associação dos Carcinocultores e instituições afins |
| 4.a.2. Criação dos núcleos de Fiscalização e Monitoramento do Meio Ambiente, aprovar Regimento Interno e definir Normas claras de atuação. | Monitoramento, controle e fiscalização da atividade da Carcinocultura. | eventual | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS e Câmara Municipal. | - Parcerias com as emissoras de Rádios; TELEMAR (DISK 0800 -SOS NATUREZA); - Aquisição de veículos apropriados para o monitoramento e fiscalização |

(Continuação Ações Conflito 04)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.b.1. (Cadastramento dos pescadores junto à Capitania dos Portos). | Para a criação da colônia | eventual | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Solicitar ao presidente da Associação Comunitária do Quilombo de Sibaúma a relação de todos os pescadores e respectivos documentos: CPF, RG, No da carteira de pescador. |
| 4.b.2. Providenciar a criação de uma Colônia de Pescadores do Quilombo de Sibaúma. | Dinamizar no local a atividade (Sibaúma é distante da sede do Município e não possui transporte). | eventual | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Parceria da Prefeitura/ Secretarias de Ação Social e Turismo de Meio Ambiente e Associação Comunitária do Quilombo de Sibaúma com a Capitania dos Portos para a formação da Colônia dos Pescadores. |
| 4.b.3. Capacitação de pescadores para pesca em alto mar. | Como alternativa para a pesca artesanal | Eventual/ periódica. | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Convênio da Prefeitura/ Secretarias de Ação Social e Turismo de Meio Ambiente e Associação Comunitária do Quilombo de Sibaúma com a Capitania dos Portos |
| 4.b.4. Criar um laboratório de larvicultura de espécies marinhas (peixes, caranguejo e outros). | Aumentar a produção do pescado | contínua | ENPARN, IBAMA, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Convênios da Prefeitura com o IBAMA, EMPARN e Universidades para estudos e pesquisas de culturas alternativas. |

(Continuação Ações Conflito 04)

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.b.5. Capacitação dos pescadores/ comunidade em atividades alternativas. | Criar fontes de renda alternativa e preparar a nova geração para um futuro | Eventual/ periódica | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | Promover oficinas de capacitação técnica-econômica de atividades artesanais temáticas (Tartarugas, peixe-boi, caranguejos, etc). |
| 4.b.6. Descobrir artistas e artesãos junto à Associação do Quilombo de Sibaúma, e desenvolver oficinas para a capacitação de novos artesãos. | Fortalecer a identidade cultural | contínua | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR e GGOTS. | -MD: Escultor em madeira desenvolvendo temas de animais marinhos e terrestres. - Projeto de Revitalização da Casa de Farinha de Sibaúma, e adequar o local para funcionamento de oficinas culturais. - Alocar recursos financeiros para a execução do projeto |

CONFLITO 5:

Ocupação Territorial X remoção da mata ciliar.

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.a. Remoção da vegetação natural das margens do Rio Catu | Carcinocultores e comércio (restaurante e bares) | Aumento do assoreamento. | Inibir a ocupação dessas áreas |

AÇÕES CONFLITO 05:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.a.1. Definir no Plano Diretor a faixa destinada à Mata Ciliar como área “não edificante”. | Criar mecanismos de parâmetros de ordenamento e posterior punição | Eventual | Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR, GGOTS e Câmara Municipal. | Lei Municipal específica |
| 5.a.2. Proposta do Termo de Ajuste de Conduta. | reposição da mata ciliar, protegendo a margem do Rio Catu e diminuir a possibilidade de lançamento dos sedimentos advindos das vertentes descobertas de vegetação natural. | Eventual | IBAMA, IDEMA, Prefeitura (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), COMTUR, GGOTS e Câmara Municipal. | Lei Municipal específica |

CONFLITO 06:

Exploração de equipamentos náuticos X Segurança dos banhistas

| Problemas | Atividades associadas ao problema | Efeitos/impactos associados ao problema | Linhas de ação e medidas estratégicas para equacionar o problema |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.a. Falta de legislação específica do ordenamento do espaço aquaviário e de seus equipamentos, bem como, a sinalização da área. | Lazer e turismo | Possibilidade de conflito entre banhistas e esportistas; Probabilidade de perda de vidas humanas; Insegurança e receio do banhista quanto ao banho de mar. | Definir áreas para a prática de esportes náuticos |

AÇÕES CONFLITO 06:

| Ações e Medidas | Finalidade específica | Atividade/ duração | Responsabilidade | Meios disponíveis e/ou necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.a: desorganização dos proprietários de balsa | Turismo | Risco de acidentes | Regularização das embarcações | 7.a: desorganização dos proprietários de balsa |
| 6.a.1. Criação de uma Associação dos Balseiros de Sibaúma, visando à regularização da atividade. | Organizar categoria | Continua | Prefeitura e Capitania dos Portos. | - Aplicação de um formulário sobre a atividade de transporte - Elaboração do regimento interno e cadastrar na Prefeitura e receber o Alvará de Funcionamento. |
| 6.a.2. A falta de uma estrutura adequada para a operação. | Garantir a segurança dos usuários | Pontual | Prefeitura e Capitania dos Portos | Inspeção da Capitania dos Portos para a equipagem das balsas. |